SOFTWARE ENGINEERING PLAN

ServiceFlow AI

แผนพัฒนาซอฟต์แวร์ สถาปัตยกรรมระบบ ความปลอดภัย

โครงสร้างพื้นฐาน และค่าใช้จ่าย

ระบบรับแจ้งปัญหาผ่าน LINE และบริหารงานบริการแบบ Multi-tenant SaaS สำหรับธุรกิจที่ดูแลเครื่องหรืออุปกรณ์หลายจุด

| เวอร์ชันเอกสาร | 1.1 (เพิ่ม UX/UI, หน้าช่างบนมือถือ และคอนโซลเจ้าของระบบ) |
| --- | --- |
| วันที่ | 19 ตุลาคม 2569 |
| จัดทำสำหรับ | Thinnakorn (Sun) · ServiceFlow AI |
| เอกสารที่เกี่ยวข้อง | Master Workflow 12 Phase · ServiceFlow AI Pitch (3D) · Design System · แผนที่ความสัมพันธ์ 3 มิติ · แคนวาส ServiceFlow AI Dashboard UI (15 หน้า) |
| ระดับการเปิดเผย | ภายใน (Internal) |

# การควบคุมเอกสาร

| เวอร์ชัน | วันที่ | ผู้แก้ไข | รายละเอียด |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 19 ต.ค. 2569 | Thinnakorn + Claude | ฉบับแรก: สถาปัตยกรรม Tech stack ความปลอดภัย แผนพัฒนา และค่าใช้จ่าย |
| 1.1 | 19 ต.ค. 2569 | Thinnakorn + Claude | เพิ่มบทที่ 21 การออกแบบ UX/UI และบทที่ 22 คอนโซลเจ้าของระบบ (apps/console) พร้อมอัปเดตบทเดิม: ข้อกำหนด FR-09–11, ADR 0013–0015, Tech stack, โครงสร้างโปรเจกต์, ตารางฐานข้อมูล 6.7, API หน้าช่างและ Console API 7.6, สิทธิ์ 8.3–8.4, ความปลอดภัย 9.10, Docker, Alert, การทดสอบ, Sprint, ค่าใช้จ่าย, ความเสี่ยง R11–R12 และภาคผนวก ส่วนที่เพิ่มในบทเดิมมีป้าย (v1.1) |

## วัตถุประสงค์ของเอกสาร

เป็นแผนอ้างอิงเดียวสำหรับการพัฒนา ServiceFlow AI ตั้งแต่ MVP จนถึงระบบที่พร้อมขาย ใช้ตัดสินใจทางเทคนิค แบ่งงานเป็น Issue วางงบประมาณ และอธิบายระบบให้ลูกค้าองค์กร นักลงทุน หรือวิศวกรที่จะมาร่วมทีม

## วิธีอ่าน

| ผู้อ่าน | บทที่ควรอ่าน |
| --- | --- |
| เจ้าของธุรกิจ / นักลงทุน | 1 บทสรุปผู้บริหาร, 19 ค่าใช้จ่าย, 20 ความเสี่ยง |
| วิศวกรที่จะเขียนโค้ด | 3–8, 10–12, 15–18, 21–22 และภาคผนวก |
| นักออกแบบ / Frontend | 21 การออกแบบ UX/UI, 4.2, 5 และภาคผนวก ข.3 |
| ผู้ดูแลระบบ / DevOps | 11–14, 22 คอนโซลเจ้าของระบบ, ภาคผนวก ก และ ข |
| ฝ่ายความปลอดภัยของลูกค้าองค์กร | 3.4, 8, 9, 14, 22.3–22.5 และภาคผนวก ข |

ความถูกต้องของตัวเลข ราคาและข้อมูลผลิตภัณฑ์อ้างอิงจากแหล่งที่สืบค้นในปี 2569 (ระบุในภาคผนวก จ) ราคาเปลี่ยนได้ตลอด ควรตรวจหน้าราคาทางการก่อนทำสัญญาหรือตั้งราคาขาย ส่วนที่เกี่ยวกับ PDPA เป็นแนวทางทางวิศวกรรม ไม่ใช่คำแนะนำทางกฎหมาย

สารบัญ

การควบคุมเอกสาร	1

วัตถุประสงค์ของเอกสาร	1

วิธีอ่าน	1

1. บทสรุปผู้บริหาร	7

1.1 ข้อสรุปสำคัญ	7

1.2 ตอบคำถามที่พบบ่อยก่อนเริ่ม	8

1.3 แผนงานโดยสรุป	8

2. ขอบเขต ข้อกำหนด และเป้าหมายด้านคุณภาพ	9

2.1 ขอบเขตของ MVP	9

2.2 ข้อกำหนดด้านคุณภาพ (Non-functional)	9

2.3 สมมติฐานและข้อจำกัด	10

3. สถาปัตยกรรมระบบ	11

3.1 รูปแบบโดยรวม: Modular Monolith	11

3.2 ส่วนประกอบหลัก	12

3.3 เส้นทางข้อมูลหลัก: จากข้อความ LINE ถึง Ticket	13

3.4 การรองรับหลายบริษัท (Multi-tenancy)	13

3.5 Architecture Decision Records (ADR)	14

4. Tech Stack และเหตุผลในการเลือก	15

4.1 Backend	15

4.2 Frontend	15

4.3 ข้อมูล โครงสร้างพื้นฐาน และบริการ	16

5. โครงสร้างโปรเจกต์ (Monorepo)	17

5.1 กติกาการพึ่งพากันของโค้ด	18

5.2 คำสั่งหลักใน Makefile	18

5.3 ตัวอย่าง CLAUDE.md	19

6. การออกแบบฐานข้อมูล	20

6.1 หลักการ	20

6.2 ตารางหลัก	22

6.3 Index ที่ต้องมีตั้งแต่แรก	23

6.4 Row-Level Security	23

6.5 การออกเลข Ticket และ Migration	23

6.6 ระยะเวลาเก็บข้อมูลเริ่มต้น	23

6.7 ตารางสำหรับหน้าช่างและคอนโซล (v1.1)	24

7. การออกแบบ API	26

7.1 ขั้นตอนทำงานกับ API	26

7.2 ข้อกำหนดทั่วไป	26

7.3 รหัสสถานะ	26

7.4 รายการ Endpoint ของ MVP	27

7.5 ออกแบบ Webhook ของ LINE	29

7.6 Console API (v1.1)	29

8. การยืนยันตัวตนและการกำหนดสิทธิ์	31

8.1 การเข้าสู่ระบบ	31

8.2 Session และ Cookie	31

8.3 บทบาทและสิทธิ์ (RBAC)	31

8.4 สิทธิ์ของผู้ดูแลแพลตฟอร์ม	32

8.5 แผนในอนาคต	32

9. ความปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity)	33

9.1 Threat model (STRIDE)	33

9.2 OWASP API Security Top 10 (2023)	33

9.3 OWASP Top 10 for LLM Applications (ที่เกี่ยวข้อง)	34

9.4 ความปลอดภัยของ Browser และ HTTP	34

9.5 Secrets และการเข้ารหัส	34

9.6 ความปลอดภัยของเครื่องและเครือข่าย	34

9.7 ความปลอดภัยของ Supply chain และ CI	35

9.8 PDPA และความเป็นส่วนตัว	35

9.9 การรับมือเหตุการณ์ด้านความปลอดภัย	36

9.10 ความปลอดภัยของคอนโซลและหน้าช่าง (v1.1)	36

10. AI และฐานความรู้ (RAG)	37

10.1 กรณีใช้งานและการเลือกรุ่น	37

10.2 การนำเข้าเอกสาร	37

10.3 การค้นและสร้างคำตอบ	37

10.4 การประเมินคุณภาพ	38

10.5 ต้นทุน AI ต่อบริษัท (ตัวอย่างคำนวณ)	38

11. โครงสร้างพื้นฐาน Docker และ Cloud	39

11.1 สภาพแวดล้อม	39

11.2 เลือกที่โฮสต์	39

11.3 เกณฑ์ย้ายไป AWS	40

11.4 Docker	40

11.5 Infrastructure as Code	40

12. CI/CD และการ Deploy	41

12.1 Workflow	41

12.2 กติกาของกิ่งและการ Merge	41

12.3 Migration ระหว่าง Deploy	41

12.4 ตัวอย่าง Deploy job	42

13. Observability: Grafana, Logs, Metrics และ Traces	43

13.1 มาตรฐานการเขียน Log	43

13.2 Metric ที่ต้องมี	43

13.3 Dashboard และ Alert	44

13.4 SLO และ Error budget	44

13.5 Grafana Cloud หรือติดตั้งเอง	44

14. ความน่าเชื่อถือ การสำรองข้อมูล และการป้องกันปัญหา	45

14.1 ปัญหาที่คาดได้และการป้องกัน	45

14.2 Timeout และ Retry	45

14.3 การสำรองและกู้คืนข้อมูล	46

14.4 เมื่อบริการภายนอกล่ม	46

15. กลยุทธ์การทดสอบ	47

15.1 เส้นทางหลักที่ต้องมี E2E	47

16. เครื่องมือพัฒนา AI-assisted Development และ MCP	48

16.1 เครื่องมือ	48

16.2 การทำงานร่วมกับ Claude Code	48

16.3 MCP Server ที่ใช้	48

17. กระบวนการทำงานแบบทีมวิศวกรรม	50

17.1 วงจรการพัฒนา	50

17.2 Definition of Ready และ Definition of Done	50

17.3 จังหวะการทำงานรายสัปดาห์	50

18. แผนการพัฒนาโค้ด	51

Sprint 0 · วัน 1–4 · Setup + Spike (คู่กับ Market Validation)	51

Sprint 1 · วัน 5–9 · Foundation	51

Sprint 2 · วัน 10–14 · Tickets + LINE	51

Sprint 3 · วัน 15–19 · AI + Hardening	52

Sprint 4 · วัน 20–26 · Deploy + Pilot	52

Sprint 5 · วัน 27–30 · Measure + Sell	52

หลัง MVP · วัน 31–90 · พร้อมขายเชิงพาณิชย์	53

ความเชื่อมโยงระหว่าง Sprint กับส่วนประกอบ	53

19. ประมาณการค่าใช้จ่าย	54

19.1 ระยะพัฒนา (ก่อนมีลูกค้า)	54

19.2 ระยะ Pilot (1–3 บริษัท)	54

19.3 ระยะเติบโต (10–30 บริษัท)	55

19.4 ระยะองค์กรบน AWS ภูมิภาคไทย (ประมาณการ)	55

19.5 ต้นทุนต่อบริษัทและการตั้งราคา	55

20. ความเสี่ยงและแผนรับมือ	56

21. การออกแบบ UX/UI	57

21.1 หลักการออกแบบ	57

21.2 ผู้ใช้และอุปกรณ์	57

21.3 แผนผังหน้าจอ Route และ API	58

21.4 หน้าจอฝั่งบริษัทลูกค้า	58

21.5 ขั้นตอนของช่างบนมือถือ	59

21.6 Component ที่ใช้ซ้ำ	60

21.7 จากแบบสู่โค้ด	60

22. คอนโซลเจ้าของระบบ (apps/console)	61

22.1 ทำไมต้องแยกจาก apps/web	61

22.2 ความสามารถของคอนโซล	61

22.3 ชั้นการเข้าถึงคอนโซล	62

22.4 การขอเข้าช่วยเหลือลูกค้า (Support access)	62

22.5 ข้อมูลที่คอนโซลเห็นได้และไม่ได้	63

22.6 โครงสร้างโค้ดของคอนโซล	64

22.7 ลำดับการสร้าง	64

ภาคผนวก ก: Environment Variables	65

ภาคผนวก ข: Checklists	66

ข.1 Pull Request review	66

ข.2 Go-live (ก่อนใช้ข้อมูลจริง)	66

ข.3 ตรวจหน้าจอก่อน Merge (v1.1)	66

ภาคผนวก ค: ตารางความสัมพันธ์ของส่วนประกอบ	67

ภาคผนวก ง: อภิธานศัพท์	72

ภาคผนวก จ: แหล่งอ้างอิง	73

# 1. บทสรุปผู้บริหาร

เอกสารนี้คือแผนวิศวกรรมซอฟต์แวร์ของ ServiceFlow AI ระบบรับแจ้งปัญหาผ่าน LINE และบริหารงานบริการแบบ Multi-tenant SaaS เขียนในรูปแบบที่ทีมวิศวกรรมขององค์กรใหญ่ใช้วางแผนก่อนลงมือ ได้แก่ ข้อกำหนด สถาปัตยกรรม การตัดสินใจทางเทคนิคพร้อมเหตุผล ความปลอดภัย การ Deploy การเฝ้าระวัง แผนงาน และค่าใช้จ่าย แต่ปรับขนาดให้เหมาะกับนักพัฒนาคนเดียวที่ทำงานวันละ 3–4 ชั่วโมง

## 1.1 ข้อสรุปสำคัญ

ตารางที่ 1 ข้อตัดสินใจหลักทางสถาปัตยกรรม

| หัวข้อ | ข้อตัดสินใจ | เหตุผลโดยย่อ |
| --- | --- | --- |
| รูปแบบสถาปัตยกรรม | Modular Monolith: Go API + Worker จากโค้ดชุดเดียว และ Next.js | คนเดียวดูแลได้ Deploy ง่าย แต่แบ่ง Module ชัดพอจะแยกเป็น Service ภายหลัง |
| Backend | Go + chi + OpenAPI-first (oapi-codegen) + sqlc + pgx | เร็ว ใช้หน่วยความจำน้อย Type-safe ตั้งแต่ SQL ถึง HTTP |
| Frontend | Next.js + TypeScript + Tailwind + shadcn/ui แบ่ง 2 แอป: apps/web (Admin + ช่างบนมือถือ) และ apps/console (เจ้าของระบบ) | ตรงกับทักษะ React ที่มี ใช้ Design System ของ ServiceFlow และ Component ชุดเดียวกันทั้งสองแอป |
| คอนโซลเจ้าของระบบ | แอปแยกคนละโดเมน อยู่หลัง Cloudflare Access + Passkey เข้าข้อมูลลูกค้าได้เมื่อลูกค้าอนุมัติเท่านั้น | ช่องโหว่ในเว็บลูกค้าไม่ลามถึงหน้าผู้ดูแล และลูกค้าตรวจได้ว่าใครเข้าดูข้อมูลเมื่อไร (บทที่ 22) |
| หน้าช่าง | Responsive web + PWA ในแอป apps/web เข้าสู่ระบบด้วย LINE | ช่างไม่ต้องลงแอปหรือจำรหัสผ่าน ยังไม่ต้องทำแอป Native ใน MVP |
| ฐานข้อมูล | PostgreSQL แบบ Managed + Row-Level Security + pgvector | ฐานข้อมูลเดียวรองรับข้อมูลธุรกิจ คิวงาน Session และ Vector ของ AI |
| งานเบื้องหลัง | River (คิวบน PostgreSQL) | ไม่ต้องมี Redis หรือ Message Broker แยก และ Enqueue ใน Transaction เดียวกับข้อมูลได้ |
| การยืนยันตัวตน | LINE Login และ Google (OIDC) + Session ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ | ไม่ต้องเก็บรหัสผ่านเอง ช่างคุ้นกับการใช้ LINE อยู่แล้ว |
| Hosting เริ่มต้น | DigitalOcean (Singapore) + Cloudflare | ค่าใช้จ่ายต่ำและคาดเดาได้ ดูแลง่ายกว่า AWS มาก |
| Cloud องค์กร | AWS Asia Pacific (Thailand) เมื่อถึงเกณฑ์ที่กำหนด | มีภูมิภาคในไทยตั้งแต่ ม.ค. 2568 รองรับลูกค้าที่ต้องการให้ข้อมูลอยู่ในประเทศ |
| Container | Docker ทุกสภาพแวดล้อม (Compose) | เครื่องพัฒนา Staging และ Production มีรูปแบบเดียวกัน ย้าย Cloud ได้โดยไม่แก้แอป |
| Observability | OpenTelemetry → Grafana Cloud (Free) + Sentry | มาตรฐานเปิด เริ่มฟรี และไม่ต้องดูแลเซิร์ฟเวอร์ Monitoring เอง |
| CI/CD | GitHub Actions → GHCR → Deploy อัตโนมัติ | ฟรีสำหรับขนาดนี้ มี Gate ด้านเทสต์และความปลอดภัยก่อน Deploy ทุกครั้ง |
| AI | AI Gateway ที่เปลี่ยนผู้ให้บริการได้ + RAG ที่ตอบเฉพาะสิ่งที่มีหลักฐาน | คุมต้นทุนและความถูกต้องได้ ไม่ผูกกับผู้ให้บริการรายเดียว |
| MCP | ใช้ในขั้นพัฒนาร่วมกับ Claude Code เท่านั้น | ตัวผลิตภัณฑ์ไม่ต้องพึ่ง MCP ในการทำงาน |

## 1.2 ตอบคำถามที่พบบ่อยก่อนเริ่ม

ตารางที่ 2 คำถามสำคัญเรื่องเทคโนโลยี

| คำถาม | คำตอบ |
| --- | --- |
| ต้องใช้ AWS ไหม | ยังไม่จำเป็นในระยะ MVP และ Pilot ใช้ VM หนึ่งเครื่องกับ Managed PostgreSQL ก็เพียงพอ ย้ายไป AWS ภูมิภาคไทยเมื่อมีลูกค้าองค์กรที่ต้องการข้อมูลในประเทศ ต้องการ SLA 99.9% หรือมีลูกค้าหลายสิบราย (ดูบทที่ 11) |
| ต้องใช้ Docker ไหม | ใช้ตั้งแต่วันแรก ทั้งสำหรับรันฐานข้อมูลบนเครื่องพัฒนาและสำหรับ Deploy ทำให้ย้ายผู้ให้บริการได้โดยไม่แก้โค้ด |
| ต้องใช้ Grafana ไหม | ใช้ ผ่าน Grafana Cloud แพ็กเกจฟรี (Metric 10k series, Log 50 GB, Trace 50 GB, เก็บ 14 วัน) ควบคู่ Sentry สำหรับ Error |
| ต้องใช้ Kubernetes ไหม | ไม่ต้อง สำหรับขนาดนี้ Kubernetes เพิ่มงานดูแลมากกว่าประโยชน์ ถ้าย้ายไป AWS ให้ใช้ ECS Fargate ก่อน |
| ต้องใช้ Redis ไหม | ยังไม่ต้อง คิวงาน Session และ Rate limit ระยะแรกอยู่บน PostgreSQL และหน่วยความจำได้ เพิ่ม Redis เมื่อมีหลาย Instance และวัดแล้วว่าจำเป็น |
| ใช้ MCP อย่างไร | ใช้ MCP Server ที่เชื่อถือได้ (GitHub, Postgres แบบอ่านอย่างเดียว, Playwright, Context7, Sentry, Grafana) ให้ Claude Code ช่วยพัฒนาและไล่ปัญหา ห้ามเชื่อมกับข้อมูล Production แบบเขียนได้ |
| ค่าใช้จ่ายต่อเดือนเท่าไร | ช่วงพัฒนา ~880–3,570 บาท ช่วง Pilot ~2,260 บาท ช่วงมีลูกค้า 10–30 ราย ~11,800–14,500 บาท (รวมค่า AI และเครื่องมือ ดูบทที่ 19) |

## 1.3 แผนงานโดยสรุป

งานพัฒนาแบ่งเป็น 6 Sprint ภายใน 30 วัน สอดคล้องกับ 12 Phase ของ Master Workflow และมี Gate กั้นทุกขั้นสำคัญ จากนั้นใช้อีก 60 วันเพื่อทำให้ระบบพร้อมขายเชิงพาณิชย์

ตารางที่ 3 Sprint และผลลัพธ์

| Sprint | ช่วงวัน | ผลลัพธ์ | ชั่วโมงโดยประมาณ |
| --- | --- | --- | --- |
| S0 Setup + Spike | 1–4 | Repo, CI, Docker Compose, ADR, ทดลองรับ Webhook จาก LINE (คู่กับการสัมภาษณ์ตลาด) | 10 |
| S1 Foundation | 5–9 | Schema v1 + RLS, LINE Login, Tenant/RBAC, OpenAPI v1, Telemetry | 20 |
| S2 Tickets + LINE | 10–14 | State Machine, Ticket API, Dashboard, หน้าช่างบนมือถือ, Webhook, Conversation Flow, แจ้งเตือน | 28 |
| S3 AI + Hardening | 15–19 | Importer, RAG + Guardrails, AI Evaluation, Authorization tests, Backups | 22 |
| S4 Deploy + Pilot | 20–26 | Staging/Production, CI/CD, Alerts, Runbook, คอนโซลขั้นต่ำ (บริษัทลูกค้า + สุขภาพระบบ), ติดตั้งลูกค้า Pilot และ UAT | 24 |
| S5 Measure + Sell | 27–30 | ต้นทุนต่อ Tenant, โควตา, Support access + Platform audit log, เอกสาร PDPA, ปรับตาม Feedback, ข้อเสนอขาย | 13 |

ข้อสังเกตเรื่องเวลา รวมประมาณ 117 ชั่วโมง (v1.0 อยู่ที่ 107 ชั่วโมง เพิ่ม 10 ชั่วโมงสำหรับหน้าช่างและคอนโซล) ยังอยู่ในกรอบ 90–120 ชั่วโมงของแผนเดิม แต่แน่นขึ้น ถ้างานล่าช้าให้ตัดขอบเขตฟีเจอร์ (เช่น เลื่อน RAG จาก PDF หรือหน้าภาพรวมของคอนโซลไปหลัง Pilot) โดยไม่ตัดงานด้านความปลอดภัย การทดสอบ การสำรองข้อมูล และ Support access ที่ลูกค้าต้องอนุมัติ

# 2. ขอบเขต ข้อกำหนด และเป้าหมายด้านคุณภาพ

## 2.1 ขอบเขตของ MVP

ตารางที่ 4 ข้อกำหนดเชิงฟังก์ชันของ MVP

| ID | ความสามารถ | เกณฑ์ยอมรับ (Acceptance Criteria) |
| --- | --- | --- |
| FR-01 | รับ Webhook จาก LINE | Event ที่ลายเซ็นถูกต้องถูกประมวลผล Event ปลอมถูกปฏิเสธ Event ซ้ำไม่สร้างผลซ้ำ |
| FR-02 | สร้าง Ticket | ข้อมูลครบตามประเภทปัญหาแล้วได้เลข Ticket ไม่ซ้ำภายในบริษัท |
| FR-03 | ตรวจสอบสถานะ | ผู้ใช้เห็นเฉพาะ Ticket ที่มีสิทธิ์ดู ทั้งใน LINE และ Dashboard |
| FR-04 | อัปเดตสถานะ | การเปลี่ยนสถานะเป็นไปตาม State Machine และบันทึกผู้เปลี่ยน เวลา สถานะเดิมและใหม่ |
| FR-05 | นำเข้าข้อมูล | ไฟล์ผิดรูปแบบแจ้งแถวและเหตุผลที่ผิด แถวที่ถูกนำเข้าครบใน Transaction เดียว |
| FR-06 | AI ตอบจากฐานความรู้ | แสดงแหล่งอ้างอิง หรือปฏิเสธตอบเมื่อไม่มีหลักฐาน และเสนอให้คุยกับเจ้าหน้าที่ |
| FR-07 | แยก Tenant | ผู้ใช้บริษัท A อ่าน แก้ หรือค้นข้อมูลบริษัท B ไม่ได้ทุกเส้นทาง พิสูจน์ด้วย Test อัตโนมัติ |
| FR-08 | วัดการใช้ AI | นับ Token และต้นทุนต่อคำตอบ ต่อ Tenant ต่อเดือน และหยุดเมื่อเกินโควตา |
| FR-09 | ช่างทำงานบนมือถือ | ช่างรับงาน ส่งคืนงาน ทำเช็กลิสต์ ถ่ายรูปหลังซ่อม และปิดงานได้บนจอ 390 px โดยไม่ต้องลงแอป ปิดงานไม่ได้ถ้าประเภทนั้นบังคับรูปแต่ยังไม่มีรูป |
| FR-10 | คอนโซลเจ้าของระบบ | เห็นรายชื่อบริษัท สุขภาพ การใช้งาน และสุขภาพระบบ โดยไม่เห็นข้อมูลลูกค้าปลายทาง เข้าได้เฉพาะผ่าน Cloudflare Access + Passkey |
| FR-11 | ขอเข้าช่วยเหลือแบบมีการอนุมัติ | การเข้าดูข้อมูลบริษัทต้องมี Grant ที่ Owner อนุมัติ มีเวลาหมดอายุและขอบเขต ทุกคำขอบันทึกใน Platform audit log ที่ลูกค้าเห็นได้ |

ไม่อยู่ใน MVP: การเชื่อม ERP ของลูกค้า, แอปมือถือแบบ Native, ช่องทางอื่นนอกจาก LINE, ระบบคิดเงินอัตโนมัติ (ใช้ใบแจ้งหนี้แบบ Manual ช่วง Pilot), SSO แบบ SAML และ Integration Marketplace

## 2.2 ข้อกำหนดด้านคุณภาพ (Non-functional)

ทุกข้อต้องวัดได้ เพราะข้อกำหนดที่วัดไม่ได้จะตรวจไม่ได้ว่าผ่านหรือไม่

ตารางที่ 5 Non-functional requirements

| ด้าน | เป้าหมาย MVP | วิธีวัด |
| --- | --- | --- |
| ความพร้อมใช้งาน | 99.5% ต่อเดือน (ล่มได้ไม่เกิน ~3.6 ชม./เดือน) | Uptime check ทุก 1 นาที + SLO ใน Grafana |
| การตอบ Webhook | p99 < 1 วินาที ตั้งแต่รับจนตอบ 200 | Histogram webhook_ack_seconds |
| ความเร็ว API | อ่าน p95 < 300 ms · เขียน p95 < 500 ms (ไม่รวม AI) | Histogram ต่อ Route |
| คำตอบ AI | p95 < 8 วินาที, Timeout 10 วินาทีแล้วส่งต่อเจ้าหน้าที่ | Metric ai_latency_seconds |
| ปริมาณงาน | รับ 50 Event/วินาทีแบบช่วงสั้นโดยไม่สูญหาย | Load test ด้วย k6 ก่อน Go-live |
| การแยกข้อมูล | ไม่มีการรั่วข้าม Tenant (0 กรณี) | Authorization matrix test ทุก Endpoint ใน CI |
| การกู้คืน | RPO ≤ 24 ชม. (ปกติเป็นนาทีด้วย PITR) · RTO ≤ 4 ชม. | ซ้อมกู้คืนบน Staging ทุกเดือน |
| ความปลอดภัย | อ้างอิง OWASP ASVS ระดับ 2 ในส่วน Auth, Session, Access Control | Checklist + สแกนอัตโนมัติ + Pentest ก่อนลูกค้าองค์กร |
| การเข้าถึง | Dashboard ผ่าน WCAG 2.1 AA | axe ใน Playwright + ตรวจด้วยคีย์บอร์ด |
| ภาษาและเวลา | ภาษาไทยเป็นหลัก เก็บเวลาเป็น UTC แสดงเป็น Asia/Bangkok | Unit test และ E2E |
| การสังเกตระบบ | ทุก Request มี trace_id และ request_id | ตรวจใน Code review |

## 2.3 สมมติฐานและข้อจำกัด

- นักพัฒนาหนึ่งคน ทำงานวันละ 3–4 ชั่วโมง และมี Claude Code ช่วยเขียนโค้ด

- LINE เป็นช่องทางหลักของลูกค้าปลายทาง ลูกค้าแต่ละบริษัทเป็นเจ้าของ LINE OA ของตนเอง

- ลูกค้ากลุ่มแรกคือธุรกิจตู้ Vending หรือผู้ดูแลอุปกรณ์หลายจุด จำนวน Ticket ต่อบริษัทอยู่ในหลักสิบถึงหลักร้อยต่อวัน

- งบประมาณจำกัด จึงเลือกบริการที่มีแพ็กเกจฟรีหรือราคาต่ำและย้ายออกได้

- ข้อมูลลูกค้าปลายทางเป็นข้อมูลส่วนบุคคลตาม PDPA จึงต้องออกแบบความเป็นส่วนตัวตั้งแต่แรก

# 3. สถาปัตยกรรมระบบ

## 3.1 รูปแบบโดยรวม: Modular Monolith

ระบบมีโค้ด Backend ชุดเดียวที่รันได้สองบทบาท คือ API (รับคำขอจาก Dashboard และ Webhook) และ Worker (ทำงานเบื้องหลังจากคิว) บวกกับ Web App หนึ่งตัว ภายใน Backend แบ่งเป็น Module ตามโดเมนธุรกิจ เช่น ticket, line, ai, knowledge ซึ่งคุยกันผ่าน Interface เท่านั้น ไม่เข้าถึงตารางของ Module อื่นโดยตรง

ตารางที่ 6 การเปรียบเทียบรูปแบบสถาปัตยกรรม

| ทางเลือก | ข้อดี | ข้อเสียสำหรับโครงการนี้ |
| --- | --- | --- |
| Microservices | ขยายแยกส่วนได้ ทีมใหญ่ทำงานคู่ขนานได้ | งานดูแลสูงมากสำหรับคนเดียว ต้องมี Service discovery, Distributed tracing และ Network failure ทุกจุด |
| Monolith ไม่แบ่ง Module | เริ่มเร็วที่สุด | โค้ดพันกันเร็ว แยกส่วนภายหลังยาก |
| Modular Monolith (เลือก) | Deploy ง่าย Debug ง่าย และมีขอบเขต Module ชัด | ต้องมีวินัยเรื่อง Dependency ระหว่าง Module (บังคับด้วย Lint และ Code review) |

ภาพที่ 1 ภาพรวมสถาปัตยกรรมระดับ Container (C4 ระดับ 2)

## 3.2 ส่วนประกอบหลัก

ตารางที่ 7 ส่วนประกอบของระบบ

| ส่วนประกอบ | หน้าที่ | เทคโนโลยี |
| --- | --- | --- |
| Cloudflare | DNS, TLS, CDN, WAF, Rate limit ที่ขอบ | Cloudflare Free |
| Caddy | Reverse proxy แยกเส้นทาง /, /api, /webhooks และแยก Host console ใส่ Security headers | Caddy 2 |
| Web App | Dashboard ของบริษัทลูกค้า หน้าช่างบนมือถือ และหน้าเว็บขาย | Next.js + TypeScript |
| Console App | คอนโซลเจ้าของระบบ (บทที่ 22) คนละโดเมน อยู่หลัง Cloudflare Access | Next.js + TypeScript |
| API | REST /api/v1 และ Webhook ของ LINE | Go + chi + oapi-codegen |
| Worker | บทสนทนา LINE, AI, นำเข้าไฟล์, แจ้งเตือน, งานตามเวลา | Go + River |
| PostgreSQL | ข้อมูลธุรกิจ คิว Session และ Vector | Managed PostgreSQL + pgvector |
| Object Storage | ไฟล์อัปโหลด และไฟล์สำรองที่เข้ารหัส | Cloudflare R2 (S3 API) |
| บริการภายนอก | LINE Messaging API, LINE Login, Google, LLM, Embeddings, Email | ผ่าน Client ที่มี Timeout และ Retry |
| Observability | Trace, Metric, Log, Error, Uptime, Alert | OpenTelemetry, Grafana Cloud, Sentry |

## 3.3 เส้นทางข้อมูลหลัก: จากข้อความ LINE ถึง Ticket

ภาพที่ 2 ลำดับการประมวลผลข้อความจาก LINE

หลักการสำคัญคือ ตอบ Webhook ให้เร็วและทำงานหนักทีหลัง API ทำเพียงตรวจลายเซ็น บันทึก Event ID และส่งงานเข้าคิว แล้วตอบ 200 ทันที งานที่ใช้เวลา เช่น เรียก AI หรือเรียก LINE API จะทำใน Worker ซึ่ง Retry ได้เมื่อบริการภายนอกขัดข้อง และใช้ Reply Token ให้เร็วที่สุดเพราะต้องใช้ภายใน 1 นาทีหลังได้รับ Webhook ถ้าเลยเวลา Worker จะเปลี่ยนไปใช้ Push Message ซึ่งนับโควตาของ LINE OA ลูกค้า

## 3.4 การรองรับหลายบริษัท (Multi-tenancy)

ตารางที่ 8 รูปแบบ Multi-tenancy

| รูปแบบ | การแยกข้อมูล | ต้นทุนและงานดูแล | ความเหมาะสม |
| --- | --- | --- | --- |
| ฐานข้อมูลแยกต่อบริษัท | สูงสุด | สูงมาก ต้อง Migrate ทีละฐาน | ลูกค้าองค์กรรายใหญ่ที่จ่ายเพิ่ม |
| Schema แยกต่อบริษัท | สูง | ปานกลาง Migration ซับซ้อน | ไม่จำเป็นในระยะนี้ |
| ตารางร่วม + tenant_id + RLS (เลือก) | ดี เมื่อมี RLS ช่วยอีกชั้น | ต่ำ Migration ครั้งเดียว | เหมาะกับ SaaS ระยะเริ่มต้นถึงกลาง |

การระบุ Tenant: คำขอจาก Dashboard ใช้บริษัทที่เลือกไว้ใน Session (ผู้ใช้หนึ่งคนอยู่ได้หลายบริษัท) ส่วน Webhook ใช้ channelId ใน URL เพื่อหา Channel Secret ของบริษัทนั้นมาตรวจลายเซ็น แล้วตรวจซ้ำว่าค่า destination ใน Body ตรงกับ Bot User ID ที่บันทึกไว้

ภาพที่ 3 การป้องกันข้อมูลข้ามบริษัท 5 ชั้น

## 3.5 Architecture Decision Records (ADR)

ทุกการตัดสินใจสำคัญบันทึกเป็นไฟล์สั้นใน docs/adr/ (บริบท ทางเลือก ข้อตัดสินใจ ผลที่ตามมา) เพื่อให้ตัวเองในอนาคตและทีมที่มาเพิ่มเข้าใจว่าทำไมเลือกแบบนี้

ตารางที่ 9 รายการ ADR เริ่มต้น

| ADR | หัวข้อ | สถานะ |
| --- | --- | --- |
| 0001 | ใช้ Monorepo (pnpm workspace + Go module) | Accepted |
| 0002 | Modular Monolith: API + Worker จากโค้ดชุดเดียว | Accepted |
| 0003 | Go + chi แทน Fiber เพื่อความเข้ากันได้กับ net/http | Accepted |
| 0004 | OpenAPI-first และ Generate โค้ดทั้งสองฝั่ง | Accepted |
| 0005 | PostgreSQL เป็นฐานข้อมูลเดียว + RLS + pgvector | Accepted |
| 0006 | River เป็นคิวงานแทน Redis/RabbitMQ | Accepted |
| 0007 | OIDC (LINE Login, Google) + Server-side session ไม่เก็บรหัสผ่าน | Accepted |
| 0008 | DigitalOcean + Cloudflare ช่วงแรก และเกณฑ์การย้ายไป AWS | Accepted |
| 0009 | OpenTelemetry + Grafana Cloud + Sentry | Accepted |
| 0010 | AI Gateway แบบเปลี่ยนผู้ให้บริการได้ และนโยบาย Grounded-only | Accepted |
| 0011 | SOPS + age สำหรับ Secrets | Accepted |
| 0012 | Outbox Pattern สำหรับการแจ้งเตือน | Accepted |
| 0013 | แยกคอนโซลเจ้าของระบบเป็นแอปและโดเมนแยก อยู่หลัง Cloudflare Access + Passkey | Accepted (v1.1) |
| 0014 | Support access ต้องได้รับอนุมัติจากลูกค้า มีเวลาจำกัด จำกัดขอบเขต และบันทึกทุกครั้ง | Accepted (v1.1) |
| 0015 | หน้าช่างเป็น Responsive web + PWA ใน apps/web ยังไม่ทำแอป Native | Accepted (v1.1) |

# 4. Tech Stack และเหตุผลในการเลือก

หลักการเลือกคือ ใช้เทคโนโลยีที่มั่นคง มีผู้ใช้มาก เอกสารดี และย้ายออกได้ ลดจำนวนบริการที่ต้องดูแลให้น้อยที่สุด และเลือกของใหม่เฉพาะเมื่อแก้ปัญหาจริง

## 4.1 Backend

ตารางที่ 10 Backend stack

| ส่วน | เลือกใช้ | เหตุผล | ทางเลือกอื่น |
| --- | --- | --- | --- |
| ภาษา | Go (เวอร์ชันเสถียรล่าสุด, 1.25 ขึ้นไป) | Binary เดียว ใช้ RAM น้อย Concurrency ดี เหมาะกับ Webhook และ Worker | Node.js, Python |
| HTTP router | chi v5 | เข้ากับ net/http มาตรฐาน ใช้ Middleware ของ OpenTelemetry และ oapi-codegen ได้ตรงๆ | Fiber (เร็วแต่ใช้ fasthttp), Echo |
| สัญญา API | OpenAPI 3.1 + oapi-codegen (strict server) | Spec เป็นแหล่งความจริง Compiler ช่วยจับเมื่อโค้ดไม่ตรง Spec | เขียน Handler เอง |
| ฐานข้อมูล | pgx v5 + sqlc | เขียน SQL จริงแต่ได้โค้ด Go ที่ Type-safe ไม่มี ORM ซ่อน Query | GORM, ent |
| Migration | goose (ไฟล์ SQL) | เรียบง่าย อ่านง่าย รันได้ทั้ง CLI และในโค้ด | golang-migrate, Atlas |
| คิวงาน | River | คิวบน PostgreSQL มี Retry, Schedule, Unique job และ UI | Asynq (Redis), NATS |
| LINE | line-bot-sdk-go (ทางการ) | มี Helper ตรวจลายเซ็นและ Type ของ Event | เรียก HTTP เอง |
| Log / Telemetry | log/slog (JSON) + OpenTelemetry Go SDK | มาตรฐานของภาษาและมาตรฐานเปิด | zap, zerolog |
| ทดสอบ | go test + testcontainers-go + httptest | ทดสอบกับ PostgreSQL จริงใน Container | Mock ฐานข้อมูล |
| คุณภาพโค้ด | golangci-lint, gofumpt, govulncheck | จับบั๊กและช่องโหว่ตั้งแต่ก่อน Merge | - |

หมายเหตุเรื่อง Go Fiber แผนเดิมระบุ Go Fiber ซึ่งใช้งานได้ แต่ Fiber สร้างบน fasthttp ที่ไม่ใช่ net/http มาตรฐาน ทำให้ Middleware และเครื่องมือหลายตัว (OpenTelemetry, oapi-codegen strict server, httptest) ต้องใช้ตัวแปลงเพิ่ม เอกสารนี้จึงแนะนำ chi ถ้ายังต้องการ Fiber ให้บันทึกเหตุผลไว้ใน ADR-0003 และตรวจว่า Middleware ที่ต้องใช้รองรับครบ

## 4.2 Frontend

ตารางที่ 11 Frontend stack

| ส่วน | เลือกใช้ | เหตุผล |
| --- | --- | --- |
| Framework | Next.js (App Router) + React + TypeScript (strict) จำนวน 2 แอป: apps/web และ apps/console | web รวม Dashboard หน้าช่าง และหน้าเว็บขายไว้ที่เดียว console แยกเพื่อความปลอดภัย (บทที่ 22) ทั้งสองแอปใช้ Stack เดียวกัน |
| UI | Tailwind CSS + shadcn/ui (Radix) + Design Tokens ของ ServiceFlow ใน packages/ui และ packages/ui-tokens | Component เข้าถึงได้ดี (Accessibility) ปรับตาม Design System ได้ ใช้ร่วมกันทั้งสองแอป (บทที่ 21.6) |
| หน้าช่างบนมือถือ | Route group (field) + Web App Manifest (PWA) + <input capture> สำหรับกล้อง | เพิ่มไว้บนหน้าจอโฮมได้ ย่อรูปและลบพิกัด GPS ก่อนอัปโหลด |
| การยืนยันตัวตนของคอนโซล | ตรวจ JWT ของ Cloudflare Access + Passkey (WebAuthn เช่น SimpleWebAuthn) | สองชั้นก่อนถึงข้อมูลระดับแพลตฟอร์ม |
| ข้อมูลจาก API | openapi-typescript + openapi-fetch + TanStack Query | Type ตรงกับ Backend เสมอ มี Cache และ Retry |
| ฟอร์ม | React Hook Form + Zod | ตรวจข้อมูลฝั่ง Client ด้วยกฎชุดเดียวกับ Spec |
| ภาษา | next-intl (ไทยเป็นหลัก) | แยกข้อความออกจากโค้ด รองรับอังกฤษภายหลัง |
| ทดสอบ | Vitest + Testing Library + Playwright + axe | Unit, Component, E2E และ Accessibility |
| เครื่องมือ | pnpm, ESLint, Prettier | มาตรฐานของทีม JavaScript |

## 4.3 ข้อมูล โครงสร้างพื้นฐาน และบริการ

ตารางที่ 12 Data, infrastructure และบริการภายนอก

| ส่วน | เลือกใช้ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- |
| ฐานข้อมูล | PostgreSQL 17+ แบบ Managed + pgvector + pg_trgm | DigitalOcean Managed PostgreSQL ช่วงแรก, Neon Free สำหรับ Staging |
| ไฟล์ | Cloudflare R2 | S3-compatible ไม่คิดค่าส่งข้อมูลออก |
| Reverse proxy | Caddy 2 | ตั้งค่าสั้น จัดการ TLS ได้ในตัว |
| Container | Docker + Docker Compose v2 | ใช้ทั้ง Local และ Production ระยะแรก |
| CI/CD | GitHub Actions + GitHub Container Registry | ฟรีสำหรับ Repo ส่วนตัวในปริมาณนี้ |
| Secrets | SOPS + age | เข้ารหัสใน Git ฟรี ไม่ผูกผู้ให้บริการ |
| Edge | Cloudflare (DNS, TLS, WAF) | แพ็กเกจฟรี |
| Observability | OpenTelemetry Collector, Grafana Cloud, Sentry | เริ่มจากแพ็กเกจฟรี |
| AI | Anthropic API (Claude Haiku 4.5 / Sonnet 4.6) ผ่าน AI Gateway | เปลี่ยนรุ่นได้ด้วย Config |
| Embeddings | text-embedding-3-small หรือ BGE-M3 | ต้องรองรับภาษาไทย ทดสอบด้วยชุดประเมินก่อนเลือก |
| Email | Resend หรือ Amazon SES | ตั้ง SPF, DKIM, DMARC |
| Remote access | Tailscale | ไม่เปิดพอร์ต SSH สู่อินเทอร์เน็ต |

# 5. โครงสร้างโปรเจกต์ (Monorepo)

โค้ดทั้งหมดอยู่ใน Repository เดียว เพื่อให้แก้ Spec, Backend และ Frontend ใน PR เดียวกันได้ และ CI ตรวจความเข้ากันได้ทุกครั้ง โครงสร้างด้านล่างคือเป้าหมายเมื่อจบ MVP

serviceflow-ai/

├── .github/

│   ├── workflows/

│   │   ├── ci.yml                    # lint, test, scan, build ทุก PR

│   │   ├── deploy-staging.yml        # merge เข้า main → staging

│   │   ├── deploy-production.yml     # tag v*.*.* + อนุมัติ → production

│   │   └── nightly.yml               # ZAP baseline, AI eval, backup verify

│   ├── CODEOWNERS

│   ├── dependabot.yml

│   └── pull_request_template.md

├── apps/

│   ├── web/                          # Next.js (dashboard + ช่าง + marketing)

│   │   ├── app/

│   │   │   ├── (marketing)/page.tsx

│   │   │   ├── (auth)/sign-in/page.tsx   # LINE / Google

│   │   │   ├── (dashboard)/[tenant]/     # Admin, Owner, Viewer (Desktop)

│   │   │   │   ├── layout.tsx        # sidebar 240px + topbar

│   │   │   │   ├── page.tsx          # overview

│   │   │   │   ├── tickets/page.tsx

│   │   │   │   ├── tickets/[id]/page.tsx

│   │   │   │   ├── assets/page.tsx

│   │   │   │   ├── knowledge/page.tsx

│   │   │   │   ├── line/page.tsx

│   │   │   │   ├── reports/page.tsx

│   │   │   │   └── settings/{team,plan,profile}/page.tsx

│   │   │   └── (field)/[tenant]/         # ช่างบนมือถือ (v1.1)

│   │   │       ├── layout.tsx        # header + bottom nav

│   │   │       ├── jobs/page.tsx     # งานของฉัน

│   │   │       └── jobs/[id]/page.tsx  # รายละเอียดงาน + ปิดงาน

│   │   ├── components/tickets/       # TicketTable, TicketTimeline, Composer

│   │   ├── lib/api/                  # client ที่ generate จาก OpenAPI + query hooks

│   │   ├── lib/auth/                 # session helpers, route guards

│   │   ├── messages/th.json          # ข้อความภาษาไทย

│   │   ├── public/manifest.webmanifest   # PWA สำหรับช่าง

│   │   ├── tests/e2e/                # Playwright

│   │   ├── Dockerfile

│   │   └── package.json

│   └── console/                      # Next.js คอนโซลเจ้าของระบบ (v1.1, บทที่ 22)

│       ├── app/{page,tenants,tenants/[id],system,audit}/

│       ├── lib/auth/                 # Cf-Access JWT + Passkey session

│       ├── lib/api/                  # client จาก console.openapi.yaml

│       ├── tests/e2e/

│       ├── Dockerfile

│       └── package.json

├── services/

│   └── api/                          # Go module

│       ├── cmd/

│       │   ├── api/main.go           # HTTP server

│       │   ├── worker/main.go        # River workers + periodic jobs

│       │   └── migrate/main.go       # goose runner

│       ├── internal/

│       │   ├── config/               # อ่านและตรวจ env

│       │   ├── httpapi/              # router, handlers (implements generated interface)

│       │   │   ├── middleware/       # requestid, recover, auth, tenant, csrf, ratelimit

│       │   │   └── console/          # (v1.1) /console/v1 handlers + platform middleware

│       │   ├── auth/                 # OIDC (LINE, Google), sessions

│       │   ├── tenant/               # tenant context, RBAC, RLS set_config

│       │   ├── ticket/               # domain, state machine, service, repo

│       │   ├── asset/

│       │   ├── line/                 # webhook verify, event parse, conversation FSM, client

│       │   ├── knowledge/            # ingest, chunk, embed, retrieve

│       │   ├── ai/                   # gateway interface, providers, guardrails, metering

│       │   ├── importer/             # CSV/XLSX validate + import

│       │   ├── notify/               # outbox → LINE push / email

│       │   ├── billing/              # plans, quotas, usage

│       │   ├── audit/

│       │   ├── platform/             # (v1.1) tenants admin, health score, support access

│       │   ├── crypto/               # AES-256-GCM envelope, key versions

│       │   ├── storage/              # R2 presigned URLs

│       │   ├── jobs/                 # River job args + workers

│       │   ├── db/                   # pgx pool, tx helper, sqlc output (db/gen)

│       │   └── observability/        # OTel setup, slog handler

│       ├── db/

│       │   ├── migrations/           # 00001_init.sql ...

│       │   ├── queries/              # *.sql สำหรับ sqlc

│       │   └── seed/                 # ข้อมูลตัวอย่างสำหรับ dev

│       ├── tests/integration/        # testcontainers

│       ├── sqlc.yaml

│       ├── .golangci.yml

│       ├── Dockerfile

│       └── go.mod

├── packages/

│   ├── contracts/openapi.yaml        # แหล่งความจริงของ API ลูกค้า

│   ├── contracts/console.openapi.yaml  # (v1.1) Console API แยก

│   ├── contracts/gen/ts/             # TypeScript types (generated)

│   ├── ui/                           # (v1.1) Component ที่ใช้ร่วม web + console

│   └── ui-tokens/                    # tokens.json → CSS variables / Tailwind

├── infra/

│   ├── docker/compose.dev.yml

│   ├── docker/compose.prod.yml

│   ├── docker/Caddyfile

│   ├── docker/otel-collector.yaml

│   ├── secrets/*.enc.yaml            # SOPS encrypted

│   ├── terraform/                    # Cloudflare + DO (Sprint 4), AWS (ภายหลัง)

│   └── scripts/                      # backup, restore-drill, rotate-keys

├── evals/ai/                         # ชุดคำถามประเมิน AI + runner

├── tests/load/                       # k6

├── docs/

│   ├── PRD.md  ARCHITECTURE.md  API.md  DATABASE.md

│   ├── SECURITY.md  RUNBOOK.md  ONBOARDING-CUSTOMER.md

│   ├── adr/0001-monorepo.md ...

│   └── privacy/ (ropa.md, dpa-template.md, retention.md)

├── CLAUDE.md                         # กติกาโปรเจกต์สำหรับ Claude Code

├── Makefile                          # make dev / test / lint / gen / migrate

├── pnpm-workspace.yaml

├── .env.example

├── .pre-commit-config.yaml

└── README.md

## 5.1 กติกาการพึ่งพากันของโค้ด

- ลำดับชั้นใน Go: httpapi → service ของแต่ละ Module → repository (sqlc) ห้ามย้อนทิศ

- Module หนึ่งเรียก Module อื่นผ่าน Interface ที่ประกาศในฝั่งผู้เรียก ไม่ Import โครงสร้างภายในของกันและกัน

- Module ไม่อ่านตารางของ Module อื่นตรงๆ เช่น line ขอสร้าง Ticket ผ่าน ticket.Service ไม่ Insert เอง

- โค้ดที่ Generate (db/gen, contracts/gen) ห้ามแก้ด้วยมือ และ CI ตรวจว่า Generate ล่าสุดแล้ว

- Frontend เรียก Backend ผ่าน Client ที่ Generate เท่านั้น ไม่เขียน fetch ไป URL เอง

- apps/web และ apps/console ห้าม Import โค้ดของกันและกัน ใช้ร่วมกันได้ผ่าน packages/ui, packages/ui-tokens และ packages/contracts เท่านั้น

- Module platform เป็น Module เดียวที่ใช้ Role sf_platform ได้ และเข้าข้อมูลภายใน Tenant ผ่าน tenant.WithTx หลังตรวจ Support access grant แล้วเท่านั้น

## 5.2 คำสั่งหลักใน Makefile

| คำสั่ง | สิ่งที่ทำ |
| --- | --- |
| make dev | เปิด Postgres, Mailpit, OTel Collector ด้วย Compose แล้วรัน API, Worker, Web และ Console แบบ Hot reload (บน Local ข้ามการตรวจ Cloudflare Access ด้วย Dev identity) |
| make gen | Generate โค้ดจาก OpenAPI (Go + TypeScript) และจาก SQL (sqlc) |
| make migrate / make migrate-new name=x | รัน Migration หรือสร้างไฟล์ Migration ใหม่ |
| make test | Unit + Integration (Testcontainers) ทั้ง Go และ Web |
| make lint | golangci-lint, ESLint, ตรวจว่าโค้ด Generate เป็นปัจจุบัน |
| make seed | สร้างบริษัทตัวอย่าง ผู้ใช้ เครื่อง และ Ticket สำหรับพัฒนา |
| make tunnel | เปิด Cloudflare Tunnel ให้ LINE ส่ง Webhook มาที่เครื่องพัฒนาได้ |

## 5.3 ตัวอย่าง CLAUDE.md

# ServiceFlow AI — project rules

- Read docs/ARCHITECTURE.md and the ADRs before changing structure.

- API changes start in packages/contracts/openapi.yaml, then run `make gen`.

- Every query on tenant data must take tenantID and run inside tenant.WithTx().

- Never log message bodies, tokens or personal data. Use slog with request_id.

- New endpoint = handler + service test + authorization matrix test.

- Migrations are forward-only and follow expand/contract.

- Do not touch generated code (db/gen, contracts/gen).

- Run `make lint test` before proposing a PR.

# 6. การออกแบบฐานข้อมูล

## 6.1 หลักการ

- Primary key เป็น UUIDv7 (เรียงตามเวลา จึง Index ได้ดีและเดาไม่ได้)

- เวลาเป็น timestamptz เก็บแบบ UTC ทุกตาราง มี created_at และ updated_at

- ทุกตารางข้อมูลลูกค้ามี tenant_id NOT NULL และเปิด Row-Level Security

- ชื่อแบบ snake_case, ค่าสถานะเป็น text + CHECK (เพิ่มค่าใหม่ง่ายกว่า enum)

- ประวัติสำคัญ (ticket_events, audit_logs) เป็นแบบเพิ่มได้อย่างเดียว ห้าม UPDATE/DELETE จากแอป

- Ticket ใช้ Soft delete (deleted_at) ส่วนข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกขอให้ลบจะลบจริงหรือทำให้ระบุตัวตนไม่ได้

- ใช้ version (Optimistic locking) กันการแก้ไข Ticket ชนกันจากสองคน

ภาพที่ 4 Entity-Relationship Diagram ของตารางหลัก (สีหัวตาราง: ดำ = แกนหลัก, น้ำเงิน = LINE และ Ticket, เขียว = AI, ส้ม = กันข้อมูลซ้ำ)

## 6.2 ตารางหลัก

ตารางที่ 13 ตารางในฐานข้อมูล

| ตาราง | คอลัมน์สำคัญ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- |
| tenants | id, slug, name, plan_id, status, settings | บริษัทลูกค้า |
| users, user_identities | id, email, display_name · provider, subject | ตัวตนจาก LINE Login / Google |
| tenant_members | tenant_id, user_id, role | PK (tenant_id, user_id) |
| sessions | token_hash, user_id, active_tenant_id, expires_at, last_seen_at | เก็บ Hash ไม่เก็บ Token จริง |
| line_channels | tenant_id, public_id, channel_id, bot_user_id, secret_enc, token_enc, key_version | Secret เข้ารหัส AES-256-GCM |
| line_contacts | tenant_id, line_user_id, display_name, phone | Unique (tenant_id, line_user_id) |
| conversations | tenant_id, line_contact_id, state, data, expires_at | สถานะ Flow ใน LINE |
| webhook_events | webhook_event_id (PK), line_channel_id, status, received_at | กันซ้ำ ลบเมื่อเกิน 30 วัน |
| assets | tenant_id, code, name, location, type, status | Unique (tenant_id, code) |
| problem_categories | tenant_id, name, keywords, default_priority, required_fields, ack_sla_minutes, resolve_sla_minutes, require_photo_on_resolve | ประเภทปัญหาที่ตั้งค่าได้ (หน้า LINE OA) |
| tickets | tenant_id, number, status, waiting_reason, priority, category_id, asset_id, line_contact_id, assignee_id, accepted_at, sla_due_at, version | Unique (tenant_id, number) · waiting_reason = customer ¦ parts |
| ticket_events | tenant_id, ticket_id, actor_type, actor_id, type, from_status, to_status, body | Append-only |
| attachments | tenant_id, ticket_id, object_key, mime, size, sha256 | ไฟล์อยู่ใน R2 |
| knowledge_documents / chunks | tenant_id, kind, title, status · content, embedding vector | HNSW + trigram index |
| ai_interactions, usage_records | model, input/output tokens, cost_usd, grounded, sources · period, metric, qty | ใช้คิดต้นทุนและโควตา |
| import_jobs, import_errors | kind, object_key, status, ok/error rows · row_no, field, message | ผลการนำเข้า |
| plans, subscriptions | limits, price · tenant_id, plan_id, status, period | ช่วง Pilot บันทึกด้วยมือ |
| audit_logs | tenant_id, actor, action, target, ip, created_at | Append-only เก็บ 1 ปี |
| tenant_counters | tenant_id, name, value | ออกเลข Ticket ต่อบริษัท |

## 6.3 Index ที่ต้องมีตั้งแต่แรก

CREATE INDEX tickets_list   ON tickets (tenant_id, status, created_at DESC) WHERE deleted_at IS NULL;

CREATE INDEX tickets_mine   ON tickets (tenant_id, assignee_id, status);

CREATE INDEX tickets_asset  ON tickets (tenant_id, asset_id);

CREATE UNIQUE INDEX tickets_no ON tickets (tenant_id, number);

CREATE INDEX events_ticket  ON ticket_events (tenant_id, ticket_id, created_at);

CREATE UNIQUE INDEX assets_code ON assets (tenant_id, code);

CREATE INDEX chunks_vec ON knowledge_chunks USING hnsw (embedding vector_cosine_ops);

CREATE INDEX chunks_trgm ON knowledge_chunks USING gin (content gin_trgm_ops);

CREATE INDEX audit_time ON audit_logs (tenant_id, created_at DESC);

## 6.4 Row-Level Security

แอปเชื่อมต่อด้วย Role sf_app ที่ไม่มีสิทธิ์ BYPASSRLS ส่วน Migration ใช้ Role sf_owner และงานรายงานหรือ MCP บน Staging ใช้ sf_readonly ทุกคำขอเปิด Transaction แล้วตั้งค่า Tenant ก่อน Query

ALTER TABLE tickets ENABLE ROW LEVEL SECURITY;

ALTER TABLE tickets FORCE ROW LEVEL SECURITY;

CREATE POLICY tenant_isolation ON tickets

USING      (tenant_id = current_setting('app.tenant_id', true)::uuid)

WITH CHECK (tenant_id = current_setting('app.tenant_id', true)::uuid);

-- ทุก Request (ทำใน tenant.WithTx)

BEGIN;

SELECT set_config('app.tenant_id', $1, true);   -- true = เฉพาะ transaction นี้

-- ... queries ...

COMMIT;

ถ้าไม่ได้ตั้งค่า app.tenant_id ฟังก์ชัน current_setting(..., true) จะคืนค่า NULL และ Policy จะไม่คืนแถวใดเลย ระบบจึงล้มเหลวแบบปลอดภัย (fail closed)

## 6.5 การออกเลข Ticket และ Migration

-- เลข Ticket ต่อเนื่องแยกตามบริษัท (ล็อกเฉพาะแถวของบริษัทนั้น)

UPDATE tenant_counters SET value = value + 1

WHERE tenant_id = $1 AND name = 'ticket'

RETURNING value;   -- แสดงผลเป็น SF-000123

- Migration เดินหน้าอย่างเดียว ไฟล์ที่ Deploy แล้วห้ามแก้ ถ้าผิดให้เขียน Migration ใหม่

- ใช้รูปแบบ Expand/Contract: เพิ่มคอลัมน์ใหม่ → แอปเขียนทั้งสองที่ → ย้ายข้อมูล → แอปอ่านที่ใหม่ → ลบของเก่าในรอบถัดไป

- สร้าง Index บนตารางใหญ่ด้วย CREATE INDEX CONCURRENTLY (ไฟล์ Migration แยกที่ไม่อยู่ใน Transaction)

- ทดสอบทุก Migration บน Staging ก่อน และสำรองข้อมูลก่อนรันบน Production เสมอ

## 6.6 ระยะเวลาเก็บข้อมูลเริ่มต้น

ตารางที่ 14 นโยบายระยะเวลาเก็บข้อมูล (ค่าเริ่มต้นที่แนะนำ ปรับตามสัญญากับลูกค้า)

| ข้อมูล | เก็บนาน | เหตุผล |
| --- | --- | --- |
| tickets, ticket_events | 2 ปี (ปรับตามสัญญา) | ใช้ดูประวัติเครื่องและรายงาน |
| conversations | 90 วัน | ใช้เฉพาะระหว่างบทสนทนา |
| webhook_events | 30 วัน | ใช้กันซ้ำและไล่ปัญหา |
| ai_interactions | 180 วัน | ใช้วัดคุณภาพและต้นทุน |
| audit_logs | 1 ปี | ใช้ตรวจสอบย้อนหลัง |
| sessions หมดอายุ | ลบหลัง 30 วัน | ลดข้อมูลที่ไม่จำเป็น |
| ไฟล์สำรองฐานข้อมูล | 30 วัน | พอสำหรับกู้คืนและไม่เก็บข้อมูลที่ลบแล้วนานเกินไป |
| platform_audit_logs, support_access_grants | 2 ปี | หลักฐานการเข้าถึงข้อมูลลูกค้าของทีม ServiceFlow |
| tenant_health_daily | 2 ปี | ตัวเลขรวม ไม่มีข้อมูลส่วนบุคคล |

## 6.7 ตารางสำหรับหน้าช่างและคอนโซล (v1.1)

ตารางกลุ่ม platform_* ไม่มี tenant_id เป็นเจ้าของ จึงไม่อยู่ใต้ RLS แบบ Tenant แต่ Role sf_app อ่านหรือเขียนไม่ได้เลย ใช้ได้เฉพาะ Role sf_platform ผ่าน Module platform (ภาพ ERD ข้างต้นแสดงตารางหลักของ v1.0)

ตารางที่ 15 ตารางเพิ่มใน v1.1

| ตาราง | คอลัมน์สำคัญ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- |
| ticket_checklist_items | tenant_id, ticket_id, position, label, source_document_id, done_by, done_at | เช็กลิสต์ของช่าง สร้างจากฐานความรู้ · RLS ตาม Tenant |
| platform_admins | user_id, role (owner ¦ support ¦ readonly), passkey_required, disabled_at | ผู้ดูแลแพลตฟอร์ม แยกจาก tenant_members |
| platform_passkeys | admin_id, credential_id, public_key, sign_count, created_at, last_used_at | Passkey (WebAuthn) ของผู้ดูแล |
| support_access_grants | id, tenant_id, requested_by, reason, scopes, duration_minutes, status, approved_by, emergency, starts_at, expires_at, revoked_at | status = pending ¦ active ¦ denied ¦ expired ¦ revoked |
| platform_audit_logs | id, admin_id, tenant_id, grant_id, action, target, ip, user_agent, created_at | Append-only · ลูกค้าเห็นแถวของบริษัทตนในหน้า Audit log |
| tenant_health_daily | tenant_id, day, tickets, active_users, ai_answers, line_errors, quota_ratio, payment_status, score | คำนวณทุกคืน ใช้ในคอนโซล |
| tenant_settings (คอลัมน์ใหม่) | support_auto_approve_readonly (ค่าเริ่มต้น false), session_idle_hours, allowed_providers | ตั้งค่าในหน้า "ทีมงานและสิทธิ์" |

-- Role สำหรับคอนโซล: อ่านได้เฉพาะ View สรุป และตาราง platform_*

CREATE ROLE sf_platform LOGIN NOBYPASSRLS;

GRANT SELECT ON tenant_health_daily, tenants, subscriptions TO sf_platform;

GRANT SELECT, INSERT, UPDATE ON support_access_grants, platform_admins TO sf_platform;

GRANT INSERT ON platform_audit_logs TO sf_platform;      -- เขียนเพิ่มได้อย่างเดียว

REVOKE ALL ON platform_admins, platform_audit_logs, support_access_grants FROM sf_app;

-- อ่านข้อมูลระดับบริษัท (ไม่ใช่ข้อมูลภายในบริษัท) ได้

CREATE POLICY platform_read ON tenants       FOR SELECT TO sf_platform USING (true);

CREATE POLICY platform_read ON subscriptions FOR SELECT TO sf_platform USING (true);

-- View สรุป ตัวเลขมาจาก tenant_health_daily ไม่แตะตาราง Ticket โดยตรง

CREATE VIEW v_tenant_overview WITH (security_invoker = true) AS

SELECT t.id, t.name, t.plan_id, t.status, s.status AS payment_status,

h.tickets, h.active_users, h.line_errors, h.quota_ratio, h.score

FROM tenants t

LEFT JOIN subscriptions s ON s.tenant_id = t.id

LEFT JOIN LATERAL (SELECT * FROM tenant_health_daily d

WHERE d.tenant_id = t.id ORDER BY day DESC LIMIT 1) h ON true;

GRANT SELECT ON v_tenant_overview TO sf_platform;

ตัวเลขใน tenant_health_daily มาจากงานรายคืนใน Worker ที่วนทีละบริษัทภายใต้ tenant.WithTx (RLS ทำงานตามปกติ) แล้วบันทึกเฉพาะผลรวม คอนโซลจึงไม่ต้องใช้ Role ที่ข้าม RLS เลย

# 7. การออกแบบ API

API เป็นสัญญาระหว่าง Frontend, Backend และระบบภายนอกในอนาคต จึงออกแบบก่อนเขียนโค้ด (Design-first) ด้วย OpenAPI 3.1 ไฟล์ packages/contracts/openapi.yaml คือแหล่งความจริงเพียงแหล่งเดียว

## 7.1 ขั้นตอนทำงานกับ API

- เขียนหรือแก้ Spec ใน openapi.yaml (Path, Schema, Error, ตัวอย่าง)

- รีวิว Spec ใน PR ก่อนเขียน Handler

- รัน make gen เพื่อสร้าง Server Interface ฝั่ง Go และ Type/Client ฝั่ง TypeScript

- เขียน Handler ให้ผ่าน Compiler และเขียนเทสต์ (รวมถึง Authorization matrix)

- CI ตรวจว่า Response จริงตรงกับ Spec (Contract test) และโค้ด Generate เป็นปัจจุบัน

## 7.2 ข้อกำหนดทั่วไป

ตารางที่ 16 API conventions

| เรื่อง | มาตรฐานที่ใช้ |
| --- | --- |
| Base path | /api/v1 (Same-origin กับหน้าเว็บ ผ่าน Caddy) |
| รูปแบบข้อมูล | JSON, ชื่อฟิลด์แบบ camelCase, เวลาเป็น ISO-8601 UTC, ID เป็น UUID string |
| การตั้งชื่อ | คำนามพหูพจน์ (/tickets), การกระทำพิเศษเป็น Sub-resource (/tickets/{id}/transitions) |
| Pagination | Cursor-based: ?limit=50&cursor=... ตอบ { "data": [...], "nextCursor": "..." } ค่า limit สูงสุด 100 |
| Filter / Sort | ?status=new,assigned&assignee=me&q=VM-014&sort=-createdAt |
| Error | RFC 9457 Problem Details (application/problem+json) |
| การสร้างซ้ำ | Header Idempotency-Key สำหรับ POST ที่สร้างข้อมูล เก็บผลไว้ 24 ชม. |
| การแก้ไขชนกัน | ตอบ ETag จาก version และรับ If-Match ตอนแก้ไข ถ้าไม่ตรงตอบ 412 |
| Rate limit | ตอบ 429 พร้อม Retry-After และ Header RateLimit-* |
| Versioning | เปลี่ยนแบบไม่เข้ากันได้ต้องขึ้น /v2 และประกาศเลิกใช้ /v1 ล่วงหน้าอย่างน้อย 90 วัน (Header Deprecation, Sunset) |
| Tracing | รับและส่งต่อ traceparent ตอบ X-Request-Id ทุกครั้ง |
| ขนาด Request | JSON ไม่เกิน 1 MB ไฟล์อัปโหลดผ่าน Presigned URL เท่านั้น |

## 7.3 รหัสสถานะ

| รหัส | ใช้เมื่อ |
| --- | --- |
| 200 / 201 / 202 / 204 | สำเร็จ / สร้างแล้ว / รับงานไปทำแบบ Async (เช่น นำเข้าไฟล์) / สำเร็จไม่มีเนื้อหา |
| 400 | รูปแบบคำขอผิด (JSON เสีย, พารามิเตอร์ผิดชนิด) |
| 401 | ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบหรือ Session หมดอายุ |
| 403 | เข้าสู่ระบบแล้วแต่ไม่มีสิทธิ์ทำสิ่งนี้ |
| 404 | ไม่พบ หรือมีอยู่แต่เป็นของบริษัทอื่น (ตอบ 404 เพื่อไม่บอกว่ามีอยู่จริง) |
| 409 | ขัดกับสถานะปัจจุบัน เช่น ปิดงานที่ปิดไปแล้ว หรือรหัสเครื่องซ้ำ |
| 412 | version ไม่ตรง (มีคนแก้ไขก่อน) |
| 422 | ข้อมูลไม่ผ่านกฎทางธุรกิจ พร้อมรายการฟิลด์ที่ผิด |
| 429 | เกิน Rate limit หรือโควตา |
| 500 / 503 | ข้อผิดพลาดภายใน / บริการพึ่งพาไม่พร้อม ไม่ส่งรายละเอียดภายในให้ผู้ใช้ |

### ตัวอย่าง Error

HTTP/1.1 422 Unprocessable Entity

Content-Type: application/problem+json

{

"type": "https://docs.serviceflow.ai/errors/validation",

"title": "ข้อมูลไม่ถูกต้อง",

"status": 422,

"detail": "กรุณาตรวจสอบช่องที่ระบุ",

"instance": "/api/v1/tickets",

"requestId": "01J9Z3K8Q4...",

"errors": [ { "field": "assetCode", "message": "ไม่พบรหัสเครื่อง VM-999" } ]

}

## 7.4 รายการ Endpoint ของ MVP

ตารางที่ 17 Endpoint ของ MVP (Path ภายใต้ /api/v1 ยกเว้น Webhook และ Health)

| Method | Path | หน้าที่ | บทบาทขั้นต่ำ |
| --- | --- | --- | --- |
| GET | /auth/{provider}/start · /callback | เริ่มและรับผล OIDC (line, google) | สาธารณะ |
| POST | /auth/logout | ออกจากระบบ (ทุกอุปกรณ์ได้ด้วย ?all=true) | ผู้ใช้ |
| GET | /me | ข้อมูลผู้ใช้ บริษัทที่เป็นสมาชิก และบทบาท | ผู้ใช้ |
| POST | /me/active-tenant | สลับบริษัทที่ทำงานอยู่ | ผู้ใช้ |
| GET / POST | /tickets | รายการ (กรอง/ค้น) และสร้าง Ticket | Viewer / Agent |
| GET / PATCH | /tickets/{id} | รายละเอียด และแก้ไขฟิลด์ที่อนุญาต (If-Match) | Viewer / Agent |
| POST | /tickets/{id}/transitions | เปลี่ยนสถานะตาม State Machine พร้อมบันทึก | Agent |
| POST | /tickets/{id}/assign | มอบหมายผู้รับผิดชอบ | Admin |
| GET / POST | /tickets/{id}/events | Timeline และเพิ่มบันทึก | Viewer / Agent |
| POST | /tickets/{id}/attachments | ขอ Presigned URL สำหรับแนบไฟล์ | Agent |
| POST | /tickets/{id}/messages | ส่งข้อความถึงลูกค้าทาง LINE (ผ่าน Outbox) | Agent |
| POST | /tickets/{id}/reply-suggestions | ให้ AI ร่างคำตอบจากฐานความรู้ (ไม่ส่งเอง) | Agent |
| POST | /tickets/{id}/claim · /release | ช่างรับงาน หรือส่งคืนพร้อมเหตุผล (v1.1) | Agent |
| GET / PATCH | /tickets/{id}/checklist | เช็กลิสต์ของช่าง (v1.1) | Agent |
| GET / POST | /assets | รายการเครื่อง และเพิ่มเครื่อง | Viewer / Admin |
| GET / PATCH / DELETE | /assets/{id} | ดู แก้ไข ปิดใช้งานเครื่อง | Viewer / Admin |
| POST | /assets/qr-sheet | สร้าง PDF ของ QR สำหรับติดเครื่อง | Admin |
| POST | /imports | สร้างงานนำเข้า CSV/XLSX ตอบ 202 | Admin |
| GET | /imports/{id} · /imports/{id}/errors | สถานะงาน และรายการแถวที่ผิด | Admin |
| GET / POST / DELETE | /knowledge/documents | จัดการ FAQ และคู่มือ | Admin |
| POST | /knowledge/search | ทดลองถามฐานความรู้จาก Dashboard | Admin |
| GET | /knowledge/gaps | คำถามที่ AI ตอบไม่ได้ เรียงตามจำนวนครั้ง | Admin |
| GET / PUT | /ai/settings | เกณฑ์ความมั่นใจและกติกาของ AI | Owner / Admin |
| GET / PUT | /line/channel | ดูและตั้งค่าการเชื่อม LINE OA (Secret แสดงแบบปิดบัง) | Owner / Admin |
| POST | /line/channel/verify | ทดสอบการเชื่อมต่อ | Owner / Admin |
| GET / PUT | /line/settings | ข้อความต้อนรับ เมนู และเวลาทำการ | Owner / Admin |
| GET / POST / PATCH / DELETE | /problem-categories | ประเภทปัญหา คำสำคัญ ความเร่งด่วน และ SLA | Owner / Admin |
| GET / POST / PATCH / DELETE | /members · /invitations | จัดการทีมและคำเชิญ | Owner / Admin |
| GET / PUT | /tenant/security | เวลาออกจากระบบอัตโนมัติ ช่องทางเข้าสู่ระบบ การอนุมัติ Support access อัตโนมัติ | Owner |
| GET | /support-access/requests | คำขอเข้าช่วยเหลือจากทีม ServiceFlow (v1.1) | Owner / Admin |
| POST | /support-access/requests/{id}/approve · /deny | อนุมัติหรือปฏิเสธคำขอ | Owner |
| POST | /support-access/grants/{id}/revoke | ยกเลิกสิทธิ์ที่ยังไม่หมดอายุ | Owner / Admin |
| GET | /reports/summary · /sla · /technicians · /assets | ตัวเลขสรุป SLA ผลงานช่าง และเครื่องที่มีปัญหาบ่อย | Viewer |
| GET | /usage · /subscription | การใช้งานและแพ็กเกจ | Owner |
| GET | /audit-logs | บันทึกการตรวจสอบ รวมการเข้าถึงของทีม ServiceFlow | Owner / Admin |
| POST | /webhooks/line/{channelPublicId} | รับ Event จาก LINE (ตรวจลายเซ็น) | ไม่มี Session |
| GET | /healthz · /readyz | Liveness / Readiness (ไม่เปิดรายละเอียดภายใน) | ภายใน |

### ตัวอย่างการเปลี่ยนสถานะ Ticket

POST /api/v1/tickets/0192f3a1-.../transitions

Idempotency-Key: 6c1d5b0e-...

If-Match: "7"

X-CSRF-Token: ...

{ "to": "resolved", "note": "เปลี่ยนมอเตอร์จ่ายสินค้าแล้ว ทดสอบผ่าน" }

→ 200 OK   ETag: "8"

{ "id": "0192f3a1-...", "number": "SF-000123", "status": "resolved", "version": 8, ... }

## 7.5 ออกแบบ Webhook ของ LINE

- URL มี channelPublicId (ค่าสุ่มที่ไม่ใช่ Channel ID จริง) เพื่อให้รู้ว่าต้องใช้ Secret ของบริษัทใดตรวจลายเซ็น

- อ่าน Body ดิบก่อน แล้วคำนวณ HMAC-SHA256 ด้วย Channel Secret เทียบกับ x-line-signature แบบ Constant-time ไม่ตรงตอบ 401 และไม่ Parse JSON

- ตรวจว่า destination ตรงกับ Bot User ID ของ Channel นั้น

- Insert webhookEventId ด้วย ON CONFLICT DO NOTHING ถ้าซ้ำ (เช่น deliveryContext.isRedelivery = true) ให้ข้าม

- ส่งงานเข้า River ใน Transaction เดียวกัน แล้วตอบ 200 ทันที ไม่เรียก AI หรือ LINE API ใน Request นี้

- จำกัดขนาด Body และ Rate limit ต่อ Channel เพื่อกันการยิงซ้ำ

## 7.6 Console API (v1.1)

API ของคอนโซลอยู่ใต้ /console/v1 บน Host console.[โดเมน] เท่านั้น มี Spec แยกใน packages/contracts/console.openapi.yaml ใช้ Middleware คนละชุดกับ API ลูกค้า และไม่รับ Session ของลูกค้า (รายละเอียดการเข้าถึงในบทที่ 22.3)

ตารางที่ 18 Endpoint ของคอนโซล

| Method | Path | หน้าที่ | Platform role ขั้นต่ำ |
| --- | --- | --- | --- |
| POST | /console/v1/auth/passkey/options · /verify | ยืนยัน Passkey หลังผ่าน Cloudflare Access | ผู้ดูแลใน Allowlist |
| GET | /console/v1/overview · /alerts | ตัวเลขรวมของแพลตฟอร์ม และเรื่องที่ต้องดูแล | readonly |
| GET | /console/v1/tenants | รายชื่อบริษัท (กรองตามแพ็กเกจ สุขภาพ ประเภทธุรกิจ) | readonly |
| POST | /console/v1/tenants | สร้างบริษัทใหม่และส่งคำเชิญ Owner | owner |
| GET | /console/v1/tenants/{id} · /usage · /line-health · /onboarding | รายละเอียดระดับบริษัท ไม่มีข้อมูลลูกค้าปลายทาง | readonly |
| PATCH | /console/v1/tenants/{id}/plan · /status | เปลี่ยนแพ็กเกจ ขยายทดลอง ระงับหรือเปิดบัญชี | owner |
| POST | /console/v1/tenants/{id}/support-access-requests | ส่งคำขอเข้าช่วยเหลือ (เหตุผล ระยะเวลา ขอบเขต) | support |
| POST | /console/v1/tenants/{id}/break-glass | เข้าแบบฉุกเฉิน ต้องยืนยัน Passkey ซ้ำ | owner |
| GET | /console/v1/tenants/{id}/support/* | อ่านข้อมูลตาม Grant ที่ Active และขอบเขตที่ได้รับ | support + Grant |
| GET | /console/v1/tenants/{id}/audit | Audit log ของบริษัทและ Platform audit log | support |
| GET | /console/v1/system/services · /queue · /backups · /deploys | สุขภาพระบบ | readonly |
| POST | /console/v1/system/jobs/{id}/retry · /discard | ลองใหม่หรือทิ้ง Dead job | support |
| GET | /console/v1/ai/costs · /evals | ต้นทุน AI และผลทดสอบคุณภาพ | readonly |

# 8. การยืนยันตัวตนและการกำหนดสิทธิ์

## 8.1 การเข้าสู่ระบบ

ผู้ใช้ Dashboard เข้าสู่ระบบด้วย LINE Login หรือ Google ผ่าน OpenID Connect แบบ Authorization Code + PKCE ระบบไม่เก็บรหัสผ่านเลย จึงไม่ต้องดูแลการ Hash, รีเซ็ต หรือรหัสผ่านรั่ว และ MFA ถูกจัดการโดยผู้ให้บริการตัวตน

- ผู้ใช้กด "เข้าสู่ระบบด้วย LINE" ระบบสร้าง state, nonce, code_verifier แล้วเก็บไว้ใน Cookie อายุสั้นแบบเข้ารหัส

- LINE ส่งผู้ใช้กลับมาพร้อม code ระบบตรวจ state แล้วแลก Token ด้วย code_verifier

- ตรวจ ID Token (ลายเซ็น, issuer, audience, อายุ, nonce) แล้วหาหรือสร้าง users + user_identities

- สร้าง Session ใหม่ (หมุน ID ทุกครั้ง) เก็บ Hash ของ Token ในตาราง sessions

- ถ้าผู้ใช้ยังไม่อยู่ในบริษัทใด จะเข้าได้เฉพาะเมื่อมีคำเชิญที่ยังไม่หมดอายุ

ช่าง ใช้ LINE Login แบบเดียวกัน แตะลิงก์จากการแจ้งเตือนใน LINE แล้วเข้าหน้า "งานของฉัน" ได้ทันที คอนโซลเจ้าของระบบ ใช้ช่องทางแยก คือผ่าน Cloudflare Access ด้วยบัญชี Google ของทีมที่อยู่ใน Allowlist แล้วยืนยัน Passkey อีกชั้น (บทที่ 22.3) บัญชีลูกค้าใช้เข้าคอนโซลไม่ได้แม้เป็นอีเมลเดียวกัน

## 8.2 Session และ Cookie

| ชื่อ Cookie | __Host-sf_session (บังคับ Secure, Path=/, ไม่มี Domain) |
| --- | --- |
| คุณสมบัติ | HttpOnly, Secure, SameSite=Lax |
| ค่าใน Cookie | Token สุ่ม 256 บิต ฐานข้อมูลเก็บเฉพาะ SHA-256 ของ Token |
| อายุ | หมดเมื่อไม่ใช้งาน 12 ชั่วโมง และสูงสุด 7 วัน (Owner/Admin ตั้งให้สั้นกว่านี้ได้) |
| CSRF | ตรวจ Header Origin และ X-CSRF-Token (Double-submit) ในทุกคำขอ POST/PUT/PATCH/DELETE |
| ออกจากระบบ | ลบ Session ปัจจุบัน หรือทุก Session ของผู้ใช้ และลบทันทีเมื่อถูกถอดออกจากบริษัท |
| Platform operator | บัญชีผู้ดูแลแพลตฟอร์มแยกจากบัญชีลูกค้า (platform_admins) ใช้ Cookie __Host-sf_console บน Host คอนโซลเท่านั้น อายุสูงสุด 12 ชั่วโมง ต้องยืนยัน Passkey ทุกครั้งที่สร้าง Session และทุกการเข้าถึงข้อมูลลูกค้าต้องมี Grant และถูกบันทึกใน Platform audit log |

## 8.3 บทบาทและสิทธิ์ (RBAC)

ตารางที่ 19 Permission matrix

| สิทธิ์ | Owner | Admin | Agent | Viewer |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ดู Ticket | ทั้งหมด | ทั้งหมด | ที่ได้รับมอบหมาย + ยังไม่มีผู้รับ | ทั้งหมด (อ่าน) |
| สร้าง / เพิ่มบันทึก | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| เปลี่ยนสถานะ / ปิดงาน | ✓ | ✓ | เฉพาะงานของตน | – |
| มอบหมายงาน | ✓ | ✓ | – | – |
| ลบ Ticket (Soft delete) | ✓ | ✓ | – | – |
| จัดการเครื่องและนำเข้าไฟล์ | ✓ | ✓ | – | – |
| จัดการฐานความรู้ | ✓ | ✓ | – | – |
| เชื่อม LINE OA | ✓ | ✓ | – | – |
| จัดการสมาชิก | ✓ | ✓ (ยกเว้น Owner) | – | – |
| แพ็กเกจและการชำระเงิน | ✓ | – | – | – |
| ดู Audit log / ส่งออกข้อมูล | ✓ | ✓ | – | – |
| ดูรายงาน | ✓ | ✓ | ของตนเอง | ✓ |

สิทธิ์ถูกตรวจที่ Backend ทุกครั้งในสองระดับ คือ ระดับฟังก์ชัน (บทบาทนี้ทำสิ่งนี้ได้ไหม) และ ระดับวัตถุ (Ticket นี้อยู่ในบริษัทเดียวกันและผู้ใช้เกี่ยวข้องหรือไม่) การซ่อนปุ่มใน UI เป็นเพียงความสะดวก ไม่ใช่การป้องกัน

| สิทธิ์เพิ่มใน v1.1 | Owner | Admin | Agent | Viewer |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| รับงานที่ยังไม่มีผู้รับ / ส่งคืนงาน | ✓ | ✓ | เฉพาะพื้นที่ของตน | – |
| ทำเช็กลิสต์และแนบรูปหลังซ่อม | ✓ | ✓ | เฉพาะงานของตน | – |
| ตอบลูกค้าทาง LINE จาก Ticket | ✓ | ✓ | เฉพาะงานของตน | – |
| ตั้งค่าความปลอดภัยของบริษัท | ✓ | – | – | – |
| อนุมัติหรือปฏิเสธ Support access | ✓ | – | – | – |
| ดูและยกเลิก Support access ที่ Active | ✓ | ✓ | – | – |

## 8.4 สิทธิ์ของผู้ดูแลแพลตฟอร์ม

ผู้ดูแลแพลตฟอร์มมี 3 บทบาท คือ platform_owner, platform_support และ platform_readonly (ตารางเต็มในบทที่ 22.3) ไม่มีบทบาทใดเห็นข้อความแชต รูป หรือข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าปลายทางโดยอัตโนมัติ ต้องมี Support access grant ที่ยัง Active และขอบเขตตรงกับสิ่งที่เรียกเสมอ

## 8.5 แผนในอนาคต

- SSO แบบ SAML/OIDC สำหรับลูกค้าองค์กร ผ่านผู้ให้บริการอย่าง WorkOS หรือ Auth0 เมื่อมีลูกค้าขอ

- API Key สำหรับ Integration: เก็บแบบ Hash มี Prefix ให้ระบุได้ กำหนด Scope และวันหมดอายุ

- บทบาทแบบกำหนดเอง เมื่อมีลูกค้าหลายรายต้องการรูปแบบเดียวกัน

# 9. ความปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity)

ระบบเก็บข้อมูลของหลายบริษัทและข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าปลายทาง ความผิดพลาดด้านสิทธิ์จึงร้ายแรงกว่าบั๊กบนหน้าจอ แนวทางคือป้องกันหลายชั้น (Defense in depth), ให้สิทธิ์เท่าที่จำเป็น (Least privilege) และค่าเริ่มต้นต้องปลอดภัย (Secure by default)

## 9.1 Threat model (STRIDE)

ตารางที่ 20 STRIDE threat model

| ภัย | ตัวอย่างในระบบนี้ | การป้องกัน |
| --- | --- | --- |
| Spoofing | ปลอม Webhook ว่ามาจาก LINE · ขโมย Session | ตรวจ HMAC ทุก Event · Cookie HttpOnly/Secure · หมุน Session · อายุจำกัด |
| Tampering | แก้ ID ใน URL เพื่อแก้ Ticket บริษัทอื่น · SQL injection | Object-level authz + RLS · sqlc ใช้ Parameter เสมอ · If-Match |
| Repudiation | ผู้ใช้ปฏิเสธว่าไม่ได้ลบหรือเปลี่ยนสิทธิ์ | Audit log แบบ Append-only พร้อม IP และเวลา |
| Information disclosure | ข้อมูลรั่วข้ามบริษัท · Log มีข้อมูลส่วนบุคคล · Error เผยโครงสร้าง | RLS + Authorization tests · ตัด PII ใน Log · Problem Details ไม่มี Stack trace |
| Denial of service | ยิง Webhook หรือ API ถี่ๆ · ใช้ AI จนเกินงบ | Cloudflare + Rate limit · จำกัดขนาด Body · โควตา AI ต่อ Tenant |
| Elevation of privilege | Agent เรียก Endpoint ของ Admin · Prompt injection ให้ AI เปลี่ยนสิทธิ์ · ใช้ Session ลูกค้าเรียก Console API | RBAC ที่ Backend · AI ไม่มีเครื่องมือที่แก้ข้อมูล · แยกคำสั่งระบบจากข้อความผู้ใช้ · Console API แยก Host, Session และ Middleware |
| Insider / บัญชีผู้ดูแลถูกขโมย (v1.1) | ผู้ดูแลแพลตฟอร์มเปิดดูข้อมูลลูกค้าโดยไม่จำเป็น · ผู้โจมตีได้บัญชีผู้ดูแล | Cloudflare Access + Passkey · Support access ที่ลูกค้าอนุมัติ มีเวลาและขอบเขต · Platform audit log ที่ลูกค้าเห็น · Alert เมื่อใช้ Break-glass |

## 9.2 OWASP API Security Top 10 (2023)

ตารางที่ 21 การจับคู่ OWASP API Top 10 กับการควบคุม

| ความเสี่ยง | การควบคุมในระบบ |
| --- | --- |
| API1 Broken Object Level Authorization | ตรวจ tenant_id และความเกี่ยวข้องของผู้ใช้ทุก Object + RLS + Test ข้ามบริษัททุก Endpoint |
| API2 Broken Authentication | OIDC + PKCE, Session ฝั่งเซิร์ฟเวอร์, ไม่มีรหัสผ่าน, Rate limit ที่ Callback |
| API3 Broken Object Property Level Authorization | DTO แยกสำหรับอ่านและเขียน ระบุฟิลด์ที่แก้ได้ชัดเจน ไม่ Bind ทั้ง Object |
| API4 Unrestricted Resource Consumption | limit สูงสุด 100, Timeout ทุกชั้น, จำกัดขนาดไฟล์, โควตา AI |
| API5 Broken Function Level Authorization | Middleware ตรวจบทบาทตาม Spec (x-required-role) ทุก Route |
| API6 Unrestricted Access to Sensitive Business Flows | จำกัดการส่งคำเชิญและการนำเข้าไฟล์ต่อชั่วโมง |
| API7 Server Side Request Forgery | ไม่ดึง URL ที่ผู้ใช้ส่งมา ถ้าจำเป็นใช้ Allowlist |
| API8 Security Misconfiguration | Security headers, ไม่เปิด CORS, ปิด Debug ใน Production, Container ไม่ใช้ root |
| API9 Improper Inventory Management | OpenAPI เป็นรายการ API ทั้งหมด Staging ไม่เปิดสาธารณะ |
| API10 Unsafe Consumption of APIs | ตรวจ Response ของ LINE และ LLM, Timeout + Retry จำกัด, ไม่เชื่อเนื้อหาจาก LLM เป็นคำสั่ง |

## 9.3 OWASP Top 10 for LLM Applications (ที่เกี่ยวข้อง)

| ความเสี่ยง | การควบคุม |
| --- | --- |
| Prompt Injection | ใส่ข้อความผู้ใช้และเนื้อหาเอกสารในแท็กแยก ระบุในคำสั่งระบบว่าเป็นข้อมูล ไม่ใช่คำสั่ง AI ไม่มีเครื่องมือที่เปลี่ยนข้อมูล |
| Sensitive Information Disclosure | ส่งเฉพาะข้อมูลที่จำเป็น ค้นเอกสารเฉพาะ Tenant นั้น ไม่ใส่ Secret ใน Prompt |
| Improper Output Handling | ส่งออกเป็นข้อความธรรมดาเท่านั้น จำกัดความยาว ไม่ Render HTML จาก LLM |
| Excessive Agency | AI อ่านได้อย่างเดียว การสร้าง Ticket ทำโดยโค้ดที่ตรวจข้อมูลแล้ว |
| Misinformation | ตอบเฉพาะเมื่อมีแหล่งอ้างอิงผ่านเกณฑ์ และแสดงแหล่งที่มา |
| Unbounded Consumption | max_tokens, Timeout, โควตารายเดือน, แจ้งเตือนเมื่อใช้ถึง 80% |

## 9.4 ความปลอดภัยของ Browser และ HTTP

Strict-Transport-Security: max-age=31536000; includeSubDomains; preload

Content-Security-Policy: default-src 'self'; script-src 'self' 'nonce-{random}';

style-src 'self' 'unsafe-inline' https://fonts.googleapis.com; font-src https://fonts.gstatic.com;

img-src 'self' data: https://*.r2.cloudflarestorage.com; frame-ancestors 'none'; base-uri 'none'

X-Content-Type-Options: nosniff

Referrer-Policy: strict-origin-when-cross-origin

Permissions-Policy: camera=(), microphone=(), geolocation=()

## 9.5 Secrets และการเข้ารหัส

- ระหว่างทาง: TLS 1.2 ขึ้นไปทุกเส้นทาง รวมถึงการเชื่อมต่อฐานข้อมูล (sslmode=verify-full)

- ขณะจัดเก็บ: ฐานข้อมูล ไฟล์ และ Backup เข้ารหัสโดยผู้ให้บริการ ไฟล์ Dump เข้ารหัสซ้ำด้วย age ก่อนอัปโหลด

- ระดับแอป: Channel Secret และ Access Token ของ LINE เข้ารหัสด้วย AES-256-GCM พร้อม key_version เพื่อหมุนกุญแจได้โดยไม่ต้องหยุดระบบ

- Secrets: เก็บใน infra/secrets/*.enc.yaml ด้วย SOPS + age, กุญแจถอดรหัสอยู่ใน GitHub Environment ของแต่ละสภาพแวดล้อม

- การหมุนกุญแจ: มี Runbook สำหรับเปลี่ยน DB password, API key และ LINE token ทันทีเมื่อสงสัยว่ารั่ว และหมุนตามรอบทุก 90 วันสำหรับกุญแจสำคัญ

- ห้าม: Secret ใน Frontend, ใน Docker image, ใน Log หรือใน Prompt ของ AI

## 9.6 ความปลอดภัยของเครื่องและเครือข่าย

- Firewall ของเครื่องรับพอร์ต 443 เฉพาะจาก IP ของ Cloudflare และใช้ Cloudflare Origin Certificate

- ไม่เปิด SSH สู่อินเทอร์เน็ต เข้าถึงผ่าน Tailscale และใช้กุญแจเท่านั้น

- เปิด Unattended security upgrades ของระบบปฏิบัติการ

- Container รันด้วยผู้ใช้ที่ไม่ใช่ root, ระบบไฟล์อ่านอย่างเดียว, จำกัด CPU/RAM, ไม่ Mount Docker socket

- ฐานข้อมูลรับการเชื่อมต่อเฉพาะจาก IP ของ App server และ Staging (Trusted sources)

- เปิด MFA ทุกบัญชี: GitHub, DigitalOcean, Cloudflare, LINE Developers, Google, Anthropic, Grafana, Sentry

## 9.7 ความปลอดภัยของ Supply chain และ CI

ตารางที่ 22 การสแกนความปลอดภัย

| เครื่องมือ | ตรวจอะไร | เมื่อไร |
| --- | --- | --- |
| gosec + Semgrep | รูปแบบโค้ดที่ไม่ปลอดภัย (SAST) | ทุก PR |
| govulncheck + OSV-Scanner | ช่องโหว่ใน Dependency ของ Go และ npm | ทุก PR และทุกคืน |
| Gitleaks | Secret ที่หลุดเข้า Git | pre-commit และทุก PR |
| Trivy | ช่องโหว่ใน Docker image และ Config | ทุก Build |
| Syft | สร้าง SBOM ของทุก Image | ทุก Release |
| Dependabot | เสนออัปเดต Dependency และ GitHub Actions | รายสัปดาห์ |
| OWASP ZAP baseline | สแกนเว็บที่รันอยู่จริงบน Staging | ทุกคืน |
| Pentest ภายนอก | ทดสอบเจาะระบบโดยผู้เชี่ยวชาญ | ก่อนรับลูกค้าองค์กรรายแรก และปีละครั้ง |

GitHub Actions ทุกตัวปักหมุดด้วย Commit SHA และ Workflow ใช้สิทธิ์ permissions: read-all เป็นค่าเริ่มต้น เปิดสิทธิ์เขียนเฉพาะ Job ที่ต้องใช้

## 9.8 PDPA และความเป็นส่วนตัว

ข้อควรทราบ ส่วนนี้เป็นแนวทางทางวิศวกรรม ไม่ใช่คำแนะนำทางกฎหมาย ควรให้นักกฎหมายตรวจสัญญาและเอกสารก่อนใช้กับลูกค้าจริง

- บทบาท: บริษัทลูกค้า (Tenant) เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าปลายทาง ServiceFlow เป็นผู้ประมวลผลข้อมูล ต้องมีสัญญาประมวลผลข้อมูล (DPA)

- เก็บเท่าที่จำเป็น: LINE userId, ชื่อที่แสดง, เบอร์ติดต่อ (ถ้าลูกค้าให้) และรายละเอียดปัญหา ไม่เก็บรูปโปรไฟล์หรือข้อมูลที่ไม่ใช้

- บันทึกกิจกรรมการประมวลผล (ROPA): ระบุข้อมูลที่เก็บ วัตถุประสงค์ ระยะเวลา และผู้ประมวลผลย่อย (DigitalOcean, Cloudflare, LLM provider, Grafana, Sentry)

- สิทธิ์เจ้าของข้อมูล: Admin ส่งออกหรือลบข้อมูลของลูกค้าปลายทางรายบุคคลได้จาก Dashboard

- ส่งข้อมูลไปต่างประเทศ: การโฮสต์ที่สิงคโปร์และการใช้ LLM ต่างประเทศต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการส่งข้อมูลออกนอกประเทศของ PDPA ระบุในสัญญาและนโยบายความเป็นส่วนตัว ถ้าลูกค้าต้องการให้ข้อมูลอยู่ในไทยให้ใช้แผน AWS ภูมิภาคไทย

- เหตุละเมิดข้อมูล: ผู้ประมวลผลต้องแจ้งผู้ควบคุมข้อมูลโดยไม่ชักช้า เพื่อให้ผู้ควบคุมแจ้งสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ภายใน 72 ชั่วโมงเมื่อเข้าเงื่อนไข

- ผู้ให้บริการ AI: เลือกเงื่อนไขที่ไม่นำข้อมูลไปฝึกโมเดล และส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้ LLM เท่าที่จำเป็น

## 9.9 การรับมือเหตุการณ์ด้านความปลอดภัย

| ระดับ | ตัวอย่าง | เวลาเริ่มรับมือ |
| --- | --- | --- |
| SEV1 | ข้อมูลรั่วข้ามบริษัท, Secret รั่ว, ระบบล่มทั้งหมด | ทันที (ภายใน 30 นาที) |
| SEV2 | ฟีเจอร์หลักใช้ไม่ได้บางบริษัท, Webhook ล้มเหลวต่อเนื่อง | ภายใน 2 ชั่วโมง |
| SEV3 | บั๊กที่มีทางเลี่ยง, ประสิทธิภาพลดลง | วันทำการถัดไป |

- ยืนยันและจำกัดความเสียหาย (ปิดฟีเจอร์ด้วย Flag, หมุนกุญแจ, Rollback)

- เก็บหลักฐาน (Log, Trace, Audit log)

- แจ้งลูกค้าที่ได้รับผลกระทบตามสัญญา

- แก้ต้นเหตุและเพิ่ม Test ป้องกัน

- เขียน Postmortem แบบไม่กล่าวโทษภายใน 5 วันทำการ

## 9.10 ความปลอดภัยของคอนโซลและหน้าช่าง (v1.1)

ตารางที่ 23 การควบคุมที่เพิ่มใน v1.1

| ความเสี่ยง | การควบคุม |
| --- | --- |
| คนนอกเข้าถึงคอนโซล | Host แยก, Cloudflare Access (Allowlist บัญชี Google ของทีม), ตรวจ JWT ของ Access ที่แอป, Passkey ทุก Session, Origin รับเฉพาะ IP ของ Cloudflare |
| ใช้ Session ข้ามระหว่าง web กับ console | Cookie __Host- ผูกกับ Host เดียว, Middleware ของแต่ละ API ตรวจชนิด Session และ Host |
| ผู้ดูแลเห็นข้อมูลลูกค้าเกินจำเป็น | ค่าเริ่มต้นเห็นแค่ตัวเลขรวม, Support access ต้องลูกค้าอนุมัติ มีเวลาหมดอายุและขอบเขต, ปิดบังเบอร์โทรและรูปตามขอบเขต |
| ปฏิเสธว่าไม่ได้เข้าดูข้อมูล | platform_audit_logs แบบ Append-only, Role แอปเขียนเพิ่มได้อย่างเดียว, ลูกค้าเห็นรายการของบริษัทตน |
| ใช้ Break-glass ในทางที่ผิด | เฉพาะ platform_owner, ยืนยัน Passkey ซ้ำ, อ่านอย่างเดียว 30 นาที, แจ้ง Owner ของบริษัทและ Alert Critical ทันที, ต้องเขียนบันทึกภายใน 24 ชม. |
| มือถือของช่างหายหรือถูกยืม | Session หมดเมื่อไม่ใช้งานตามที่บริษัทตั้ง, Admin ถอดสมาชิกแล้ว Session ถูกลบทันที, หน้าช่างไม่เก็บข้อมูลลูกค้าไว้ในเครื่องหลังส่งสำเร็จ |
| รูปถ่ายเปิดเผยตำแหน่งหรือข้อมูลส่วนตัว | ลบ EXIF (รวม GPS) ก่อนอัปโหลด, ตรวจชนิดไฟล์และขนาดที่ Backend, เก็บใน R2 แบบ Private ใช้ Presigned URL อายุ 10 นาที |

# 10. AI และฐานความรู้ (RAG)

ใช้ AI เพื่อเข้าใจคำถามและสรุปคำตอบจากเอกสารที่ลูกค้าอนุมัติ แต่ข้อมูลสถานะงาน ราคา และธุรกรรมต้องมาจากฐานข้อมูลเสมอ ไม่ให้ LLM เดา

## 10.1 กรณีใช้งานและการเลือกรุ่น

ตารางที่ 24 การเลือกรุ่นตามงาน

| งาน | รุ่นที่เหมาะ | เหตุผล |
| --- | --- | --- |
| จำแนกเจตนาจากข้อความ (แจ้งปัญหา / ถามสถานะ / ถามวิธีใช้) | รุ่นเล็ก เช่น Claude Haiku 4.5 | เร็วและถูก งานไม่ซับซ้อน |
| ดึงข้อมูลจากข้อความ (รหัสเครื่อง, อาการ) | รุ่นเล็ก + ตรวจซ้ำด้วยโค้ด | ตรวจกับตาราง assets ได้ |
| ตอบจากฐานความรู้พร้อมอ้างอิง | รุ่นกลาง เช่น Claude Sonnet 4.6 | สรุปภาษาไทยได้ดีกว่า ใช้เฉพาะเมื่อจำเป็น |
| สรุป Ticket ยาวให้ช่าง | รุ่นเล็ก | ประหยัด ใช้ Batch ได้ |
| สร้าง Embedding | text-embedding-3-small หรือ BGE-M3 | ต้องทดสอบคุณภาพภาษาไทยด้วยชุดประเมินก่อนเลือก |

ภาพที่ 5 ขั้นตอนการตอบคำถามและจุดควบคุมของ AI

## 10.2 การนำเข้าเอกสาร

- อัปโหลดผ่าน Presigned URL ตรวจชนิด (PDF, DOCX, CSV, XLSX), ขนาดไม่เกิน 20 MB และจำนวนหน้า

- Worker แยกข้อความ ทำให้เป็นมาตรฐาน (ตัวเลขไทย/อารบิก, ช่องว่าง) และลบส่วนที่ซ้ำ

- ตัดเป็นชิ้นประมาณ 800–1,200 ตัวอักษร ทับซ้อน 15% เก็บหัวข้อและหน้าไว้เป็น Metadata

- สร้าง Embedding แบบ Batch แล้วบันทึกพร้อม tenant_id, document_id, version

- เมื่ออัปเดตเอกสาร สร้างเวอร์ชันใหม่ทั้งชุดแล้วสลับ ไม่แก้ทีละชิ้น

## 10.3 การค้นและสร้างคำตอบ

- ค้นแบบผสม: Vector (pgvector, cosine) รวมกับ Trigram (pg_trgm) เพราะการตัดคำภาษาไทยใน Full-text search ของ PostgreSQL ไม่ดีพอ

- กรองด้วย tenant_id ก่อนเสมอ เลือก 5 ชิ้นที่คะแนนสูงสุด ถ้าคะแนนต่ำกว่าเกณฑ์ให้ปฏิเสธตอบ

- Prompt มีโครงสร้างตายตัว: คำสั่งระบบ → แหล่งอ้างอิงในแท็ก <source id="..."> → คำถามในแท็ก <question> และสั่งให้ตอบเฉพาะจากแหล่งอ้างอิง พร้อมระบุ id ที่ใช้

- ตรวจคำตอบก่อนส่ง: มีการอ้างอิง id ที่มีอยู่จริง ความยาวไม่เกิน 600 ตัวอักษร ไม่มีลิงก์หรือข้อมูลติดต่อที่ไม่อยู่ในแหล่งอ้างอิง

- ทุกคำตอบมีปุ่ม "คุยกับเจ้าหน้าที่" และบันทึกลง ai_interactions

## 10.4 การประเมินคุณภาพ

สร้างชุดทดสอบใน evals/ai/ เริ่มที่ 30–50 ข้อ และเพิ่มจากคำถามจริงของลูกค้า Pilot จนถึง 200 ข้อ รันทุกครั้งที่เปลี่ยน Prompt, รุ่น หรือวิธีค้น

ตารางที่ 25 ชุดประเมิน AI และเกณฑ์ผ่าน

| ประเภทคำถาม | ผลที่คาดหวัง | เกณฑ์ผ่าน |
| --- | --- | --- |
| ตอบได้จาก FAQ | ตอบถูกและอ้างอิง FAQ ที่ถูกต้อง | ≥ 90% |
| ต้องค้นคู่มือ | ตอบถูกพร้อมหน้าที่อ้างอิง | ≥ 80% |
| ต้อง Query ฐานข้อมูล | ไม่ให้ LLM ตอบเอง ส่งไป Flow ตรวจสถานะ | 100% |
| ไม่มีคำตอบในข้อมูล | ปฏิเสธตอบและเสนอเจ้าหน้าที่ | ≥ 95% |
| พยายามดูข้อมูลบริษัทอื่น | ไม่มีข้อมูลบริษัทอื่นในคำตอบ | 100% |
| พยายามหลอกให้เปิดเผยคำสั่งระบบหรือ Secret | ปฏิเสธ | 100% |

## 10.5 ต้นทุน AI ต่อบริษัท (ตัวอย่างคำนวณ)

สมมติบริษัทหนึ่งมีคำถามที่ต้องใช้ AI 1,000 ครั้งต่อเดือน ครั้งละ Input 2,000 Token (คำสั่ง + แหล่งอ้างอิง) และ Output 300 Token

ตารางที่ 26 ประมาณการค่า LLM ต่อบริษัทต่อเดือน (ราคา ณ เม.ย. 2569, อัตรา 33.70 บาท/USD)

| รุ่น | Input 2 ล้าน Token | Output 0.3 ล้าน Token | รวม/เดือน | ประมาณเป็นบาท |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Claude Haiku 4.5 ($1 / $5) | $2.00 | $1.50 | $3.50 | ~118 บาท |
| Claude Sonnet 4.6 ($3 / $15) | $6.00 | $4.50 | $10.50 | ~354 บาท |
| ผสม: Haiku 80% + Sonnet 20% | – | – | ~$4.90 | ~165 บาท |

ลดต้นทุนได้อีกด้วย Prompt caching (Input ที่ซ้ำคิด 10% ของราคาปกติ), ตอบ FAQ ที่ตรงกันโดยไม่เรียก LLM, จำกัด max_tokens และใช้ Batch API (ลด 50%) กับงานที่ไม่เร่ง เช่น สรุป Ticket รายวัน

# 11. โครงสร้างพื้นฐาน Docker และ Cloud

## 11.1 สภาพแวดล้อม

ตารางที่ 27 Environments

| สภาพแวดล้อม | ใช้ทำอะไร | ข้อมูล | การ Deploy |
| --- | --- | --- | --- |
| Local | พัฒนาและทดสอบบนเครื่อง | ข้อมูลตัวอย่างจาก make seed | Docker Compose + Hot reload |
| Staging | ทดสอบ Webhook จริง, Migration, UAT, Restore drill | ข้อมูลทดสอบ, LINE OA ทดสอบ | อัตโนมัติเมื่อ Merge เข้า main |
| Production | ลูกค้าจริง | ข้อมูลจริง (หลังผ่าน Gate 8) | เมื่อติด Tag และกดอนุมัติ |

ทั้งสามสภาพแวดล้อมใช้ Secret และฐานข้อมูลแยกกันโดยสมบูรณ์ Staging ไม่เปิดสาธารณะ (ใช้ Cloudflare Access หรือ IP allowlist) ยกเว้นเส้นทาง Webhook ของ LINE OA ทดสอบ

## 11.2 เลือกที่โฮสต์

ตารางที่ 28 การเปรียบเทียบที่โฮสต์

| ตัวเลือก | ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น | งานดูแล | เหมาะเมื่อ |
| --- | --- | --- | --- |
| VM + Docker Compose + Managed DB (DigitalOcean) — เลือก | ~$33/เดือน (Droplet $12 + DB $15 + Staging $6) | ต่ำถึงปานกลาง | MVP ถึงลูกค้าราว 30 ราย |
| PaaS (App Platform, Render, Fly.io) | ใกล้เคียงหรือสูงกว่าเล็กน้อย | ต่ำที่สุด | ไม่อยากดูแลเครื่องเลย แต่ควบคุม Network และ Worker ได้น้อยกว่า |
| AWS ภูมิภาคไทย (ECS Fargate + RDS) | ~$250–400/เดือน แบบ Multi-AZ | สูง | ลูกค้าองค์กร ต้องการข้อมูลในไทยหรือ SLA สูง |
| Kubernetes (EKS/GKE/DOKS) | สูง | สูงมาก | ยังไม่แนะนำสำหรับโครงการนี้ |

ภาพที่ 6 การวางระบบระยะเริ่มต้นและเส้นทางย้ายไป AWS ภูมิภาคไทย

## 11.3 เกณฑ์ย้ายไป AWS

ย้ายเมื่อเกิดข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ ไม่ใช่เพราะ "องค์กรใหญ่ใช้ AWS" เพียงอย่างเดียว

- ลูกค้าหรือสัญญากำหนดให้ข้อมูลอยู่ในประเทศไทย (AWS ap-southeast-7 เปิดให้บริการตั้งแต่ ม.ค. 2568)

- ต้องการ SLA 99.9% ขึ้นไป ซึ่งต้องใช้หลาย Availability Zone

- มีลูกค้ามากกว่าประมาณ 30–50 ราย หรือ CPU ของเครื่องเดียวเกิน 60% เป็นประจำ

- ลูกค้าต้องการหลักฐานด้าน Compliance ที่ผูกกับบริการของ AWS เช่น KMS, CloudTrail, AWS WAF

เพราะทุกส่วนเป็น Container อยู่แล้ว การย้ายจึงเป็นงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน (Terraform สำหรับ VPC, ECS, RDS, ALB, Secrets Manager) และการย้ายข้อมูล ไม่ต้องเขียนแอปใหม่

## 11.4 Docker

- Multi-stage build: Go คอมไพล์เป็น Binary แบบ Static แล้ววางบน Image distroless/static ส่วน Next.js ใช้ output: standalone บน Node แบบ Slim

- ปักหมุด Base image ด้วย Digest, รันด้วยผู้ใช้ที่ไม่ใช่ root, มี HEALTHCHECK

- Image เดียวใช้ได้ทุกสภาพแวดล้อม ค่าที่ต่างกันมาจาก Environment Variables เท่านั้น

- Tag ด้วย Git SHA และเวอร์ชัน (api:1.4.0, api:sha-3f2c1ab) ไม่ใช้ latest ใน Production

# infra/docker/compose.prod.yml (ตัดย่อ)

services:

caddy:

image: caddy:2.8@sha256:...

ports: ["443:443"]

volumes: ["./Caddyfile:/etc/caddy/Caddyfile:ro", "caddy_data:/data"]

web:

image: ghcr.io/you/serviceflow-web:${VERSION}

env_file: .env.web

read_only: true

deploy: { resources: { limits: { memory: 512m } } }

console:                         # v1.1: Host console.* เท่านั้น (Caddyfile)

image: ghcr.io/you/serviceflow-console:${VERSION}

env_file: .env.console

read_only: true

deploy: { resources: { limits: { memory: 256m } } }

api:

image: ghcr.io/you/serviceflow-api:${VERSION}

command: ["/app", "api"]

env_file: .env.api

read_only: true

user: "65532:65532"

healthcheck: { test: ["CMD", "/app", "healthcheck"], interval: 10s }

worker:

image: ghcr.io/you/serviceflow-api:${VERSION}

command: ["/app", "worker"]

env_file: .env.api

read_only: true

user: "65532:65532"

otel-collector:

image: otel/opentelemetry-collector-contrib:0.1xx@sha256:...

volumes: ["./otel-collector.yaml:/etc/otelcol/config.yaml:ro"]

## 11.5 Infrastructure as Code

เริ่มใช้ Terraform (หรือ OpenTofu) ตั้งแต่ Sprint 4 สำหรับ DNS และ Firewall ของ Cloudflare, Droplet, Managed Database และ Bucket ของ R2 เพื่อให้สร้างสภาพแวดล้อมใหม่ได้ซ้ำและรีวิวการเปลี่ยนแปลงผ่าน PR เก็บ State ไว้ใน Backend ที่เข้ารหัส (เช่น R2 หรือ Terraform Cloud แบบฟรี)

# 12. CI/CD และการ Deploy

ภาพที่ 7 Pipeline ตั้งแต่ Pull Request จนถึง Production

## 12.1 Workflow

| ไฟล์ | เริ่มเมื่อ | ขั้นตอน |
| --- | --- | --- |
| ci.yml | ทุก Pull Request | Lint, ตรวจโค้ด Generate, Unit, Integration, Contract, Security scans, Build image (ไม่ Push) |
| deploy-staging.yml | Merge เข้า main | Build + Push GHCR, Migration บน Staging, Deploy, Smoke test, E2E |
| deploy-production.yml | Tag v*.*.* + กดอนุมัติใน GitHub Environment | Backup, Migration (expand), Deploy แบบทีละ Service (api, worker, web, console), Health check, ดู Error rate 10 นาที |
| nightly.yml | ทุกคืน | OWASP ZAP baseline, AI evaluation, ตรวจว่ามี Backup เมื่อคืน, สแกน Dependency |

## 12.2 กติกาของกิ่งและการ Merge

- Trunk-based: งานทุกชิ้นทำในกิ่งอายุสั้น (ไม่เกิน 2–3 วัน) แล้วเปิด PR เข้า main

- main ถูกป้องกัน: ต้องผ่าน CI ทุกขั้น, ห้าม Force push, ใช้ Squash merge

- Commit message ตาม Conventional Commits (feat:, fix:, chore:) เพื่อสร้าง Changelog และเลขเวอร์ชันอัตโนมัติด้วย release-please

- ฟีเจอร์ที่ยังไม่เสร็จซ่อนด้วย Feature flag ต่อ Tenant (ตาราง feature_flags) แทนการค้างกิ่งยาว

## 12.3 Migration ระหว่าง Deploy

- สำรองข้อมูล (Snapshot ของผู้ให้บริการ) และบันทึกเวลา

- รัน Migration แบบ Expand ที่เข้ากันได้กับโค้ดเวอร์ชันเก่า

- Deploy โค้ดใหม่ทีละ Service แล้วตรวจ /readyz

- เฝ้าดู Error rate และ Latency 10 นาที ถ้าผิดปกติ Rollback ไป Image ก่อนหน้า (Schema ยังเข้ากันได้)

- ลบของเก่า (Contract) ใน Release ถัดไป

## 12.4 ตัวอย่าง Deploy job

deploy:

runs-on: ubuntu-latest

environment: production          # ต้องกดอนุมัติ

permissions: { contents: read, packages: read }

steps:

- uses: actions/checkout@<sha>

- name: Decrypt secrets

run: sops -d infra/secrets/prod.enc.yaml > .env.api

env: { SOPS_AGE_KEY: ${{ secrets.SOPS_AGE_KEY }} }

- name: Join tailnet

uses: tailscale/github-action@<sha>

- name: Migrate and roll out

run: |

ssh deploy@app-1 "cd /srv/sf && VERSION=${GITHUB_REF_NAME} ./deploy.sh"

- name: Verify

run: ./infra/scripts/verify.sh https://app.serviceflow.ai

# 13. Observability: Grafana, Logs, Metrics และ Traces

เป้าหมายคือรู้ว่าระบบมีปัญหาก่อนลูกค้าบอก และหาต้นเหตุได้ภายในไม่กี่นาที โดยใช้มาตรฐาน OpenTelemetry เพื่อไม่ผูกกับผู้ให้บริการรายใด

ภาพที่ 8 เส้นทางของข้อมูล Telemetry

## 13.1 มาตรฐานการเขียน Log

- Log เป็น JSON ผ่าน log/slog ทุกบรรทัดมี ts, level, msg, service, version, env, request_id, trace_id, tenant_id

- ห้ามบันทึกข้อความแชต, เบอร์โทร, Token, Cookie และ Header Authorization Collector ตัดฟิลด์ต้องห้ามซ้ำอีกชั้น

- ระดับ: error เมื่อผู้ใช้ได้รับผลกระทบ, warn เมื่อ Retry หรือ Fallback, info สำหรับเหตุการณ์ธุรกิจสำคัญ, debug ปิดใน Production

## 13.2 Metric ที่ต้องมี

ตารางที่ 29 Metrics catalogue

| กลุ่ม | Metric | ใช้ดูอะไร |
| --- | --- | --- |
| HTTP (RED) | http_requests_total, http_request_duration_seconds (ต่อ route, status) | ปริมาณ, Error rate, Latency |
| Webhook | webhook_received_total, webhook_signature_invalid_total, webhook_ack_seconds | LINE ส่งมาครบ ตอบทัน มีการปลอมหรือไม่ |
| คิว | river_jobs_available, river_job_duration_seconds, river_jobs_failed_total | งานค้าง งานช้า งานล้มเหลว |
| LINE API | line_api_requests_total (reply/push, status), line_reply_token_expired_total | ปัญหาการตอบกลับและต้นทุนข้อความ Push |
| AI | ai_requests_total, ai_tokens_total, ai_cost_usd_total, ai_grounded_ratio, ai_latency_seconds | ต้นทุนและคุณภาพ AI ต่อ Tenant |
| ฐานข้อมูล | db_pool_in_use, db_query_duration_seconds, ขนาดฐานข้อมูล | คอขวดและการเติบโต |
| ธุรกิจ | tickets_created_total, tickets_resolved_total, sla_breaches_total | คุณค่าที่ส่งให้ลูกค้า ใช้ในรายงานและการขาย |

## 13.3 Dashboard และ Alert

ตารางที่ 30 Alert rules เริ่มต้น

| Alert | เงื่อนไข | ระดับ |
| --- | --- | --- |
| API error rate สูง | 5xx > 2% ต่อเนื่อง 5 นาที | Critical |
| API ช้า | p95 > 800 ms ต่อเนื่อง 10 นาที | Warning |
| Webhook ล้มเหลว | มี 4xx/5xx จาก Webhook ต่อเนื่อง 5 นาที หรือไม่มี Event เลย 2 ชม. ในเวลาทำการ | Critical |
| คิวค้าง | งานรอเกิน 60 วินาที หรือมีงานตาย (discarded) ใหม่ | Critical |
| ฐานข้อมูล | Connection > 80% หรือพื้นที่ > 80% | Warning |
| ค่า AI | ใช้เกิน 120% ของงบรายวัน หรือ Tenant ใดถึง 80% ของโควตา | Warning |
| Backup | ไม่มีไฟล์สำรองใหม่ภายใน 26 ชม. | Critical |
| Uptime | หน้า Login หรือ /readyz ล้มเหลว 3 ครั้งติด | Critical |
| ใบรับรอง | TLS หมดอายุภายใน 14 วัน | Warning |
| LINE ของบริษัทใดล้มเหลว (v1.1) | LINE API ตอบ 401/403 ต่อเนื่อง 10 นาทีใน Tenant เดียว (แจ้งในคอนโซลและแจ้ง Owner ของบริษัท) | Warning |
| ใช้ Break-glass (v1.1) | มีการเข้าแบบฉุกเฉินใดก็ตาม | Critical |
| เข้าคอนโซลผิดปกติ (v1.1) | Passkey ล้มเหลว 3 ครั้งติด หรือเข้าจากประเทศ/อุปกรณ์ใหม่ | Warning |

Dashboard หลัก 5 หน้า: API Overview (RED), LINE & Queue, AI Cost & Quality, Database, Business KPIs ทุก Alert ต้องมีลิงก์ไปยัง Runbook ใน docs/RUNBOOK.md ที่บอกวิธีตรวจและแก้

## 13.4 SLO และ Error budget

SLO ความพร้อมใช้งาน 99.5% ต่อเดือน เท่ากับ Error budget ประมาณ 3.6 ชั่วโมง ถ้าใช้ Budget เกินครึ่งก่อนกลางเดือน ให้หยุดเพิ่มฟีเจอร์และทำงานด้านความเสถียรก่อน

## 13.5 Grafana Cloud หรือติดตั้งเอง

|  | Grafana Cloud (เลือก) | ติดตั้งเองด้วย Docker (LGTM stack) |
| --- | --- | --- |
| ค่าใช้จ่าย | ฟรี: Metric 10k series, Log 50 GB, Trace 50 GB, เก็บ 14 วัน · Pro $19/ผู้ใช้/เดือน | ค่าเครื่องเพิ่ม 1 เครื่องและพื้นที่ดิสก์ |
| งานดูแล | แทบไม่มี | ต้องอัปเดต สำรองข้อมูล และดูแลความปลอดภัยเอง |
| ความเสี่ยง | ข้อมูล Telemetry อยู่ต่างประเทศ (ตัด PII ก่อนส่ง) | ถ้าเครื่องเดียวกับแอปล่ม Monitoring ก็ล่มด้วย |
| ย้ายออก | ง่าย เพราะใช้ OpenTelemetry | – |

# 14. ความน่าเชื่อถือ การสำรองข้อมูล และการป้องกันปัญหา

## 14.1 ปัญหาที่คาดได้และการป้องกัน

ตารางที่ 31 Failure modes

| ปัญหา | ป้องกัน | ตรวจพบ | แก้ไข |
| --- | --- | --- | --- |
| LINE ส่ง Event ซ้ำ | Primary key webhookEventId + Handler แบบ Idempotent | Metric ซ้ำ | ไม่ต้องทำอะไร ระบบข้ามเอง |
| Webhook ตอบช้าจน LINE ถือว่าล้มเหลว | ตอบ 200 หลังเข้าคิวทันที | webhook_ack_seconds | ดู Trace ของ Request ที่ช้า |
| Reply Token หมดอายุ | ประมวลผลภายในไม่กี่วินาที | line_reply_token_expired_total | ใช้ Push แทนและนับต้นทุน |
| LLM ล่มหรือช้า | Timeout 10 วินาที, Circuit breaker, Fallback | ai error rate | ตอบว่าเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ Ticket ยังสร้างได้ |
| ข้อมูลรั่วข้ามบริษัท | RLS + Authorization test ทุก Endpoint | Test ใน CI, Audit | SEV1: ปิดฟีเจอร์, แจ้งลูกค้า, แก้ต้นเหตุ |
| Migration ทำระบบพัง | Expand/Contract, ทดสอบบน Staging, Backup ก่อน | Health check หลัง Deploy | Rollback Image, PITR ถ้าจำเป็น |
| Deploy เวอร์ชันมีบั๊ก | CI + Smoke test + E2E บน Staging | Error rate หลัง Deploy | Rollback ไป Image ก่อนหน้า (< 5 นาที) |
| ฐานข้อมูลเต็มหรือ Connection หมด | จำกัด Pool, ลบข้อมูลหมดอายุ | Alert 80% | ขยายแพ็กเกจ, ใส่ PgBouncer |
| ค่า AI พุ่ง | โควตาต่อ Tenant, max_tokens, Cache | Alert งบรายวัน | ลดรุ่น ปิด AI ชั่วคราวราย Tenant |
| Secret รั่ว | Gitleaks, SOPS, ไม่ Log Secret | สแกนอัตโนมัติ | หมุนกุญแจตาม Runbook ภายใน 1 ชม. |
| ไฟล์นำเข้าใหญ่หรือผิดรูปแบบ | จำกัดขนาดและจำนวนแถว อ่านแบบ Stream | import_jobs ล้มเหลว | แจ้งแถวที่ผิดให้ผู้ใช้แก้ |
| ผู้ใช้ส่งข้อความรัวหรือ Spam | Rate limit ต่อผู้ติดต่อ | Metric ต่อ Contact | พักการตอบอัตโนมัติชั่วคราว |
| เวลาผิดเพราะ Timezone | เก็บ UTC แสดง Asia/Bangkok | Test | แก้และเพิ่ม Test |
| ค้นภาษาไทยไม่เจอ | Trigram + Vector, Normalize ข้อความ | Eval set | ปรับวิธีตัดชิ้นและเกณฑ์คะแนน |

## 14.2 Timeout และ Retry

| การเรียก | Timeout | Retry |
| --- | --- | --- |
| LINE Reply / Push API | 5 วินาที | สูงสุด 3 ครั้ง Exponential backoff + Jitter (Reply ไม่ Retry หลัง Token หมดอายุ) |
| LLM API | 10 วินาที | 1 ครั้งเฉพาะ 429/5xx แล้ว Fallback |
| Embeddings API | 15 วินาที | 5 ครั้งใน Worker (งานเบื้องหลัง) |
| ฐานข้อมูล (ต่อ Query) | 5 วินาที (statement_timeout) | ไม่ Retry อัตโนมัติ ยกเว้น Serialization failure |
| Job ใน River | ตามชนิดงาน | สูงสุด 10 ครั้ง แล้วเป็นงานตายให้ตรวจด้วยมือ |

## 14.3 การสำรองและกู้คืนข้อมูล

| ชั้นที่ 1 | Point-in-time Recovery ของ Managed PostgreSQL (กู้ไปยังเวลาใดก็ได้ในช่วงที่ผู้ให้บริการเก็บ) |
| --- | --- |
| ชั้นที่ 2 | pg_dump ทุกคืน เข้ารหัสด้วย age แล้วเก็บใน R2 คนละผู้ให้บริการ เก็บ 30 วัน |
| ไฟล์ใน R2 | เปิด Object versioning/lifecycle สำหรับไฟล์ลูกค้า |
| RPO | ≤ 24 ชั่วโมงในกรณีเลวร้ายที่สุด (ปกติเป็นนาทีด้วย PITR) |
| RTO | ≤ 4 ชั่วโมง |
| ซ้อมกู้คืน | ทุกเดือน: กู้ไฟล์ล่าสุดลง Staging รัน Smoke test และบันทึกเวลาที่ใช้ |
| Config | เก็บใน Git (Compose, Caddyfile, Terraform) จึงสร้างเครื่องใหม่ได้ภายใน 1 ชั่วโมง |

## 14.4 เมื่อบริการภายนอกล่ม

| บริการที่ล่ม | ผลต่อผู้ใช้ | ระบบทำอะไร |
| --- | --- | --- |
| LLM | ไม่มีคำตอบอัตโนมัติ | ส่งต่อเจ้าหน้าที่ Ticket ยังสร้างได้ตามปกติ |
| LINE Messaging API | ลูกค้าไม่ได้รับข้อความตอบกลับชั่วคราว | เก็บไว้ในคิวและส่งใหม่ (Push) เมื่อกลับมา |
| LINE Login | ล็อกอินใหม่ไม่ได้ | ผู้ที่มี Session อยู่ใช้ต่อได้ เปิดทางเลือก Google |
| R2 | อัปโหลดไฟล์ไม่ได้ | ส่วนอื่นทำงานปกติ แจ้งข้อความให้ลองใหม่ |
| ฐานข้อมูล | ระบบใช้งานไม่ได้ | Webhook ตอบ 5xx ให้ LINE ส่งซ้ำภายหลัง (เปิด Redelivery ไว้), แจ้งเตือน Critical |

# 15. กลยุทธ์การทดสอบ

ตารางที่ 32 Test pyramid และตารางการทดสอบ

| ระดับ | เครื่องมือ | ทดสอบอะไร | เมื่อไร |
| --- | --- | --- | --- |
| Unit | go test, Vitest | State machine, Validation, Guardrails, การคำนวณ SLA | ทุก PR |
| Integration | testcontainers-go (PostgreSQL + pgvector) | Repository, RLS, River jobs, Migration | ทุก PR |
| Contract | kin-openapi validator | Response ตรงกับ OpenAPI | ทุก PR |
| Authorization matrix | Table-driven test | ทุก Endpoint × ทุกบทบาท × บริษัทเดียวกัน/ต่างบริษัท รวม Console API × Platform role × มี/ไม่มี Grant | ทุก PR |
| Webhook | Fixture ของ Event จริง + ลายเซ็น | ลายเซ็นผิด, Event ซ้ำ, ข้อมูลไม่ครบ, ยกเลิก, บริการภายนอกล่ม | ทุก PR |
| E2E | Playwright + axe | เส้นทางหลักบน Dashboard และ Accessibility | Merge เข้า main |
| AI evaluation | evals/ai runner | ความถูกต้อง การอ้างอิง การปฏิเสธ การรั่ว | เมื่อเปลี่ยน Prompt/รุ่น และทุกคืน |
| Load | k6 | Webhook 50 Event/วินาที, API 20 RPS ต่อ Tenant | ก่อน Go-live และรายไตรมาส |
| Security | ZAP, scanners | ช่องโหว่ทั่วไปของเว็บ | ทุกคืน |
| Restore | สคริปต์ restore-drill | กู้ข้อมูลได้จริงภายใน RTO | ทุกเดือน |
| UAT | ลูกค้า Pilot | 10–15 สถานการณ์จริง | ก่อน Go-live |

## 15.1 เส้นทางหลักที่ต้องมี E2E

- ล็อกอิน → เลือกบริษัท → เห็นภาพรวม

- เห็น Ticket ใหม่จาก LINE → มอบหมาย → ช่างเปลี่ยนเป็น In Progress → ปิดงาน → ลูกค้าได้รับแจ้ง

- นำเข้าไฟล์เครื่องที่มีแถวผิด → เห็นรายการแถวที่ผิด

- Agent พยายามเปิด URL Ticket ของบริษัทอื่น → ได้ 404

- Admin เชื่อม LINE OA → ทดสอบการเชื่อมต่อผ่าน

- ช่างบนจอ 390 px: รับงาน → ทำเช็กลิสต์ → แนบรูป → ปิดงาน (และปิดไม่ได้ถ้าไม่มีรูปในประเภทที่บังคับ)

- คอนโซล: ไม่มี JWT ของ Cloudflare Access → ถูกปฏิเสธ · มีแต่ไม่ยืนยัน Passkey → ถูกปฏิเสธ · Session ลูกค้าเรียก /console/v1 → 401

- Support access: ส่งคำขอ → Owner อนุมัติ → อ่านได้ตามขอบเขต → หมดเวลาแล้วได้ 403 → ลูกค้าเห็นรายการใน Audit log

เป้าหมาย Coverage ของ Package ด้านโดเมน (ticket, line, tenant, ai/guardrails) อย่างน้อย 80% แต่สิ่งที่สำคัญกว่าตัวเลขคือทุกบั๊กที่พบต้องมี Test ที่ล้มก่อนแก้ (Regression test)

# 16. เครื่องมือพัฒนา AI-assisted Development และ MCP

## 16.1 เครื่องมือ

ตารางที่ 33 Development tools

| หมวด | เครื่องมือ | ใช้ทำอะไร | ค่าใช้จ่าย |
| --- | --- | --- | --- |
| Editor | VS Code หรือ Cursor (+ Go, ESLint, Tailwind extensions) | เขียนโค้ด | ฟรี |
| AI | Claude Code | เขียนโค้ด เทสต์ รีวิว ไล่ปัญหา | Pro $20 / Max $100–200 ต่อเดือน |
| Version control | Git + GitHub | Repo, PR, Issues, Projects, Actions | ฟรี (Private repo) |
| Container | Docker Desktop หรือ OrbStack (macOS) | รันบริการบนเครื่อง | Docker Desktop ฟรีสำหรับธุรกิจขนาดเล็กตามเงื่อนไขของ Docker |
| Go tooling | sqlc, goose, oapi-codegen, golangci-lint, air | Codegen, Migration, Lint, Hot reload | ฟรี |
| API client | Bruno (เก็บ Collection ใน Git) | ทดสอบ API ด้วยมือ | ฟรี |
| Database GUI | TablePlus หรือ DBeaver | ดูข้อมูลและ Query plan | ฟรี/มีแบบเสียเงิน |
| Tunnel | Cloudflare Tunnel (cloudflared) | ให้ LINE ส่ง Webhook มาที่เครื่องพัฒนา | ฟรี |
| Email ทดสอบ | Mailpit | ดูอีเมลที่ระบบส่งบนเครื่อง | ฟรี |
| Load test | k6 | ทดสอบโหลด | ฟรี |
| ออกแบบ | Claude Design (แคนวาส ServiceFlow AI Dashboard UI 15 หน้า), Excalidraw | UI และแผนภาพ (บทที่ 21) | รวมใน Claude Pro / ฟรี |
| Secrets | SOPS + age | เข้ารหัส Secret ใน Git | ฟรี |
| Remote access | Tailscale | เข้าถึงเซิร์ฟเวอร์โดยไม่เปิด SSH สาธารณะ | ฟรี (Personal) |

## 16.2 การทำงานร่วมกับ Claude Code

- เริ่มจาก Issue ที่มีเกณฑ์ยอมรับชัด และให้ Claude Code อ่าน CLAUDE.md, ADR และ Spec ที่เกี่ยวข้อง

- ให้เสนอแผนก่อนแก้โค้ด แล้วแบ่งงานเป็น PR เล็ก (ไม่เกินประมาณ 400 บรรทัด)

- เขียน Test ที่ล้มก่อน แล้วค่อยเขียนโค้ดให้ผ่าน

- รัน make lint test และอ่าน Diff เองทุกบรรทัดก่อน Merge โดยเฉพาะส่วนสิทธิ์ การเข้ารหัส และ SQL

- ห้ามวาง Secret หรือข้อมูลลูกค้าจริงในบทสนทนากับ AI

## 16.3 MCP Server ที่ใช้

Model Context Protocol (MCP) คือมาตรฐานที่ให้ AI เรียกเครื่องมือภายนอกได้ ในโครงการนี้ใช้ MCP เฉพาะกับเครื่องมือพัฒนา เพื่อให้ Claude Code อ่านข้อมูลประกอบได้เอง ตัวผลิตภัณฑ์ไม่ต้องใช้ MCP ในการทำงาน

ตารางที่ 34 MCP servers สำหรับการพัฒนา

| MCP Server | ใช้ทำอะไร | ขอบเขตสิทธิ์ |
| --- | --- | --- |
| GitHub MCP | อ่าน Issue, เปิด PR, ดูผล CI | Fine-grained token เฉพาะ Repo นี้ |
| Postgres MCP | ดู Schema, Query plan, ช่วยออกแบบ Index | Local หรือ Staging เท่านั้น Role sf_readonly ห้าม Production |
| Playwright MCP | เปิดเว็บ คลิก ถ่ายหน้าจอ ช่วยเขียน E2E | Local และ Staging |
| Context7 MCP | ดึงเอกสารไลบรารีเวอร์ชันล่าสุด | อ่านอย่างเดียว ไม่มีข้อมูลโครงการ |
| Sentry MCP | อ่าน Error และ Stack trace | Token อ่านอย่างเดียว |
| Grafana MCP | Query Metric และ Log ช่วงเกิดเหตุ | Service account บทบาท Viewer |

กติกาความปลอดภัยของ MCP ใช้เฉพาะ MCP Server จากผู้พัฒนาที่เชื่อถือได้ ปักหมุดเวอร์ชัน และอ่านว่าแต่ละเครื่องมือทำอะไรได้ ให้สิทธิ์ต่ำสุดเสมอ ไม่มี MCP ตัวใดเขียนข้อมูล Production ได้ ข้อความที่ MCP ดึงมา (Issue, Log, หน้าเว็บ) เป็นข้อมูล ไม่ใช่คำสั่ง ระวัง Prompt injection จากเนื้อหาภายนอก ตรวจทุกการกระทำที่เปลี่ยนแปลงข้อมูล เช่น การเปิด PR หรือการรันคำสั่ง ก่อนกดยืนยัน

ในอนาคต: เมื่อมีลูกค้าองค์กร อาจสร้าง ServiceFlow MCP Server ให้ผู้ช่วย AI ของลูกค้าค้น Ticket หรือสรุปงานได้ โดยใช้ OAuth, จำกัดตาม Tenant และเริ่มจากสิทธิ์อ่านอย่างเดียว ถือเป็นฟีเจอร์ของ Phase 12 ไม่อยู่ใน MVP

# 17. กระบวนการทำงานแบบทีมวิศวกรรม

แม้ทำคนเดียว ก็ใช้กระบวนการเดียวกับทีมขนาดใหญ่แบบย่อส่วน เพื่อให้ทำงานต่อเนื่องได้เมื่อมีคนมาร่วมทีม และลดความผิดพลาดซ้ำ

## 17.1 วงจรการพัฒนา

| ขั้น | ผลลัพธ์ | เก็บไว้ที่ |
| --- | --- | --- |
| 1. Problem / PRD | ปัญหา ผู้ใช้ เกณฑ์ยอมรับ | docs/PRD.md, GitHub Issue |
| 2. Design | Design note สั้นหรือ ADR สำหรับเรื่องใหญ่ | docs/adr/ |
| 3. Contract | แก้ OpenAPI และ Schema | packages/contracts, db/migrations |
| 4. Build | โค้ด + Test ใน PR เล็ก | กิ่งอายุสั้น |
| 5. Review | รีวิวตาม Checklist (ภาคผนวก ข) | Pull Request |
| 6. Release | Staging → Production | GitHub Releases + Changelog |
| 7. Observe | ดู Dashboard, Error, Feedback | Grafana, Sentry |
| 8. Learn | Postmortem หรือบันทึกบทเรียน | docs/postmortems/ |

## 17.2 Definition of Ready และ Definition of Done

| Definition of Ready (เริ่มงานได้เมื่อ) | Definition of Done (ถือว่าเสร็จเมื่อ) |
| --- | --- |
| มีเกณฑ์ยอมรับที่ทดสอบได้ | Test ผ่าน รวม Authorization test สำหรับ Endpoint ใหม่ |
| รู้ว่ากระทบ API หรือ Schema ใด | Spec และ Migration ผ่านการรีวิว |
| ประเมินขนาดได้ไม่เกิน 1–2 วัน | มี Log/Metric ที่จำเป็นสำหรับฟีเจอร์นี้ |
| ระบุความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและข้อมูลส่วนบุคคล | ผ่าน Security scan และไม่มี Secret ในโค้ด |
| – | อัปเดตเอกสารที่เกี่ยวข้องและ Deploy ถึง Staging แล้ว |

## 17.3 จังหวะการทำงานรายสัปดาห์

- ต้นสัปดาห์ (30 นาที): เลือกงานจาก GitHub Projects ให้พอดีเวลา 15–20 ชั่วโมง

- ทุกวัน: จดสั้นๆ ว่าทำอะไรไป ติดอะไร (ใช้แทน Daily standup)

- ท้ายสัปดาห์ (45 นาที): Demo ให้ตัวเองหรือลูกค้า Pilot ดู Dashboard ต้นทุนและ Error แล้วปรับแผน

- ทุกเดือน: ซ้อมกู้คืนข้อมูล ทบทวนสิทธิ์และบัญชีที่ไม่ใช้ อัปเดต Dependency

# 18. แผนการพัฒนาโค้ด

แผนนี้แปลง 12 Phase ของ Master Workflow เป็นงานวิศวกรรมรายละเอียดใน 6 Sprint งานทุกข้อมีรหัสเพื่อสร้างเป็น GitHub Issue ได้ทันที

## Sprint 0 · วัน 1–4 · Setup + Spike (คู่กับ Market Validation)

| รหัส | งาน | ผลลัพธ์ |
| --- | --- | --- |
| S0-01 | สร้าง Repo, โครงสร้าง Monorepo, Makefile, .editorconfig, pre-commit (gitleaks) | Clone แล้ว make dev ได้ |
| S0-02 | Docker Compose สำหรับ Postgres (pgvector), Mailpit, OTel Collector | บริการพื้นฐานรันบนเครื่อง |
| S0-03 | CI ขั้นต่ำ: Lint + Test + Build สำหรับ Go และ Web | PR แรกผ่าน CI |
| S0-04 | เขียน ADR 0001–0008 และ ARCHITECTURE.md ฉบับแรก | ตัดสินใจเรื่องหลักครบ |
| S0-05 | Spike: LINE OA ทดสอบ + Cloudflare Tunnel + Handler ตรวจลายเซ็น ตอบ Echo | ยืนยันว่า Webhook ทำงานได้จริง (ทิ้งโค้ด Spike ได้) |

Gate ก่อนเริ่ม Sprint 1 ต้องผ่าน Gate 1 (สัมภาษณ์ 10 ราย มีผู้ยอมทดลองอย่างน้อย 1 ราย) และ Gate 2 (PRD ชัด) ก่อนสร้างฟีเจอร์เต็มรูปแบบ

## Sprint 1 · วัน 5–9 · Foundation

| รหัส | งาน | ผลลัพธ์ |
| --- | --- | --- |
| S1-01 | Migration v1: tenants, users, identities, members, sessions, line_channels, assets, tickets, ticket_events, audit_logs + RLS | Schema พร้อม Policy ทุกตาราง |
| S1-02 | Role sf_owner / sf_app / sf_readonly และ tenant.WithTx() | Test ยืนยันว่าไม่ตั้ง tenant แล้วไม่เห็นข้อมูล |
| S1-03 | OpenAPI v1 ฉบับแรก + make gen ทั้งสองฝั่ง | Server interface และ TS client |
| S1-04 | Auth: LINE Login (OIDC + PKCE), Session, Logout, CSRF | ล็อกอินได้บน Local |
| S1-05 | Tenant context, RBAC middleware, คำเชิญสมาชิก | Authorization matrix test ชุดแรก |
| S1-06 | Next.js: packages/ui + Design tokens, AppShell (Sidebar 240px), หน้า Sign in (LINE/Google) และ Overview เปล่าตามแบบในบทที่ 21 | หน้าเว็บตาม Design System |
| S1-07 | OTel + slog + Sentry ใน API และ Web | เห็น Trace บน Grafana Cloud |

## Sprint 2 · วัน 10–14 · Tickets + LINE

| รหัส | งาน | ผลลัพธ์ |
| --- | --- | --- |
| S2-01 | Ticket State Machine + กฎสิทธิ์ต่อการเปลี่ยนสถานะ + เลข Ticket ต่อบริษัท | Unit test ครอบคลุมทุกการเปลี่ยน |
| S2-02 | Ticket API: list (filter, cursor), get, create, patch (If-Match), transitions, assign, events | ผ่าน Contract test |
| S2-03 | Dashboard: Ticket list, Ticket detail + Timeline, Create ticket, 4 States ทุกหน้า | ใช้งานได้บนมือถือ |
| S2-04 | Webhook endpoint: ตรวจลายเซ็น, destination, webhook_events, Enqueue | Test: ปลอม, ซ้ำ, ปกติ |
| S2-05 | Worker + River + Conversation FSM (แจ้งปัญหา, เช็กสถานะ, คุยกับเจ้าหน้าที่, หมดอายุ) | ทดสอบ 5 กรณีของ Gate 6 ผ่าน |
| S2-06 | Notifier + Outbox: แจ้งลูกค้าเมื่อปิดงาน, แจ้งทีมเมื่อมีงานใหม่ | ไม่มีแจ้งเตือนหายเมื่อ Worker restart |
| S2-07 | หน้าช่าง (field): งานของฉัน, รายละเอียดงาน, claim/release, checklist, ถ่ายรูป (ย่อ + ลบ EXIF), PWA manifest (v1.1) | E2E บนจอ 390 px ผ่าน |

## Sprint 3 · วัน 15–19 · AI + Hardening

| รหัส | งาน | ผลลัพธ์ |
| --- | --- | --- |
| S3-01 | Presigned upload + Importer CSV/XLSX พร้อมรายงานแถวที่ผิด | Gate 7 ข้อแรกผ่าน |
| S3-02 | Knowledge: FAQ + PDF ingest, chunk, embed, hybrid search | ค้นภาษาไทยได้ตามชุดทดสอบ |
| S3-03 | AI Gateway: provider interface, timeout, metering, quota, guardrails | ทุกคำตอบบันทึกต้นทุน |
| S3-04 | Eval set 30–50 ข้อ + runner ใน CI | ผ่านเกณฑ์ในบทที่ 10.4 |
| S3-05 | Authorization matrix ครบทุก Endpoint, Rate limit, Security headers, CSP | Checklist ความปลอดภัย 10 ข้อผ่าน |
| S3-06 | Backup: pg_dump เข้ารหัส → R2 + restore script | กู้คืนบน Local ได้ |

## Sprint 4 · วัน 20–26 · Deploy + Pilot

| รหัส | งาน | ผลลัพธ์ |
| --- | --- | --- |
| S4-01 | Terraform: Cloudflare DNS/Firewall, Droplet, Managed DB, R2 | สร้างสภาพแวดล้อมซ้ำได้ |
| S4-02 | Staging + Production: Compose, Caddy, Secrets (SOPS), Tailscale | Deploy ด้วย Workflow |
| S4-03 | deploy-staging / deploy-production workflows + Smoke/E2E | Release แรก v0.1.0 |
| S4-04 | Dashboard และ Alert ตามบทที่ 13 + Uptime check + Runbook | Alert ทดสอบส่งถึงจริง |
| S4-05 | Gate 8 review: สิทธิ์, Tenant, Secrets, Backup + Load test | อนุญาตให้ใช้ข้อมูลจริง |
| S4-06 | Onboarding ลูกค้า Pilot 8 ขั้น + UAT 10–15 สถานการณ์ | ผล Pass/Fail พร้อมหลักฐาน |
| S4-07 | คอนโซลขั้นต่ำ: Host แยก + Cloudflare Access + Passkey, หน้าบริษัทลูกค้า และสุขภาพระบบ (Dead jobs, Backup, Deploy) (v1.1) | ดูแลลูกค้า Pilot ได้โดยไม่ต้องเข้าฐานข้อมูลตรง |

## Sprint 5 · วัน 27–30 · Measure + Sell

| รหัส | งาน | ผลลัพธ์ |
| --- | --- | --- |
| S5-01 | รายงานต้นทุนต่อ Tenant (Hosting + AI + เวลา Support) | รู้ต้นทุนจริงต่อราย |
| S5-02 | Usage & Quota + แจ้งเตือน 80% | ป้องกันค่า AI บานปลาย |
| S5-03 | เอกสาร PDPA: DPA template, ROPA, Retention policy, Privacy notice | พร้อมแนบสัญญา |
| S5-04 | แก้ปัญหาจาก UAT และ Feedback ที่สำคัญที่สุด 3–5 ข้อ | Release v0.2.0 |
| S5-05 | Demo 10 นาที + ข้อเสนอราคา + แผนเดือนถัดไป | พร้อมขาย |
| S5-06 | รายละเอียดบริษัทในคอนโซล + Support access ที่ลูกค้าอนุมัติ + Break-glass + Platform audit log + tenant_health_daily (v1.1) | E2E เส้นทาง Support access ผ่าน |

## หลัง MVP · วัน 31–90 · พร้อมขายเชิงพาณิชย์

- ระบบคิดเงินและใบแจ้งหนี้, Subscription management

- Wizard ตั้งค่า LINE OA และ Template ตามประเภทธุรกิจ

- CSV import mapping, Data export และ UI ของ Audit log

- SLA และรายงานรายเดือนให้ลูกค้า

- คอนโซลเต็มรูปแบบ: ภาพรวมแพลตฟอร์ม, Funnel ทดลองใช้, หน้า AI และต้นทุน, จัดการแพ็กเกจ (บทที่ 22.2)

- หน้าช่างทำงานได้แม้สัญญาณขาด (คิวการส่งรูปและสถานะในเครื่อง) เมื่อ Pilot ยืนยันว่าจำเป็น

- Pentest จากภายนอก (รวมคอนโซลและ Support access) และแก้ผลตรวจ

- เตรียม Terraform สำหรับ AWS ภูมิภาคไทย (ยังไม่ย้ายจนกว่าถึงเกณฑ์)

ประเมินเวลาตามความจริง MVP ใน 30 วันเป็นไปได้เมื่อขอบเขตแคบและมี Claude Code ช่วย แต่ระบบที่ปลอดภัยพร้อมรับลูกค้าหลายรายมักใช้เวลา 2–3 เท่าของ MVP วางแผนเผื่อไว้ 8–12 สัปดาห์สำหรับการทำงานนอกเวลางานประจำ

## ความเชื่อมโยงระหว่าง Sprint กับส่วนประกอบ

ตารางที่ 35 Sprint × ส่วนประกอบ (จากแผนที่ความสัมพันธ์)

| Sprint | ส่วนประกอบที่สร้างหรือตั้งค่า |
| --- | --- |
| Sprint 0 · วัน 1–4 · Setup + Spike | GitHub Repo, GitHub Actions, Docker / Compose, LINE Webhook |
| Sprint 1 · วัน 5–9 · Foundation | PostgreSQL, Row-Level Security, Auth & Sessions, Tenant + RBAC, Next.js Web App, OpenTelemetry, Codegen |
| Sprint 2 · วัน 10–14 · Tickets + LINE | Ticket Service, LINE Webhook, Webhook Signature, Idempotency, LINE Conversation, Worker, Notifier |
| Sprint 3 · วัน 15–19 · AI + Hardening | Importer, Knowledge / RAG, AI Gateway, AI Guardrails, RBAC + Object authz, WAF + Rate limit, Backups |
| Sprint 4 · วัน 20–26 · Deploy + Pilot | Staging, App Server, Cloudflare, Grafana Cloud, Alerts, Sentry |
| Sprint 5 · วัน 27–30 · Measure + Sell | Usage & Quota, PDPA controls, Audit Logger |

# 19. ประมาณการค่าใช้จ่าย

อัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ 33.7 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ (ธนาคารแห่งประเทศไทย ณ 2 ต.ค. 2569) ราคาเป็นราคาที่สืบค้นได้ในปี 2569 และอาจเปลี่ยนแปลง ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ควรตรวจราคาล่าสุดก่อนตัดสินใจ

## 19.1 ระยะพัฒนา (ก่อนมีลูกค้า)

ตารางที่ 36 ค่าใช้จ่ายระยะพัฒนา

| รายการ | USD/เดือน | บาท/เดือน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| Claude Pro (Claude Code) | 20 | 670 | ใช้ Max $100 ถ้าใช้หนัก |
| LLM API ระหว่างพัฒนาและ Eval | ~5 | 170 | ตั้ง Budget limit ในบัญชี |
| โดเมน .com | ~1 | 30 | ประมาณ $10–15 ต่อปี |
| GitHub, Cloudflare, Neon (Staging DB), Grafana, Sentry | 0 | 0 | แพ็กเกจฟรี |
| LINE OA ทดสอบ | 0 | 0 | แพ็กเกจฟรี 300 ข้อความ/เดือน |
| รวม | ~26 (หรือ ~106 กับ Max) | ~880 (~3,570) |  |

## 19.2 ระยะ Pilot (1–3 บริษัท)

ตารางที่ 37 ค่าใช้จ่ายระยะ Pilot

| รายการ | USD/เดือน | บาท/เดือน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| Droplet 2 GB (Production) | 12 | 400 | Caddy, Web, Console, API, Worker (Console เพิ่ม RAM ~256 MB ถ้าไม่พอขยับเป็น 4 GB +$12) |
| Managed PostgreSQL 1 GB | 15 | 510 | มี Backup อัตโนมัติ |
| Droplet 1 GB (Staging) | 6 | 200 | DB ใช้ Neon Free |
| Cloudflare R2 | ~1 | 30 | ไฟล์ไม่กี่ GB |
| โดเมน | ~1 | 30 |  |
| LLM (3 บริษัท × ~$4) | ~12 | 400 | ตามตัวอย่างบทที่ 10.5 |
| Claude Pro | 20 | 670 |  |
| Grafana Cloud, Sentry, Email, GitHub | 0 | 0 | ยังอยู่ในแพ็กเกจฟรี |
| Cloudflare Access (Zero Trust Free) สำหรับคอนโซล | 0 | 0 | แพ็กเกจฟรีรองรับผู้ใช้จำนวนน้อย (ไม่เกิน 50 คนตามที่สืบค้น) ตรวจเงื่อนไขล่าสุดก่อนใช้ |
| รวม | ~67 | ~2,260 |  |

## 19.3 ระยะเติบโต (10–30 บริษัท)

ตารางที่ 38 ค่าใช้จ่ายระยะเติบโต

| รายการ | USD/เดือน | บาท/เดือน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| Droplet 4 GB × 2 + Load Balancer | ~60 | 2,020 | รองรับการ Deploy โดยไม่หยุดระบบ |
| Managed PostgreSQL แบบ HA | 60–120 | 2,020–4,040 | Primary + Standby |
| Staging | ~10 | 340 |  |
| Sentry Team | 26 | 880 | เมื่อเกิน 5,000 errors หรือมีผู้ใช้หลายคน |
| Grafana Cloud Pro (ถ้าจำเป็น) | 0–19 | 0–640 | เมื่อต้องเก็บข้อมูลนานกว่า 14 วัน |
| R2 + Email | ~10 | 340 |  |
| LLM (20 บริษัท × ~$4) | ~80 | 2,700 | ผันตามการใช้งานจริง |
| Claude Max | 100 | 3,370 |  |
| รวม | ~350–430 | ~11,800–14,490 |  |

## 19.4 ระยะองค์กรบน AWS ภูมิภาคไทย (ประมาณการ)

ตารางที่ 39 ประมาณการ AWS (ไม่รวม LLM และเครื่องมือ)

| รายการ | USD/เดือน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- |
| ECS Fargate (Web, API, Worker × 2 AZ) | 60–100 | ขึ้นกับ vCPU/RAM |
| RDS PostgreSQL Multi-AZ (db.t4g.small) | ~70 + Storage | db.t4g.micro ภูมิภาคไทย ~$17/เดือน ต่อเครื่องเดียว |
| Application Load Balancer | ~20–30 | ค่าคงที่ + LCU |
| NAT Gateway หรือ VPC Endpoints | ~35–50 | มักเป็นค่าใช้จ่ายที่คนลืม |
| CloudFront + AWS WAF | ~15–30 | ตามจำนวน Rule และทราฟฟิก |
| S3, KMS, Secrets Manager, CloudWatch | ~20–40 |  |
| รวมโครงสร้างพื้นฐาน | ~250–400 | ยืนยันด้วย AWS Pricing Calculator ก่อนย้าย |

## 19.5 ต้นทุนต่อบริษัทและการตั้งราคา

ในระยะเติบโตที่ 20 บริษัท ต้นทุนรวมราว $350–430 ต่อเดือน หรือประมาณ $18–22 (~610–740 บาท) ต่อบริษัท ยังไม่รวมเวลา Support ของคุณ ธุรกิจ SaaS ทั่วไปตั้งเป้า Gross margin 70–80% ราคาค่าสมาชิกจึงควรสูงกว่าต้นทุนต่อรายหลายเท่า และควรยืนยันราคาด้วยการสัมภาษณ์และ Pilot ตามแผนธุรกิจ

- ค่าใช้จ่ายของลูกค้าเอง: LINE OA (ตามประกาศปี 2567: แพ็กเกจฟรี 300 ข้อความ/เดือน, Pro 1,780 บาท/35,000 ข้อความ) ข้อความ Reply ไม่นับโควตา แต่ Push นับ

- ค่าใช้จ่ายครั้งเดียวที่ควรเตรียม: ร่างสัญญาบริการและ DPA โดยนักกฎหมาย, Pentest ก่อนลูกค้าองค์กร (ขอใบเสนอราคา 2–3 ราย)

- คุมต้นทุน: ตั้ง Budget alert ในทุกบัญชี Cloud และ AI, ตรวจบิลทุกเดือน, ลบทรัพยากรที่ไม่ใช้

# 20. ความเสี่ยงและแผนรับมือ

ตารางที่ 40 Risk register

| ID | ความเสี่ยง | โอกาส | ผลกระทบ | แผนรับมือ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | สร้างระบบที่ยังไม่มีคนยอมจ่าย | สูง | สูง | Gate 1 ก่อน Sprint 1, Pilot แบบมีค่าใช้จ่าย |
| R2 | ข้อมูลรั่วข้ามบริษัท | ต่ำ | สูงมาก | RLS + Authorization matrix + Pentest + Audit log |
| R3 | AI ตอบผิดและทำให้ลูกค้าเสียหาย | กลาง | สูง | Grounded-only, Eval set, ปุ่มเจ้าหน้าที่, แสดงแหล่งที่มา |
| R4 | เวลาไม่พอเพราะทำงานประจำ | สูง | กลาง | ตัดขอบเขต ไม่ตัด Security/Test, ใช้ Claude Code, PR เล็ก |
| R5 | นโยบายหรือราคาของ LINE เปลี่ยน | กลาง | กลาง | ใช้ Reply ให้มากที่สุด ติดตามประกาศ แยก Channel adapter ไว้รองรับช่องทางอื่น |
| R6 | ค่า AI สูงกว่าคาด | กลาง | กลาง | โควตา, Cache, รุ่นเล็กก่อน, Alert งบ |
| R7 | กลายเป็นงานรับจ้างดูแลระบบ | กลาง | สูง | Configuration แทนโค้ด, คิดค่างาน Custom แยก |
| R8 | ทำข้อมูลหายจาก Migration หรือความผิดพลาดของคน | ต่ำ | สูง | Backup 2 ชั้น, ซ้อมกู้คืนทุกเดือน, Migration แบบ Expand/Contract |
| R9 | Key person risk (มีคนเดียว) | สูง | สูง | เอกสาร ADR/Runbook, IaC, Secrets ใน SOPS ที่มีกุญแจสำรองเก็บปลอดภัย |
| R10 | ข้อกำหนด PDPA หรือสัญญาที่ไม่ได้เตรียม | กลาง | สูง | DPA, ROPA, Retention ตั้งแต่ Sprint 5 และให้นักกฎหมายตรวจ |
| R11 | บัญชีผู้ดูแลแพลตฟอร์มถูกขโมย หรือผู้ดูแลเข้าดูข้อมูลลูกค้าเกินจำเป็น (v1.1) | ต่ำ | สูงมาก | คอนโซลแยกโดเมน + Cloudflare Access + Passkey, Support access ที่ลูกค้าอนุมัติ, Platform audit log ที่ลูกค้าเห็น, Alert Break-glass |
| R12 | ช่างไม่ใช้ระบบเพราะใช้ยากบนมือถือหรือสัญญาณอ่อน (v1.1) | กลาง | กลาง | ออกแบบมือถือก่อน ปุ่มใหญ่ ขั้นตอนสั้น, ทดสอบกับช่างจริงใน UAT, ทำโหมดสัญญาณขาดหลัง MVP ถ้าจำเป็น |

# 21. การออกแบบ UX/UI

บทนี้สรุปหน้าจอที่ออกแบบไว้ทั้ง 15 หน้า แบ่งเป็นฝั่งบริษัทลูกค้า (Admin, ช่าง, ผู้ดู) 11 หน้า และฝั่งเจ้าของระบบ 4 หน้า พร้อมกติกาการออกแบบ Route ใน Next.js และ API ที่แต่ละหน้าใช้ เพื่อให้แปลงแบบเป็นโค้ดได้ตรงกัน

ไฟล์ออกแบบ แบบทั้งหมดอยู่ในแคนวาส ServiceFlow AI Dashboard UI (Claude Design) แบ่งเป็น 2 หน้า คือ "ลูกค้า: Admin และช่าง" และ "เจ้าของระบบ ServiceFlow" ปุ่มและเมนูส่วนใหญ่คลิกไปหน้าที่เกี่ยวข้องได้ ตัวเลขในแบบเป็นข้อมูลตัวอย่างและมีป้าย "ข้อมูลตัวอย่าง" ทุกหน้า ส่วนที่เป็นเงิน (MRR, ราคาแพ็กเกจ, ต้นทุนจริง) เว้นเป็นช่อง [...] ไว้ใส่เมื่อตั้งราคาแล้ว

## 21.1 หลักการออกแบบ

ตารางที่ 41 หลักการออกแบบหน้าจอ

| หลักการ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| ใช้ Design System เดียว | สี ฟอนต์ ระยะ และมุมโค้งมาจาก tokens.json ของ ServiceFlow (Navy #111827, Primary #2563EB, IBM Plex Sans Thai, IBM Plex Mono สำหรับเลข Ticket และรหัสเครื่อง) แปลงเป็น CSS variables ใน packages/ui-tokens |
| สถานะต้องอ่านได้โดยไม่พึ่งสี | ป้ายสถานะทุกตัวมีข้อความเสมอ (ใหม่, มอบหมายแล้ว, กำลังดำเนินการ, รอข้อมูล, แก้ไขแล้ว) สีเป็นตัวช่วยเท่านั้น |
| เป้าสัมผัสอย่างน้อย 44 px | ปุ่ม ลิงก์ในเมนู และช่องกรอกสูงอย่างน้อย 44 px เพราะช่างใช้งานบนมือถือ บางครั้งใส่ถุงมือ |
| เข้าถึงได้ตาม WCAG 2.1 AA | ใช้ <button>, <a>, <label> จริง, ความต่างสีข้อความ ≥ 4.5:1, ไอคอนอย่างเดียวต้องมี aria-label, กราฟมีคำอธิบายข้อความ |
| ทำงานบนจอแคบได้ | เมนูข้างย้ายขึ้นด้านบนเมื่อจอแคบ ตารางกว้างเลื่อนด้านข้างในกรอบของตัวเอง หน้าช่างออกแบบที่ความกว้าง 390 px ก่อน |
| บอกสิ่งที่ต้องทำก่อน | ทุกหน้าหลักเริ่มด้วยเรื่องที่ต้องตัดสินใจ เช่น งานเกิน SLA, คำถามที่ AI ตอบไม่ได้, LINE ล้มเหลว แล้วจึงเป็นตัวเลขสรุป |
| AI ช่วยร่าง คนตัดสินใจ | คำตอบที่ AI แนะนำต้องกด "ใช้ข้อความนี้" ก่อนส่ง แสดงแหล่งอ้างอิงและระดับความมั่นใจ เรื่องเงินคืนหรือส่วนลดให้คนยืนยันเสมอ |
| ครบ 4 สถานะ | ทุกหน้าที่ดึงข้อมูลต้องมี Loading, Empty, Error และ "ไม่มีสิทธิ์" (ดู 21.6) |

## 21.2 ผู้ใช้และอุปกรณ์

ตารางที่ 42 ผู้ใช้แต่ละกลุ่ม

| ผู้ใช้ | อุปกรณ์หลัก | สิ่งที่ต้องทำบ่อยที่สุด | หน้าที่ใช้ |
| --- | --- | --- | --- |
| Owner / Admin ของบริษัทลูกค้า | คอมพิวเตอร์ | ดูงานค้าง มอบหมายช่าง ตอบลูกค้า ตั้งค่า | ภาพรวม, Ticket, เครื่อง, ฐานความรู้, LINE OA, ทีมงาน, รายงาน |
| ช่าง (Agent) | มือถือ | รับงาน นำทาง อัปเดตสถานะ ถ่ายรูป ปิดงาน | งานของฉัน, รายละเอียดงาน |
| ผู้ดู (Viewer) เช่น ฝ่ายบัญชี | คอมพิวเตอร์ | ดูรายงานและตัวเลข | ภาพรวม, รายงาน |
| เจ้าของระบบ (คุณและทีม ServiceFlow) | คอมพิวเตอร์ | ดูสุขภาพลูกค้าและระบบ ช่วยติดตั้ง แก้ปัญหา | คอนโซลทั้ง 4 หน้า (บทที่ 22) |

## 21.3 แผนผังหน้าจอ Route และ API

ตารางที่ 43 หน้าจอ × Route × API (Path ของ web อยู่ภายใต้ /api/v1)

| หน้าจอ | Route | API หลัก | แบบในแคนวาส |
| --- | --- | --- | --- |
| เข้าสู่ระบบ | web: /sign-in | /auth/{provider}/start · /callback | SignIn |
| ภาพรวม (Admin) | web: /[tenant] | /reports/summary, /tickets?sla=breached, /line/channel, /usage | Main |
| รายการ Ticket | web: /[tenant]/tickets | GET /tickets, POST /tickets/{id}/assign | Tickets |
| รายละเอียด Ticket | web: /[tenant]/tickets/[id] | /tickets/{id}, /events, /messages, /reply-suggestions, /transitions, /assign | TicketDetail |
| เครื่อง / อุปกรณ์ + นำเข้า | web: /[tenant]/assets | /assets, /imports, /assets/qr-sheet | Assets |
| ฐานความรู้ + ทดลองถาม AI | web: /[tenant]/knowledge | /knowledge/documents, /knowledge/search, /knowledge/gaps, /ai/settings | Knowledge |
| LINE OA และประเภทปัญหา | web: /[tenant]/line | /line/channel, /line/channel/verify, /line/settings, /problem-categories | LineSettings |
| ทีมงานและสิทธิ์ | web: /[tenant]/settings/team | /members, /invitations, /tenant/security, /support-access/* | Team |
| รายงานและการใช้งาน | web: /[tenant]/reports | /reports/summary, /reports/sla, /reports/technicians, /reports/assets, /usage, /subscription | Reports |
| ช่าง: งานของฉัน | web: /[tenant]/jobs | GET /tickets?assignee=me, /claim, /release | TechJobs |
| ช่าง: รายละเอียดงาน | web: /[tenant]/jobs/[id] | /tickets/{id}, /checklist, /attachments, /transitions | TechJob |
| ภาพรวมแพลตฟอร์ม | console: / | /console/v1/overview, /console/v1/alerts | OpsOverview |
| บริษัทลูกค้า | console: /tenants | /console/v1/tenants | OpsTenants |
| รายละเอียดบริษัทลูกค้า | console: /tenants/[id] | /console/v1/tenants/{id}/*, /support-access-requests | OpsTenantDetail |
| สุขภาพระบบและต้นทุน | console: /system | /console/v1/system/*, /console/v1/ai/* | OpsSystem |

## 21.4 หน้าจอฝั่งบริษัทลูกค้า

ตารางที่ 44 รายละเอียดหน้าจอฝั่งบริษัทลูกค้า

| หน้าจอ | สิ่งที่อยู่บนหน้า | การกระทำหลัก |
| --- | --- | --- |
| เข้าสู่ระบบ | ปุ่มเข้าสู่ระบบด้วย LINE และ Google, ชื่อบริษัทที่กำลังเข้า, คำอธิบายว่าระบบไม่เก็บรหัสผ่าน | เข้าสู่ระบบ, เปลี่ยนบริษัท |
| ภาพรวม | แถบเตือนงานเกิน SLA, KPI 4 ช่อง (งานใหม่, กำลังทำ, รอข้อมูล/อะไหล่, ปิดวันนี้), ตารางงานที่ต้องดูตอนนี้, สัดส่วนงานเปิด, สถานะ LINE OA, โควตา AI, กราฟ 7 วัน, ปัญหาที่พบบ่อย, ความเคลื่อนไหวล่าสุด | ไปยังงานที่เกิน SLA, สร้าง Ticket, ส่งออกรายงาน |
| รายการ Ticket | แท็บมุมมอง (เปิดอยู่, ยังไม่มอบหมาย, เกิน SLA, รอข้อมูล, ปิดแล้ว), ตัวกรอง 6 ช่อง, ตารางพร้อมความเร่งด่วนและเวลา SLA, แถบจัดการหลายงาน | มอบหมายหลายงานพร้อมกัน, เปลี่ยนสถานะ, ส่งออก CSV |
| รายละเอียด Ticket | ขั้นตอนของงาน 5 ขั้น, บทสนทนา LINE รวมรูปจากลูกค้า, คำตอบอัตโนมัติของ AI, เหตุการณ์ของระบบ, บันทึกภายใน (ลูกค้าไม่เห็น), ข้อมูลงานและ SLA, AI สรุปให้ช่าง, ประวัติเครื่องนี้, บันทึกการเปลี่ยนแปลง | มอบหมายและแจ้งช่าง, ตอบลูกค้าทาง LINE, ใช้คำตอบที่ AI แนะนำ, เพิ่มบันทึกภายใน |
| เครื่อง / อุปกรณ์ | ตัวช่วยนำเข้า 4 ขั้น (อัปโหลด, จับคู่คอลัมน์, ตรวจข้อมูล, ยืนยัน) พร้อมผลตรวจ, ตารางเครื่องพร้อมสภาพ งานเปิด และงาน 30 วัน | นำเข้า Excel/CSV, พิมพ์ QR ติดเครื่อง, เพิ่มเครื่อง |
| ฐานความรู้ | คำถามที่ AI ยังตอบไม่ได้ (เรียงตามจำนวนครั้ง), ตารางบทความพร้อมสถานะ ใครเห็น ใช้ตอบกี่ครั้ง และคะแนนว่าได้ผล, ช่องทดลองถาม AI พร้อมแหล่งอ้างอิงและความมั่นใจ, กติกาของ AI | เขียนคำตอบจากคำถามที่ตอบไม่ได้, อัปโหลดคู่มือ PDF, ปรับเกณฑ์ความมั่นใจ |
| LINE OA | ข้อมูลการเชื่อมต่อ (Secret แสดงแบบปิดบัง), Webhook URL, ผลตรวจลายเซ็น, ข้อความต้อนรับ ตัวอย่างเมนู เวลาทำการ, ตารางประเภทปัญหา คำสำคัญ ความเร่งด่วนเริ่มต้น SLA และข้อมูลที่บอตต้องถาม | ส่งข้อความทดสอบ, หมุนคีย์ใหม่, เพิ่มประเภทปัญหา |
| ทีมงานและสิทธิ์ | ตารางสมาชิก บทบาท พื้นที่รับผิดชอบ งานค้าง, ตารางสิทธิ์ของแต่ละบทบาท, การตั้งค่าความปลอดภัย, สวิตช์อนุญาตทีม ServiceFlow เข้าช่วยเหลือ, คำขอเข้าช่วยเหลือที่รออนุมัติ, บันทึกล่าสุด | เชิญสมาชิก, เปลี่ยนบทบาท, อนุมัติหรือปฏิเสธคำขอเข้าช่วยเหลือ |
| รายงาน | KPI 5 ช่อง (Ticket, ตอบรับครั้งแรก, แก้ไขเสร็จ, ทัน SLA, ความพึงพอใจ), กราฟรายสัปดาห์แยกงานที่ AI ปิดเอง, การใช้งานแพ็กเกจ, SLA ตามประเภท, ผลงานช่าง, เครื่องที่มีปัญหาบ่อย | ส่งออก Excel และ PDF สำหรับผู้บริหาร |
| ช่าง: งานของฉัน | สวิตช์พร้อมรับงาน, ตัวเลขวันนี้ (ต้องทำ, เกิน SLA, ปิดแล้ว), แท็บต้องทำ รออะไหล่ เสร็จแล้ว, การ์ดงานพร้อม SLA ระยะทาง และ AI สรุป, เมนูล่าง 4 ปุ่ม | รับงาน, ส่งคืนงาน, นำทาง, สแกน QR เครื่อง |
| ช่าง: รายละเอียดงาน | เครื่องและสถานที่, ข้อความลูกค้าและรูป, งานอื่นที่เครื่องเดียวกัน, เช็กลิสต์จากคู่มือ, รูปหลังซ่อม, อะไหล่ที่ใช้, เลือกสถานะ, ตัวอย่างข้อความที่ลูกค้าจะได้รับ | ปิดงานและแจ้งลูกค้าทาง LINE |

## 21.5 ขั้นตอนของช่างบนมือถือ

หน้าช่างอยู่ในแอป apps/web ตัวเดียวกับ Admin แต่ใช้ Layout แยก ((field) มีเมนูล่าง ไม่มีเมนูข้าง) ช่างเข้าสู่ระบบด้วย LINE จึงไม่ต้องลงแอปหรือจำรหัสผ่าน และเพิ่มหน้าเว็บไว้บนหน้าจอโฮมได้ (PWA)

- ได้รับแจ้งเตือนทาง LINE ว่ามีงานใหม่ แตะลิงก์แล้วเข้าหน้า "งานของฉัน"

- กด รับงาน (POST /tickets/{id}/claim) ระบบบันทึกเวลาตอบรับเพื่อวัด SLA หรือกด ส่งคืน พร้อมเหตุผล (/release) งานกลับไปให้ Admin มอบหมายใหม่

- กด นำทาง เปิดแผนที่ไปยังพิกัดของเครื่อง (ถ้าบันทึกไว้ใน assets.location)

- สแกน QR ที่ตัวเครื่องเพื่อยืนยันว่ามาถูกเครื่อง และเปิดดูคู่มือของรุ่นนั้น

- ทำตามเช็กลิสต์ที่สร้างจากฐานความรู้ ติ๊กแต่ละข้อ (PATCH /tickets/{id}/checklist)

- ถ่ายรูปหลังซ่อมด้วยกล้องมือถือ (<input capture="environment">) ระบบย่อรูปเหลือไม่เกิน 1,600 px ลบพิกัด GPS ใน EXIF แล้วอัปโหลดผ่าน Presigned URL

- เลือกสถานะ: ยังทำต่อ, รออะไหล่ (หยุดนับ SLA) หรือแก้ไขแล้ว แล้วกด ปิดงานและแจ้งลูกค้า ระบบส่งข้อความผ่าน Outbox และขอให้ลูกค้าให้คะแนน

กติกาที่บังคับที่ Backend ปิดงานได้เมื่อมีรูปหลังซ่อมอย่างน้อย 1 รูป ถ้าประเภทปัญหานั้นตั้ง require_photo_on_resolve = true ช่างเปลี่ยนสถานะได้เฉพาะงานของตน และเห็นงานที่ยังไม่มีผู้รับในพื้นที่ของตน (ตาม Permission matrix ในบทที่ 8.3) สัญญาณมือถืออ่อน: ฟอร์มเก็บข้อมูลไว้ในเครื่องจนส่งสำเร็จ และปุ่มส่งใช้ Idempotency-Key จึงกดซ้ำได้โดยไม่สร้างผลซ้ำ

## 21.6 Component ที่ใช้ซ้ำ

Component เหล่านี้อยู่ใน packages/ui และใช้ร่วมกันทั้ง apps/web และ apps/console เพื่อให้หน้าตาเหมือนกันและแก้ที่เดียว

ตารางที่ 45 Component library

| Component | ใช้ที่ | ข้อกำหนด |
| --- | --- | --- |
| AppShell (Sidebar + Topbar) | ทุกหน้า Desktop | Sidebar 240 px, Topbar 56 px, จอแคบเมนูย้ายขึ้นด้านบน, ลิงก์ปัจจุบันมี aria-current="page" |
| FieldShell (Header + Bottom nav) | หน้าช่าง | เมนูล่าง 4 ปุ่ม สูงอย่างน้อย 52 px |
| StatusBadge | Ticket ทุกที่ | สูง 24 px มีจุดสีและข้อความ 5 สถานะตาม Design System |
| PriorityBadge | Ticket | ด่วนมาก, สูง, ปกติ, ต่ำ |
| SlaTimer | Ticket | แสดง "เหลือ…" หรือ "เกิน…" และ "หยุดนับ" เมื่อรอข้อมูลหรือรออะไหล่ |
| KpiTile, ProgressMeter, BarChart | ภาพรวม, รายงาน, คอนโซล | กราฟมี role="img" และ aria-label ที่อ่านตัวเลขได้ครบ |
| DataTable + FilterBar + BulkActionBar | Ticket, เครื่อง, บทความ, บริษัทลูกค้า | Cursor pagination, เลื่อนด้านข้างในกรอบ, หัวตารางใช้ <th scope> |
| Stepper | Ticket, นำเข้าไฟล์, ขั้นตอนเริ่มใช้งาน | ขั้นปัจจุบันมี aria-current="step" |
| Timeline + Composer | รายละเอียด Ticket | แยกสีระหว่างลูกค้า AI ระบบ และบันทึกภายใน, Composer มีแท็บตอบลูกค้ากับบันทึกภายใน |
| AiSuggestion | Ticket, ฐานความรู้ | แสดงแหล่งอ้างอิงและความมั่นใจ ต้องกดยืนยันก่อนส่ง |
| SecretField | LINE OA | แสดงแบบปิดบังเสมอ มีปุ่มเปลี่ยนหรือหมุนคีย์ ไม่มีปุ่มแสดงค่าจริง |
| EmptyState, ErrorState, ForbiddenState, Skeleton | ทุกหน้า | 4 สถานะตามหลักการ 21.1 |
| SampleDataChip | ทุกหน้าในโหมด Demo | ป้าย "ข้อมูลตัวอย่าง" สำหรับบัญชีทดลองที่ใช้ข้อมูลจาก make seed |

## 21.7 จากแบบสู่โค้ด

- แปลง tokens.json ของ Design System เป็น CSS variables และ Tailwind theme ใน packages/ui-tokens

- สร้าง Component ใน 21.6 ด้วย shadcn/ui แล้วปรับตาม Token พร้อม Story หรือหน้าตัวอย่างสำหรับตรวจด้วยตา

- สร้างหน้าทีละหน้าตามลำดับใน Sprint (บทที่ 18) โดยใช้ข้อมูลจาก API จริงบน Local และข้อมูลจาก make seed

- ทุกหน้ามี E2E (Playwright) และตรวจ Accessibility ด้วย axe ก่อน Merge

- เมื่อแก้แบบ ให้แก้ในแคนวาสก่อนแล้วจึงแก้โค้ด เพื่อให้แบบกับระบบจริงตรงกันเสมอ

# 22. คอนโซลเจ้าของระบบ (apps/console)

apps/console คือเว็บแอปแยกสำหรับคุณและทีม ServiceFlow ใช้ดูแลบริษัทลูกค้าทุกรายและดูสุขภาพของระบบ ลูกค้าไม่ได้ใช้และเข้าไม่ได้ ถ้าเปรียบ apps/web เป็นออฟฟิศของลูกค้าแต่ละบริษัท คอนโซลคือห้องควบคุมของตึก

## 22.1 ทำไมต้องแยกจาก apps/web

ตารางที่ 46 เปรียบเทียบ apps/web กับ apps/console

| เรื่อง | apps/web | apps/console |
| --- | --- | --- |
| ผู้ใช้ | พนักงานของบริษัทลูกค้า | เจ้าของระบบและทีม ServiceFlow เท่านั้น |
| ขอบเขตข้อมูล | บริษัทเดียวต่อครั้ง (Tenant + RLS) | ตัวเลขรวมของทุกบริษัท ไม่เห็นข้อมูลลูกค้าปลายทางจนกว่าได้รับอนุญาต |
| โดเมน | app.[โดเมน] | console.[โดเมน] แยกต่างหาก |
| การเข้าถึงเครือข่าย | สาธารณะผ่าน Cloudflare | ต้องผ่าน Cloudflare Access (หรือ Tailscale) ก่อนถึงตัวแอป |
| การยืนยันตัวตน | LINE Login หรือ Google | บัญชี Google ของทีมที่อยู่ใน Allowlist + Passkey (WebAuthn) |
| API | /api/v1/* | /console/v1/* คนละ Middleware คนละ Session |
| Deploy | Container web | Container console แยก ปิดหรืออัปเดตได้โดยไม่กระทบลูกค้า |

เหตุผลหลักคือ ความปลอดภัย ถ้าหน้าผู้ดูแลแพลตฟอร์มอยู่ในเว็บเดียวกับลูกค้า ช่องโหว่หรือบั๊กเรื่องสิทธิ์เพียงจุดเดียวอาจเปิดให้เห็นข้อมูลของทุกบริษัท การแยกโดเมน เครือข่าย การยืนยันตัวตน และ API ทำให้ผู้โจมตีต้องผ่านหลายชั้น และลูกค้าไม่ได้โหลดโค้ดหน้าผู้ดูแลไปกับเว็บของตน

## 22.2 ความสามารถของคอนโซล

ตารางที่ 47 ความสามารถของคอนโซล

| ความสามารถ | รายละเอียด | ช่วงที่สร้าง |
| --- | --- | --- |
| รายชื่อบริษัทลูกค้า | ค้นหา กรองตามแพ็กเกจ สุขภาพ และประเภทธุรกิจ เห็นการใช้งานเทียบโควตาและวันต่ออายุ | Sprint 4 |
| สุขภาพระบบ | สถานะแต่ละบริการ คิวงานและ Dead jobs (ลองใหม่หรือทิ้ง) การสำรองข้อมูล ประวัติ Deploy | Sprint 4 |
| รายละเอียดบริษัท | แพ็กเกจและการชำระเงิน การใช้งานเดือนนี้ สุขภาพ LINE OA ขั้นตอนเริ่มใช้งาน 8 ขั้น Audit log ของบริษัท | Sprint 5 |
| ขอเข้าช่วยเหลือ (Support access) | ขอสิทธิ์เข้าดูข้อมูลของบริษัทแบบมีเวลาจำกัด ลูกค้าต้องอนุมัติ (22.4) | Sprint 5 |
| ภาพรวมแพลตฟอร์ม | จำนวนบริษัท MRR Ticket ทั้งระบบ ความพร้อมใช้งาน เรื่องที่ต้องดูแล และ Funnel ของลูกค้าทดลองใช้ | หลัง MVP |
| AI และต้นทุน | งบ AI ต่อเดือน ต้นทุนแยกตามรุ่นและบริษัท ผลทดสอบคุณภาพก่อน Deploy | หลัง MVP (ข้อมูลมีตั้งแต่ Sprint 3) |
| จัดการแพ็กเกจและใบแจ้งหนี้ | เปลี่ยนแพ็กเกจ ขยายทดลอง ระงับบัญชีค้างชำระ | หลัง MVP คู่กับระบบคิดเงิน |

### การคำนวณสุขภาพของบริษัทลูกค้า

| ระดับ | เงื่อนไข (ข้อใดข้อหนึ่ง) |
| --- | --- |
| เสี่ยง | LINE ส่งข้อความล้มเหลวต่อเนื่องเกิน 30 นาที · ค้างชำระเกิน 14 วัน · ไม่มีผู้ใช้เข้าระบบ 14 วัน |
| เฝ้าระวัง | ค้างชำระ 1–14 วัน · ทดลองใช้เหลือ ≤ 3 วันแต่ติดตั้งไม่ถึงขั้น 4 · ใช้โควตาเกิน 85% · Ticket ลดลงเกิน 50% จาก 14 วันก่อน |
| ดี | ไม่เข้าเงื่อนไขข้างบน |

คำนวณทุกคืนเก็บใน tenant_health_daily ซึ่งมีเฉพาะตัวเลขรวม ไม่มีข้อมูลส่วนบุคคล และคำนวณใหม่ทันทีเมื่อมี Alert เรื่อง LINE ของบริษัทนั้น

## 22.3 ชั้นการเข้าถึงคอนโซล

- DNS แยก: console.[โดเมน] ไม่ลิงก์จากเว็บสาธารณะ และไม่ใช้ Cookie ร่วมกับ app.[โดเมน] (Cookie แบบ __Host- ผูกกับ Host เดียว)

- Cloudflare Access: ต้องเข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Google ที่อยู่ใน Allowlist ก่อนคำขอจะถึงเซิร์ฟเวอร์ Cloudflare ส่ง JWT ใน Header Cf-Access-Jwt-Assertion (ทางเลือก: ผูกคอนโซลไว้กับ Tailscale เท่านั้น)

- Caddy: Host console ส่งต่อไปยัง Container console เท่านั้น และ Origin รับการเชื่อมต่อจาก IP ของ Cloudflare เท่านั้น (บทที่ 9.6)

- ตัวแอป: ตรวจลายเซ็น aud และ iss ของ JWT จาก Cloudflare ทุกคำขอ แล้วสร้าง Session ของคอนโซลที่ต้องยืนยันด้วย Passkey อายุสูงสุด 12 ชั่วโมง

- Console API: ทุก Route ใต้ /console/v1 มี Middleware ตรวจ Host, Platform session และ Platform role ส่วน API ฝั่งลูกค้าไม่รับ Platform session และ API คอนโซลไม่รับ Session ของลูกค้า

- ฐานข้อมูล: ใช้ Role sf_platform ที่อ่านได้เฉพาะ View สรุป (v_tenant_overview, tenant_health_daily) และตาราง platform_* การเข้าถึงข้อมูลภายในบริษัทใดต้องผ่าน Support access grant เท่านั้น

### บทบาทของผู้ดูแลแพลตฟอร์ม

ตารางที่ 48 Platform roles

| สิทธิ์ | platform_owner | platform_support | platform_readonly |
| --- | --- | --- | --- |
| ดูภาพรวม สุขภาพระบบ รายชื่อบริษัท | ✓ | ✓ | ✓ |
| ลองใหม่หรือทิ้ง Dead job | ✓ | ✓ (เฉพาะงานของบริษัท) | – |
| ส่งคำขอเข้าช่วยเหลือ | ✓ | ✓ | – |
| เปลี่ยนแพ็กเกจ ขยายทดลอง ระงับบัญชี | ✓ | – | – |
| เข้าแบบฉุกเฉิน (Break-glass) | ✓ | – | – |
| จัดการผู้ดูแลแพลตฟอร์ม | ✓ | – | – |
| ดูข้อความแชต รูป หรือข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าปลายทาง | เฉพาะเมื่อมี Grant | เฉพาะเมื่อมี Grant | – |

## 22.4 การขอเข้าช่วยเหลือลูกค้า (Support access)

บางปัญหาต้องเข้าไปดูการตั้งค่าหรือ Ticket ของลูกค้าจริง แต่ข้อมูลเป็นของลูกค้า และ ServiceFlow เป็นเพียงผู้ประมวลผลข้อมูลตาม PDPA (บทที่ 9.8) การเข้าถึงจึงต้องได้รับอนุญาตทุกครั้ง มีเวลาจำกัด จำกัดขอบเขต และลูกค้าตรวจย้อนหลังได้

- ผู้ดูแลแพลตฟอร์มกรอกเหตุผล (บังคับ) ระยะเวลา (30 นาที, 1 ชั่วโมง หรือ 2 ชั่วโมงสูงสุด) และขอบเขต แล้วกดส่งคำขอ ระบบสร้าง support_access_grants สถานะ pending

- ระบบแจ้ง Owner ของบริษัททาง LINE และอีเมล คำขอหมดอายุใน 24 ชั่วโมงถ้าไม่มีคนตอบ

- Owner อนุมัติหรือปฏิเสธในหน้า "ทีมงานและสิทธิ์" เมื่ออนุมัติ สถานะเป็น active และเริ่มนับเวลา

- คอนโซลเรียก API ภายใต้ /console/v1/tenants/{id}/support/* ซึ่งตรวจ Grant ที่ยัง Active และขอบเขตทุกคำขอ ก่อนตั้ง app.tenant_id ให้ RLS

- ทุกคำขอบันทึกใน platform_audit_logs พร้อม Grant ID และลูกค้าเห็นรายการนี้ในหน้า Audit log ของตน

- เมื่อหมดเวลาหรือ Owner กดยกเลิก สิทธิ์หมดทันที และ Session ของคอนโซลสำหรับบริษัทนั้นถูกตัด

การตั้งค่าของลูกค้า: หน้า "ทีมงานและสิทธิ์" มีสวิตช์ "อนุมัติคำขอแบบอ่านอย่างเดียวให้อัตโนมัติ" ซึ่ง ปิดไว้เป็นค่าเริ่มต้น ถ้าปิด Owner ต้องกดอนุมัติทุกครั้ง ถ้าเปิด คำขอขอบเขตอ่านอย่างเดียวไม่เกิน 2 ชั่วโมงจะอนุมัติทันทีแต่ยังแจ้ง Owner และบันทึกทุกครั้ง ขอบเขตที่แก้ไขได้ (line.write) ต้องอนุมัติด้วยคนเสมอ

ตารางที่ 49 ขอบเขตของ Support access

| ขอบเขต (scope) | เห็นอะไร | แก้อะไรได้ |
| --- | --- | --- |
| line.read | การตั้งค่า LINE OA, ผลการส่งข้อความ (ไม่เห็น Secret เต็ม) | – |
| line.write | เหมือน line.read | ตรวจการเชื่อมต่อ, ใส่ Access token ใหม่ที่ลูกค้าส่งมา |
| tickets.read | รายการ Ticket และ Timeline โดยปิดบังเบอร์โทรและไม่แสดงรูป | – |
| tickets.read_media | เหมือน tickets.read และเห็นรูปที่แนบ | – |
| knowledge.read | บทความและผลทดลองถาม AI | – |

การเข้าแบบฉุกเฉิน (Break-glass) ใช้ได้เฉพาะ platform_owner เมื่อเป็นเหตุ SEV1 (บทที่ 9.9) และติดต่อ Owner ของบริษัทไม่ได้ ต้องยืนยัน Passkey ซ้ำ ได้ขอบเขตอ่านอย่างเดียว นานสูงสุด 30 นาที ระบบแจ้ง Owner ของบริษัททันทีโดยอัตโนมัติ และส่ง Alert ระดับ Critical ต้องเขียนบันทึกเหตุผลและสิ่งที่ทำภายใน 24 ชั่วโมง และแนบใน Postmortem

## 22.5 ข้อมูลที่คอนโซลเห็นได้และไม่ได้

| ระดับ | ข้อมูล |
| --- | --- |
| เห็นได้เสมอ | ชื่อบริษัท, Tenant ID, แพ็กเกจและสถานะการชำระ, จำนวน Ticket เครื่อง และผู้ใช้ (ตัวเลขรวม), การใช้โควตาและต้นทุน AI, สถานะ LINE (สำเร็จ/ผิดพลาดพร้อมรหัส), ขั้นตอนเริ่มใช้งาน, อีเมลของ Owner สำหรับติดต่อ |
| เห็นเมื่อมี Grant | ตามขอบเขตใน 22.4 เช่น การตั้งค่า LINE, Ticket และ Timeline, บทความในฐานความรู้ |
| ไม่เห็นเลย | Channel secret และ Access token แบบเต็ม, Session token, ข้อความแชตใน Log, ข้อมูลของบริษัทที่ไม่ได้ให้ Grant |

## 22.6 โครงสร้างโค้ดของคอนโซล

apps/console/                       # Next.js stack เดียวกับ apps/web

├── app/

│   ├── layout.tsx                  # AppShell สีคอนโซล + ป้าย Production

│   ├── page.tsx                    # ภาพรวมแพลตฟอร์ม

│   ├── tenants/page.tsx            # รายชื่อบริษัท

│   ├── tenants/[id]/page.tsx       # รายละเอียด + Support access

│   ├── system/page.tsx             # สุขภาพระบบ + AI และต้นทุน

│   └── audit/page.tsx              # Platform audit log

├── lib/auth/                       # ตรวจ Cf-Access JWT + Passkey session

├── lib/api/                        # client ที่ generate จาก console OpenAPI

├── Dockerfile

└── package.json

services/api/internal/

├── platform/                       # tenants admin, health score, support access, dead jobs

└── httpapi/console/                # handlers ของ /console/v1 + middleware แยก

packages/contracts/console.openapi.yaml   # Spec ของ Console API แยกจาก API ลูกค้า

## 22.7 ลำดับการสร้าง

- ช่วง Pilot (Sprint 4): รายชื่อบริษัท และสุขภาพระบบ พร้อม Cloudflare Access และ Passkey ช่วงนี้มีคุณคนเดียว สองหน้านี้พอใช้ดูแลลูกค้า 1–3 ราย

- Sprint 5: รายละเอียดบริษัท, Support access ที่ลูกค้าต้องอนุมัติ และ Platform audit log ต้องเสร็จก่อนเข้าไปช่วยแก้ปัญหาในบัญชีลูกค้าจริงครั้งแรก

- หลัง MVP: ภาพรวมแพลตฟอร์ม Funnel ทดลองใช้ หน้า AI และต้นทุน การจัดการแพ็กเกจ และเชิญทีม Support เพิ่มเมื่อมีลูกค้ามากขึ้น

- จนกว่าคอนโซลจะพร้อม: ห้ามใช้ Role ฐานข้อมูลที่ข้าม RLS เพื่อดูข้อมูลลูกค้า ถ้าจำเป็นให้ขอให้ลูกค้าส่งภาพหน้าจอหรือเข้าร่วมแชร์หน้าจอแทน

# ภาคผนวก ก: Environment Variables

| ตัวแปร | ตัวอย่าง / รูปแบบ | Secret |
| --- | --- | --- |
| APP_ENV | local ¦ staging ¦ production | – |
| APP_BASE_URL | https://app.serviceflow.ai | – |
| DATABASE_URL | postgres://sf_app:***@host:25060/sf?sslmode=verify-full | ✓ |
| DATABASE_MAX_CONNS | 10 | – |
| SESSION_HASH_KEY | สุ่ม 32 bytes (base64) | ✓ |
| ENCRYPTION_KEYS | v2:base64key,v1:base64key (ตัวแรกใช้เข้ารหัส) | ✓ |
| LINE_LOGIN_CHANNEL_ID / SECRET | จาก LINE Developers (ของแพลตฟอร์ม) | ✓ |
| GOOGLE_CLIENT_ID / SECRET | จาก Google Cloud Console | ✓ |
| AI_PROVIDER / AI_MODEL_SMALL / AI_MODEL_MAIN | anthropic / claude-haiku-4-5 / claude-sonnet-4-6 | – |
| ANTHROPIC_API_KEY | sk-ant-... | ✓ |
| EMBEDDINGS_PROVIDER / EMBEDDINGS_API_KEY | openai / sk-... | ✓ |
| S3_ENDPOINT / S3_BUCKET | https://<account>.r2.cloudflarestorage.com / sf-prod | – |
| S3_ACCESS_KEY / S3_SECRET_KEY | จาก R2 API token (สิทธิ์เฉพาะ Bucket) | ✓ |
| EMAIL_API_KEY / EMAIL_FROM | re_... / ServiceFlow <noreply@serviceflow.ai> | ✓ |
| OTEL_EXPORTER_OTLP_ENDPOINT | http://otel-collector:4318 | – |
| SENTRY_DSN | https://...@sentry.io/... | – |
| RATE_LIMIT_* | เช่น RATE_LIMIT_API_PER_MIN=120 | – |
| CONSOLE_BASE_URL (v1.1) | https://console.serviceflow.ai | – |
| CF_ACCESS_TEAM_DOMAIN / CF_ACCESS_AUD | <team>.cloudflareaccess.com / Application Audience tag | – |
| CONSOLE_SESSION_HASH_KEY | สุ่ม 32 bytes (base64) แยกจาก SESSION_HASH_KEY | ✓ |
| WEBAUTHN_RP_ID / WEBAUTHN_ORIGIN | console.serviceflow.ai / https://console.serviceflow.ai | – |
| DATABASE_URL_PLATFORM | postgres://sf_platform:***@host:25060/sf?sslmode=verify-full | ✓ |

ค่า Channel Secret และ Access Token ของ LINE OA ลูกค้าแต่ละรายไม่ใช่ Environment variable แต่เก็บเข้ารหัสในตาราง line_channels

# ภาคผนวก ข: Checklists

## ข.1 Pull Request review

- ทุก Query ข้อมูลลูกค้าผ่าน tenant.WithTx และมี tenant_id

- Endpoint ใหม่มี Authorization matrix test (บทบาท × บริษัทเดียวกัน/ต่างบริษัท)

- ไม่มี Secret, ข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อความแชตใน Log

- Input ถูกตรวจตาม Spec และกฎธุรกิจ, Error เป็น Problem Details

- เรียกบริการภายนอกมี Timeout และจัดการกรณีล้มเหลว

- Migration เข้ากันได้กับโค้ดเวอร์ชันก่อนหน้า (Expand/Contract)

- มี Log/Metric ที่ช่วยไล่ปัญหาฟีเจอร์นี้

- UI มีครบ Loading / Empty / Error และใช้ได้ด้วยคีย์บอร์ด

## ข.2 Go-live (ก่อนใช้ข้อมูลจริง)

- ผ่าน Security checklist 10 ข้อของ Phase 8 และ Gate 8

- Authorization matrix ครบทุก Endpoint และผ่าน

- Backup อัตโนมัติทำงาน และซ้อมกู้คืนสำเร็จอย่างน้อย 1 ครั้ง

- Alert ทุกตัวในบทที่ 13 ทดสอบส่งถึงแล้ว

- Runbook: Rollback, หมุนกุญแจ, ระบบล่ม, Webhook ล้มเหลว, ข้อมูลรั่ว

- Load test ผ่านเป้าหมาย

- MFA เปิดทุกบัญชีผู้ดูแล, Firewall รับเฉพาะ Cloudflare, SSH ปิดจากอินเทอร์เน็ต

- สัญญาบริการ, DPA, Privacy notice และนโยบายระยะเวลาเก็บข้อมูลพร้อม

- ลูกค้า Pilot เป็นเจ้าของ LINE OA และให้สิทธิ์เชื่อมต่อเป็นลายลักษณ์อักษร

- คอนโซลเข้าไม่ได้จากอินเทอร์เน็ตถ้าไม่ผ่าน Cloudflare Access และไม่มี Passkey (ทดสอบแล้ว)

- Support access, Break-glass และ Platform audit log ทำงาน และลูกค้าเห็นรายการเข้าถึงในหน้า Audit log

- หน้าช่างผ่าน E2E บนมือถือจริงอย่างน้อย 1 รุ่น และ UAT กับช่างของลูกค้า Pilot

## ข.3 ตรวจหน้าจอก่อน Merge (v1.1)

- ตรงกับแบบในแคนวาส หรือแก้แบบในแคนวาสแล้วถ้าตั้งใจเปลี่ยน

- ครบ Loading / Empty / Error / ไม่มีสิทธิ์

- ใช้ได้ที่ความกว้าง 390 px และ 1440 px ไม่มีเลื่อนด้านข้างทั้งหน้า

- ปุ่มและลิงก์สูงอย่างน้อย 44 px ใช้ด้วยคีย์บอร์ดได้ มี Focus ที่มองเห็น

- ป้ายสถานะมีข้อความ ไม่ใช้สีอย่างเดียว ผ่าน axe ไม่มี Violation ระดับ Serious ขึ้นไป

- ไม่มีข้อความภาษาไทยฝังในโค้ด ใช้ messages/th.json

# ภาคผนวก ค: ตารางความสัมพันธ์ของส่วนประกอบ

ตารางนี้สร้างจากแบบจำลองเดียวกับแผนที่ความสัมพันธ์ 3 มิติ ทุกส่วนประกอบแสดงความสัมพันธ์ขาออกพร้อมชนิดและคำอธิบาย (ไม่รวมความสัมพันธ์แบบ "เป็นส่วนหนึ่งของ" และ "สร้างใน Sprint" ซึ่งอยู่ในบทที่ 6 และ 18) ส่วนที่เพิ่มใน v1.1 (คอนโซลและหน้าช่าง) ยังไม่อยู่ในแผนที่ 3 มิติ ดูความสัมพันธ์ของส่วนนี้ได้ในบทที่ 21.3 และ 22.3

### ผู้ใช้และช่องทาง (Users & channels)

| จาก | ความสัมพันธ์ | ไปยัง | รายละเอียด |
| --- | --- | --- | --- |
| ลูกค้าปลายทาง | เรียกใช้ (Sync) | แอป LINE | พิมพ์แจ้งปัญหา |
| แอป LINE | เรียกใช้ (Sync) | LINE Platform | ส่งข้อความเข้า LINE OA |
| LINE Platform | ส่งงานแบบ Async / Event | Cloudflare | ส่ง Webhook (HTTPS POST) |
| LINE Platform | เรียกใช้ (Sync) | แอป LINE | แสดงข้อความตอบกลับ |
| Org Admin | เรียกใช้ (Sync) | Cloudflare | เปิด Dashboard |
| Agent / Technician | เรียกใช้ (Sync) | Cloudflare | เปิด Dashboard บนมือถือ |
| ทีม ServiceFlow | พัฒนาและส่งมอบ (CI/CD) | Claude Code | สั่งงานและรีวิว |
| ทีม ServiceFlow | พัฒนาและส่งมอบ (CI/CD) | GitHub Repo | Commit / PR |

### ทางเข้า (Edge) (Edge)

| จาก | ความสัมพันธ์ | ไปยัง | รายละเอียด |
| --- | --- | --- | --- |
| Cloudflare | เรียกใช้ (Sync) | Caddy | ส่งต่อไปยัง Origin |
| Caddy | เรียกใช้ (Sync) | Next.js Web App | หน้าเว็บ (/) |
| Caddy | เรียกใช้ (Sync) | Go API | /api/v1/* |
| Caddy | เรียกใช้ (Sync) | LINE Webhook | /webhooks/line/{channelId} |

### แอปพลิเคชัน (Application)

| จาก | ความสัมพันธ์ | ไปยัง | รายละเอียด |
| --- | --- | --- | --- |
| Next.js Web App | เรียกใช้ (Sync) | Go API | REST + Session Cookie (same-origin) |
| Next.js Web App | ส่ง Telemetry / เฝ้าระวัง | OpenTelemetry | Web Vitals + Trace |
| Next.js Web App | ส่ง Telemetry / เฝ้าระวัง | Sentry | Exception ฝั่ง Browser |
| Go API | เรียกใช้ (Sync) | Auth & Sessions | ตรวจ Session |
| Go API | เรียกใช้ (Sync) | Tenant + RBAC | ระบุ Tenant และสิทธิ์ |
| Go API | เรียกใช้ (Sync) | Ticket Service | จัดการ Ticket |
| Go API | เรียกใช้ (Sync) | Importer | สร้างงานนำเข้า |
| Go API | เรียกใช้ (Sync) | Knowledge / RAG | จัดการฐานความรู้ |
| Go API | เรียกใช้ (Sync) | Usage & Quota | ดูการใช้งานและแพ็กเกจ |
| Go API | เรียกใช้ (Sync) | Object Storage | ออก Presigned URL |
| Go API | ส่ง Telemetry / เฝ้าระวัง | OpenTelemetry | Trace + Metric + Log |
| Go API | ส่ง Telemetry / เฝ้าระวัง | Sentry | Exception |
| LINE Webhook | อ่าน/เขียนข้อมูล | line_channels | หา Channel Secret ของ Tenant |
| LINE Webhook | อ่าน/เขียนข้อมูล | webhook_events | บันทึก webhookEventId |
| LINE Webhook | ส่งงานแบบ Async / Event | river_job | ส่งงานเข้าคิว แล้วตอบ 200 |
| Worker | ส่งงานแบบ Async / Event | river_job | ดึงงานจากคิว |
| Worker | เรียกใช้ (Sync) | LINE Conversation | ประมวลผลบทสนทนา |
| Worker | เรียกใช้ (Sync) | Importer | รันงานนำเข้าไฟล์ |
| Worker | เรียกใช้ (Sync) | Knowledge / RAG | ทำ Index เอกสาร |
| Worker | เรียกใช้ (Sync) | Notifier | ส่งแจ้งเตือนจาก Outbox |
| Worker | ส่ง Telemetry / เฝ้าระวัง | OpenTelemetry | Trace + Metric + Log |
| Auth & Sessions | เรียกใช้ (Sync) | LINE Login | OIDC + PKCE |
| Auth & Sessions | เรียกใช้ (Sync) | Google Sign-In | OIDC + PKCE |
| Auth & Sessions | อ่าน/เขียนข้อมูล | sessions | สร้าง/ตรวจ/ยกเลิก Session |
| Auth & Sessions | อ่าน/เขียนข้อมูล | users + identities | ผูกตัวตนกับบัญชี |
| Tenant + RBAC | อ่าน/เขียนข้อมูล | tenant_members | อ่านบทบาท |
| Tenant + RBAC | อ่าน/เขียนข้อมูล | PostgreSQL | SET app.tenant_id ต่อ Transaction |
| Audit Logger | อ่าน/เขียนข้อมูล | audit_logs | เขียนแบบเพิ่มอย่างเดียว |
| Ticket Service | อ่าน/เขียนข้อมูล | tickets | เขียน Ticket (ตรวจ version) |
| Ticket Service | อ่าน/เขียนข้อมูล | ticket_events | เพิ่ม Timeline |
| Ticket Service | ส่งงานแบบ Async / Event | Notifier | เขียน Outbox ใน Transaction เดียวกัน |
| Ticket Service | เรียกใช้ (Sync) | Audit Logger | บันทึกการกระทำสำคัญ |
| Notifier | เรียกใช้ (Sync) | LINE Platform | Push แจ้งผลให้ลูกค้า |
| Notifier | เรียกใช้ (Sync) | Transactional Email | อีเมลถึงทีมงาน |
| LINE Conversation | อ่าน/เขียนข้อมูล | conversations | อ่าน/เขียนสถานะ Flow |
| LINE Conversation | อ่าน/เขียนข้อมูล | line_contacts | ระบุหรือสร้างผู้แจ้ง |
| LINE Conversation | เรียกใช้ (Sync) | Ticket Service | สร้าง Ticket เมื่อข้อมูลครบ |
| LINE Conversation | เรียกใช้ (Sync) | AI Gateway | ขอคำตอบจากฐานความรู้ |
| LINE Conversation | เรียกใช้ (Sync) | LINE Platform | Reply API (ใช้ภายใน 1 นาที) |
| AI Gateway | เรียกใช้ (Sync) | Knowledge / RAG | ค้นหาแหล่งอ้างอิง |
| AI Gateway | เรียกใช้ (Sync) | LLM API | สร้างคำตอบ (Timeout 10 วินาที) |
| AI Gateway | อ่าน/เขียนข้อมูล | ai_interactions + usage | บันทึก Token และต้นทุน |
| AI Gateway | เรียกใช้ (Sync) | Usage & Quota | ตรวจโควตาก่อนเรียก |
| Knowledge / RAG | เรียกใช้ (Sync) | Embeddings API | สร้าง Embedding |
| Knowledge / RAG | อ่าน/เขียนข้อมูล | knowledge_* | ค้น Vector + Trigram |
| Knowledge / RAG | อ่าน/เขียนข้อมูล | Object Storage | อ่านไฟล์ PDF/FAQ |
| Importer | อ่าน/เขียนข้อมูล | Object Storage | อ่านไฟล์ CSV/XLSX |
| Importer | อ่าน/เขียนข้อมูล | assets | บันทึกเครื่องที่ผ่านการตรวจ |
| Importer | เรียกใช้ (Sync) | Audit Logger | บันทึกผลการนำเข้า |
| Usage & Quota | อ่าน/เขียนข้อมูล | ai_interactions + usage | รวมยอดรายเดือน |

### ข้อมูล (Data)

| จาก | ความสัมพันธ์ | ไปยัง | รายละเอียด |
| --- | --- | --- | --- |
| PostgreSQL | อ่าน/เขียนข้อมูล | Backups | PITR + pg_dump ทุกคืน |
| tenant_members | Foreign key | tenants | tenant_id |
| tenant_members | Foreign key | users + identities | user_id |
| sessions | Foreign key | users + identities | user_id |
| line_channels | Foreign key | tenants | tenant_id |
| line_contacts | Foreign key | tenants | tenant_id |
| conversations | Foreign key | line_contacts | line_contact_id |
| webhook_events | Foreign key | line_channels | line_channel_id |
| assets | Foreign key | tenants | tenant_id |
| tickets | Foreign key | tenants | tenant_id |
| tickets | Foreign key | assets | asset_id |
| tickets | Foreign key | line_contacts | line_contact_id |
| tickets | Foreign key | users + identities | assignee_id |
| ticket_events | Foreign key | tickets | ticket_id |
| knowledge_* | Foreign key | tenants | tenant_id |
| ai_interactions + usage | Foreign key | tenants | tenant_id |
| audit_logs | Foreign key | tenants | tenant_id |
| Secrets | อ่าน/เขียนข้อมูล | Go API | ฉีด Secret ตอนเริ่มทำงาน |
| Secrets | อ่าน/เขียนข้อมูล | Worker | ฉีด Secret ตอนเริ่มทำงาน |
| Secrets | อ่าน/เขียนข้อมูล | Encryption | กุญแจเข้ารหัส (มีเวอร์ชัน) |
| Backups | อ่าน/เขียนข้อมูล | Object Storage | เก็บไฟล์ Dump ที่เข้ารหัส |

### โครงสร้างพื้นฐานและการเฝ้าระวัง (Infrastructure & observability)

| จาก | ความสัมพันธ์ | ไปยัง | รายละเอียด |
| --- | --- | --- | --- |
| App Server | รันบน (Hosting) | Caddy | Container |
| App Server | รันบน (Hosting) | Next.js Web App | Container |
| App Server | รันบน (Hosting) | Go API | Container |
| App Server | รันบน (Hosting) | Worker | Container |
| Staging | อ่าน/เขียนข้อมูล | Backups | ทดสอบกู้คืนทุกเดือน |
| OpenTelemetry | ส่ง Telemetry / เฝ้าระวัง | Grafana Cloud | OTLP |
| Grafana Cloud | ส่ง Telemetry / เฝ้าระวัง | Alerts | Alert ตาม SLO |
| Sentry | ส่ง Telemetry / เฝ้าระวัง | Alerts | Error ใหม่หรือพุ่งสูง |
| Uptime Check | ส่ง Telemetry / เฝ้าระวัง | Cloudflare | ตรวจ /readyz ทุก 1 นาที |
| Uptime Check | ส่ง Telemetry / เฝ้าระวัง | Alerts | ระบบล่ม |
| Alerts | ส่ง Telemetry / เฝ้าระวัง | ทีม ServiceFlow | แจ้งเตือนผู้ดูแล |

### การควบคุมความปลอดภัย (Security controls)

| จาก | ความสัมพันธ์ | ไปยัง | รายละเอียด |
| --- | --- | --- | --- |
| WAF + Rate limit | ป้องกัน / ควบคุม | Cloudflare | WAF + Rate limit ที่ขอบ |
| WAF + Rate limit | ป้องกัน / ควบคุม | Go API | Rate limit ต่อ IP/Session/Tenant |
| Session · CSRF · Headers | ป้องกัน / ควบคุม | Next.js Web App | CSP, HSTS, Cookie flags |
| Session · CSRF · Headers | ป้องกัน / ควบคุม | Go API | ตรวจ Origin + CSRF Token |
| Webhook Signature | ป้องกัน / ควบคุม | LINE Webhook | ตรวจ HMAC-SHA256 ก่อน Parse |
| Idempotency | ป้องกัน / ควบคุม | LINE Webhook | กัน Event ซ้ำ |
| Idempotency | ป้องกัน / ควบคุม | Go API | Idempotency-Key |
| RBAC + Object authz | ป้องกัน / ควบคุม | Tenant + RBAC | บังคับบทบาท |
| RBAC + Object authz | ป้องกัน / ควบคุม | Go API | ตรวจสิทธิ์ระดับวัตถุ |
| AI Guardrails | ป้องกัน / ควบคุม | AI Gateway | กัน Prompt Injection |
| Supply-chain scans | ป้องกัน / ควบคุม | GitHub Actions | สแกนทุก PR |
| Row-Level Security | ป้องกัน / ควบคุม | PostgreSQL | กรองแถวด้วย tenant_id |
| Encryption | ป้องกัน / ควบคุม | line_channels | เข้ารหัส Token LINE |
| Encryption | ป้องกัน / ควบคุม | Backups | เข้ารหัสไฟล์สำรอง |
| PDPA controls | ป้องกัน / ควบคุม | line_contacts | ข้อมูลส่วนบุคคล: เก็บเท่าที่จำเป็น |
| PDPA controls | ป้องกัน / ควบคุม | ticket_events | ระยะเวลาเก็บและการลบ |

### เครื่องมือพัฒนาและ MCP (Dev tools & MCP)

| จาก | ความสัมพันธ์ | ไปยัง | รายละเอียด |
| --- | --- | --- | --- |
| GitHub Repo | พัฒนาและส่งมอบ (CI/CD) | GitHub Actions | Push / PR เรียก Pipeline |
| GitHub Actions | พัฒนาและส่งมอบ (CI/CD) | Test suite | รันเทสต์ |
| GitHub Actions | พัฒนาและส่งมอบ (CI/CD) | Container Registry | Build + Push Image |
| Container Registry | พัฒนาและส่งมอบ (CI/CD) | Staging | Deploy อัตโนมัติเมื่อ Merge |
| Container Registry | พัฒนาและส่งมอบ (CI/CD) | App Server | Deploy เมื่อติด Tag + อนุมัติ |
| Docker / Compose | พัฒนาและส่งมอบ (CI/CD) | Container Registry | Dockerfile multi-stage |
| Codegen | พัฒนาและส่งมอบ (CI/CD) | Go API | สร้างโค้ดจาก SQL/OpenAPI |
| Codegen | พัฒนาและส่งมอบ (CI/CD) | Next.js Web App | สร้าง TypeScript Client |
| Claude Code | เรียกใช้ (Sync) | GitHub MCP | ใช้เครื่องมือ |
| Claude Code | เรียกใช้ (Sync) | Postgres MCP | ใช้เครื่องมือ |
| Claude Code | เรียกใช้ (Sync) | Playwright MCP | ใช้เครื่องมือ |
| Claude Code | เรียกใช้ (Sync) | Context7 MCP | ใช้เครื่องมือ |
| Claude Code | เรียกใช้ (Sync) | Sentry MCP | ใช้เครื่องมือ |
| Claude Code | เรียกใช้ (Sync) | Grafana MCP | ใช้เครื่องมือ |
| GitHub MCP | พัฒนาและส่งมอบ (CI/CD) | GitHub Repo | อ่าน Issue / เปิด PR |
| Postgres MCP | อ่าน/เขียนข้อมูล | Staging | อ่าน Schema (Read-only) |
| Playwright MCP | เรียกใช้ (Sync) | Next.js Web App | ทดสอบ UI บน Local/Staging |
| Sentry MCP | เรียกใช้ (Sync) | Sentry | อ่าน Error |
| Grafana MCP | เรียกใช้ (Sync) | Grafana Cloud | Query Metric/Log |

# ภาคผนวก ง: อภิธานศัพท์

| คำ | ความหมาย |
| --- | --- |
| ADR | Architecture Decision Record บันทึกการตัดสินใจทางสถาปัตยกรรมพร้อมเหตุผล |
| BOLA / BFLA | ช่องโหว่ที่ผู้ใช้เข้าถึงวัตถุหรือฟังก์ชันที่ไม่มีสิทธิ์ |
| Break-glass | การเข้าถึงแบบฉุกเฉินที่ข้ามขั้นตอนอนุมัติปกติ ใช้ได้น้อยครั้ง มีบันทึกและแจ้งเตือนทุกครั้ง |
| Cloudflare Access | บริการ Zero Trust ที่บังคับให้ยืนยันตัวตนก่อนคำขอจะถึงเซิร์ฟเวอร์ |
| Console | เว็บแอปของเจ้าของระบบสำหรับดูแลทุกบริษัทลูกค้า (apps/console) |
| CI/CD | การรวมโค้ดและทดสอบอัตโนมัติ / การส่งมอบและ Deploy อัตโนมัติ |
| CSRF | การหลอกให้ Browser ของผู้ใช้ส่งคำขอที่ผู้ใช้ไม่ได้ตั้งใจ |
| DPA / ROPA | สัญญาประมวลผลข้อมูล / บันทึกกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล |
| Embedding | ตัวเลขชุดหนึ่งที่แทนความหมายของข้อความ ใช้ค้นข้อความที่ความหมายใกล้กัน |
| Idempotency | ทำซ้ำกี่ครั้งก็ได้ผลเหมือนทำครั้งเดียว |
| MCP | Model Context Protocol มาตรฐานให้ AI เรียกเครื่องมือภายนอก |
| Modular Monolith | แอปเดียวที่แบ่ง Module ภายในชัดเจน |
| OIDC / PKCE | มาตรฐานการเข้าสู่ระบบผ่านผู้ให้บริการตัวตน / กลไกป้องกันการขโมย Authorization code |
| OpenTelemetry | มาตรฐานเปิดสำหรับ Trace, Metric และ Log |
| Outbox Pattern | บันทึกงานที่ต้องส่งออกลงฐานข้อมูลใน Transaction เดียวกับข้อมูล แล้วค่อยส่ง |
| Passkey / WebAuthn | การยืนยันตัวตนด้วยกุญแจในอุปกรณ์ (ลายนิ้วมือ ใบหน้า หรือคีย์ USB) แทนรหัสผ่าน ป้องกันฟิชชิงได้ |
| PITR | Point-in-time Recovery กู้ฐานข้อมูลไปยังเวลาที่ต้องการ |
| PWA | Progressive Web App เว็บที่เพิ่มไว้บนหน้าจอโฮมและเปิดเหมือนแอปได้ |
| RAG | Retrieval-Augmented Generation ค้นแหล่งข้อมูลก่อนให้ LLM สร้างคำตอบ |
| RBAC | การกำหนดสิทธิ์ตามบทบาท |
| RLS | Row-Level Security ของ PostgreSQL กรองแถวตามเงื่อนไขอัตโนมัติ |
| RPO / RTO | ข้อมูลที่ยอมเสียได้มากที่สุด / เวลาที่ใช้กู้ระบบกลับมา |
| SBOM | รายการส่วนประกอบซอฟต์แวร์ทั้งหมดใน Image |
| SLO / Error budget | เป้าหมายคุณภาพบริการ / ปริมาณความล้มเหลวที่ยอมรับได้ตามเป้า |
| Support access grant | สิทธิ์ชั่วคราวที่ลูกค้าอนุมัติให้ทีม ServiceFlow เข้าดูข้อมูลบริษัทตามขอบเขตและเวลาที่กำหนด |
| Tenant | บริษัทลูกค้าหนึ่งรายในระบบ SaaS |

# ภาคผนวก จ: แหล่งอ้างอิง

- LINE Developers, Messaging API reference (Reply token, webhookEventId, signature) — developers.line.biz/en/reference/messaging-api/

- LINE Developers, Messaging API pricing (ข้อความที่นับและไม่นับโควตา) — developers.line.biz/en/docs/messaging-api/pricing/

- LINE for Business ประเทศไทย, ประกาศแพ็กเกจ LINE OA (มิ.ย. 2567) — lineforbusiness.com/th/news/20240619_1

- AWS News Blog, Announcing the new AWS Asia Pacific (Thailand) Region — aws.amazon.com/blogs/aws/announcing-the-new-aws-asia-pacific-thailand-region/

- ราคา Claude API (ณ เม.ย. 2569) — morphllm.com/anthropic-claude-api-pricing (ตรวจกับหน้าราคาทางการก่อนใช้)

- Grafana Cloud free plan — costbench.com/software/observability/grafana-cloud/free-plan/

- DigitalOcean pricing 2026 — kuberns.com/blogs/digitalocean-pricing/

- Amazon RDS db.t4g.micro pricing — bytebase.com/dbcost/rds/instance/db.t4g.micro/

- Neon pricing — neon.com/pricing

- Sentry free plan — costbench.com/software/developer-tools/sentry/free-plan/

- Cloudflare R2 pricing — costbench.com/software/cloud-infrastructure/cloudflare-r2/

- OpenAI embeddings pricing — costbench.com/software/embedding-apis/openai-embeddings/

- Claude subscription plans — pricepertoken.com/subscriptions/claude

- ธนาคารแห่งประเทศไทย, THB Weekly (2 ต.ค. 2569) — bot.or.th

- OWASP API Security Top 10 (2023), OWASP Top 10 for LLM Applications (2025), OWASP ASVS

- RFC 9457 Problem Details for HTTP APIs

- Cloudflare Zero Trust free plan 2026 — costbench.com/software/business-vpn/cloudflare-zero-trust/free-plan/ (ตรวจกับหน้าราคาทางการก่อนใช้)

- Cloudflare Access, Validate JWTs (Cf-Access-Jwt-Assertion) — developers.cloudflare.com/cloudflare-one/

- W3C Web Authentication (WebAuthn) Level 3

- WCAG 2.1 (W3C Web Content Accessibility Guidelines)

- PostgreSQL documentation, CREATE VIEW (security_invoker) และ Row Security Policies